| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土方工程 |  |  |
| 1 | 覆土 | m3 | 7936 |
| 2 | 清运（0-0.5km） | m3 | 478 |
| 3 | 平整 | m3 | 51490 |
| 4 | 换填土方 | m3 | 1220 |
| 5 | 土地翻耕 | m3 |  |
| 二 | 石方工程 |  |  |
| 1 | 清理危岩体 | m3 | 1092 |
| 三 | 植物工程 |  |  |
| 1 | 栽种旱柳 | 株 | 610 |
| 2 | 栽种山桃 | 株 | 610 |
| 3 | 播撒草籽（混播） | hm2 | 16 |
| 4 | 乔(灌）木浇水 | 株 | 1219 |
| 5 | 草浇水 | hm2 | 16 |

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土方工程 |  |  |
| 1 | 覆土 | m3 | 2341 |
| 2 | 平整 | m3 | 1941 |
| 3 | 换填土方 | m3 | 718 |
| 二 | 石方工程 |  |  |
| 1 | 清理危岩体 | m3 | 1878 |
| 三 | 植物工程 |  |  |
| 1 | 栽种旱柳 | 株 | 364 |
| 2 | 栽种山桃 | 株 | 354 |
| 3 | 播撒草籽（混播） | hm2 | 2 |
| 4 | 乔(灌）木浇水 | 株 | 718 |
| 5 | 草浇水 | hm2 | 2 |

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土方工程 |  |  |
| 1 | 覆土 | m3 | 33523 |
| 2 | 清运（0-0.5km） | m3 | 45013 |
| 3 | 平整 | m3 | 14406 |
| 4 | 换填土方 | m3 | 82 |
| 二 | 石方工程 |  |  |
| 1 | 清理危岩体 | m3 | 1644 |
| 三 | 植物工程 |  |  |
| 1 | 栽种旱柳 | 株 | 41 |
| 2 | 栽种山桃 | 株 | 41 |
| 3 | 播撒草籽（混播） | hm2 | 9.45 |
| 4 | 补种草籽（混播） | hm2 | 9.21 |
| 5 | 乔(灌）木浇水 | 株 | 81.9 |
| 6 | 草浇水 | hm2 | 9.49 |
| 四 | 辅助工程 |  |  |
| 1 | 警示牌 | 块 | 4.55 |

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土方工程 |  |  |
| 1 | 覆土 | m3 | 62970.63 |
| 2 | 清运（0-0.5km） | m3 | 13104 |
| 3 | 平整 | m3 | 46334.72 |
| 4 | 换填土方 | m3 | 829.92 |
| 二 | 石方工程 |  |  |
| 1 | 清理危岩体 | m3 | 824.46 |
| 三 | 砌体工程 |  |  |
| 1 | 废建筑拆除(砖瓦） | m3 | 4376.77 |
| 四 | 植物工程 |  |  |
| 1 | 栽种旱柳 | 株 | 414.96 |
| 2 | 栽种山桃 | 株 | 414.96 |
| 3 | 播撒草籽（混播） | hm2 | 17.07 |
| 4 | 补种草籽（混播） | hm2 | 3.67 |
| 5 | 乔(灌）木浇水 | 株 | 829.92 |
| 6 | 草浇水 | hm2 | 17.06 |
| 五 | 辅助工程 |  |  |
| 1 | 警示牌 | 块 | 3.64 |

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土方工程 |  |  |
| 1 | 覆土 | m3 | 21223.45 |
| 2 | 换填土方 | m3 | 4721.08 |
| 二 | 砌体工程 |  |  |
| 1 | 废建筑拆除(砖瓦） | m3 | 19501.23 |
| 三 | 植物工程 |  |  |
| 1 | 栽种旱柳 | 株 | 2360.54 |
| 2 | 栽种山桃 | 株 | 2360.54 |
| 3 | 乔(灌）木浇水 | 株 | 4721.08 |

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土方工程 |  |  |
| 1 | 覆土 | m3 | 1635.12 |
| 2 | 平整 | m3 | 981.07 |
| 二 | 石方工程 |  |  |
| 1 | 清理危岩体 | m3 | 1778.14 |
| 2 | 清运（4-5km） | m3 | 9489.14 |
| 三 | 植物工程 |  |  |
| 1 | 栽种紫丁香 | 株 | 1635.27 |
| 2 | 栽种芨芨草 | 株 | 1635.27 |
| 3 | 播撒草籽（混播） | hm2 | 12.47 |
| 4 | 乔(灌）木浇水 | 株 | 3270.54 |
| 5 | 草浇水 | hm2 | 12.47 |

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土方工程 |  |  |
| 1 | 覆土 | m3 | 8295 |
| 2 | 清运（0-0.5km） | m3 | 261 |
| 3 | 清运（10-15km） | m3 | 16247 |
| 4 | 平整 | m3 | 1644 |
| 二 | 石方工程 |  |  |
| 1 | 清理危岩体 | m3 | 1106 |
| 三 | 砌体工程 |  |  |
| 1 | 废建筑拆除(砖瓦） | m3 | 252 |
| 2 | 浆砌块石 | m3 | 1378 |
| 四 | 植物工程 |  |  |
| 1 | 栽种紫丁香 | 株 | 9000 |
| 2 | 栽种芨芨草 | 株 | 9000 |
| 3 | 播撒草籽（混播） | hm2 | 8 |
| 4 | 补种草籽（混播） | hm2 | 2 |
| 5 | 乔(灌）木浇水 | 株 | 16458 |
| 6 | 草浇水 | hm2 | 8 |