| 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目说明 1、项目基本情况 本项目为呼和浩特市绿化第一中心，采购巴彦塔拉路、锡林南路、鄂尔多斯东街、金海路延伸段绿化养护综合服务。预算金额为382.1万元。具体采购内容见本附表。 2、服务期限：签订合同之日起30日历天 按照2022年度绿地养护工作要求，本次采购项目所涉及的服务期限为30天历日。服务合同之日起计算，成交单位须在接到采购通知书后按照采购人要求，3日内进场。 3、服务地点：巴彦塔拉路、锡林南路、鄂尔多斯东街、金海路(采购人指定地点) 4、内容：本项目所涉及的绿地改造提升服务内容、预算单价以及各包预算数量（或服务工作量）和预算费用的具体要求详见《绿化养护综合服务项目明细》。 |
| 2 | 二、服务要求 1、服务地点、服务项目、现状条件存在不同，甲方不提供工作间。磋商文件中没有明确提及甲方提供的设施设备等均由成交单位自备。 2、成交单位须指派一名项目负责人（项目经理）专门负责联络和协调为采购人提供的服务工作，针对多个地点同时开展服务工作时，应指定各现场负责人，以便于更好地与采购人不同地段的现场管理人员和技术人员沟通及配合。成交方项目负责人（项目经理）、现场负责人和技术人员必须常驻服务现场。 3、供应商须按照项目清单进行报价。投标报价不可超过预算单价和预算总价，否则视为无效响应。进场后须严格按照采购方管理人员要求进行服务，接到关于本项目所涉各类服务的指示后，及时组织人员、工具、材料、机械、车辆等进入现场开展工作。 |
| 3 | 三、服务内容： 1、工作时间：可由采购人根据供应商的服务质量制定,具体作息时间由采购人确定。 2、人员数量：根据采购方日常作业的需求，具体人员由成交方调整，所需具体人数根据采购方工 3、服务机械要求：每台进场机械必须安装质量符合国标。 |
| 4 | 四、具体要求： 1、本项目内的人工服务应统一由采购人使用，完成采购人所需的移植、回填改造材料、人工养护、车辆设备等。 2、成交人应确保人工服务所涉及到的人员具有完成采购人交代的工作的能力。 3、机械车辆燃油费、使用费、人员费、人车保险、施工机械进出场费（装卸费、垃圾处置费）等所有相关费用成交单位负责。 4、无设计图纸，工作量按暂时工作量计入进行招标（结算据实结算）。 服务过程中，当天所规划范围内移植的苗木，要求当日移植完毕，关于未达到吊卸规格的苗木，移植项目内须包含人工卸苗和人工运送工作。一切所需的机械、工具（日常养护所使用的铁锹、剪刀、钳子、手锯、梯子、绿篱机、打草机等）、材料（油漆、手套、机械燃油等）、器具（塑料桶、编织袋等）、车辆设备（水车、垃圾车等）等由成交单位自理；劳务人员的服装（统一带有反光条）由成交单位自备。 如未达到上述服务要求或因成交单位原因影响服务工作的，采购人有权给予处罚。 |
| 5 | 五、服务标准： 以市园林建设服务中心编制的严格按照《绿化养护综合服务技术参数》等为参考。 |
| 7 | 六、退出机制 在服务期间发生如下情况，成交单位将无条件退出服务，终止合同。 1、如给采购人造成损失，采购人有权在成交单位如数赔偿的基础上，单方面终止合同。 2、如涉及扣除成交单位履约保证金，且成交单位未及时将其补足的，采购人有权解除合同。 3、成交单位无法胜任此次服务的，或在得到采购人任务指令后，无正当理由延误、拒绝以致影响采购人正常工作进程并造成一定损失的，采购人立即终止合同，在诚信库中记入不良记录。 4、合同期内不服从采购人管理的，将终止合同。 5、成交单位在服务期间私自转包或分包的，立即终止合同。 6、服务过程中因工作不当，年度内被市级（含市级）以上媒体曝光两次以上的（含两次），立即终止合同。 合同终止后，不影响采购人与成交单位双方根据合同规定进行的赔偿、补偿。 |
| 8 | 七、合同解除 因政府改造，采购人管辖区域布局调整，导致成交单位无法正常进行种植工作，成交单位须无条件执行，采购人须提前半个月向成交单位发出书面通知，解除合同。 |
| 9 | 八、采购人权利和义务 1、采购人有权监督、检查成交单位的履约行为和各项管理规章的实施，对发现的问题成交单位要及时排除解决。如整改不力，采购人有权采取一定方式给予成交单位警告并处罚。 2、成交单位必须严格执行采购人的管理制度，按照园林绿化工作规范及相关技术标准认真开展工作。对成交单位提供的服务进行全面的监督与考核。 3、采购人对成交单位的服务及服务质量不满意时有权提出异议和要求，必要时可直接对成交单位协议服务内容和工作进行压缩与终止。 4、采购人有权制定相应管理措施、监督检查标准等，以保证成交单位按照协议及其他双方议定要求进行作业。 5、正常工作过程中所必须水电费由采购人负责。 6、采购人有义务按协议约定为成交单位办理付款结算业务。 |
| 10 | 九、成交单位权利和义务 1、成交单位全面负责派往采购人现场劳务人员的劳务用工管理、劳务纠纷处理与社保办理，处理涉及劳动关系的所有事宜。合同履行期间如发生劳动纠纷，与采购人无关，且采购人不承担任何连带责任。 2、成交单位对所有本项目所涉及的服务内容须认真履行义务，并对派驻采购人现场服务的劳务人员、车辆、机械等全面负责。若在服务过程中，发生任何安全事故（不可抗力因素除外），成交单位须无条件承担全部责任。 3、成交单位按采购人的工作需要,随时接受采购人关于关于任务的指令，严格按照采购人管理人员要求进行服务，接到关于本项目所涉各类服务的指示后，及时组织人员、工具、材料、机械、车辆等进入现场开展工作。服从采购人的安排，按采购人的要求完成规定的服务任务。 4、成交单位须落实文明管理服务的措施，提供文明优质的服务。对安排到现场的服务人员，要进行安全、技能、素质方面的培训教育，着装整齐得体。 5、发生紧急情况和突发事件时，成交单位有责任采取应急措施，保障服务人员生命财产安全，最大限度减少各方面的损失。 6、成交单位须对所有派往采购人现场服务人员的人身安全、健康状况以及劳动保护、社会保险、医疗保险等一切必备的保险和福利负责。 7、成交单位须指派一名项目负责人专门负责联络和协调为采购人提供的服务工作，针对多个地点同时开展服务工作时，应合理安排现场负责人，以便于更好地与采购人不同地段的现场管理人员和技术人员沟通及配合。 8、成交单位工作人员在工作时应尽量避免对采购人工作人员造成影响，保证采购人物品安全。如因成交单位服务管理不善或工作不力等情况造成采购人损失，如失火、绿地破坏、公共财产丢失或损坏、资源浪费、媒体及公众负面舆论影响等，成交单位须依法承担赔偿和解决事故后果的责任。此外，还须赔偿因事故对采购人带来的一切直接、间接损失，且须及时消除恶劣影响。 9、成交单位工作人员须爱护采购人管辖范围内公共绿地内设施，并注意节水节电。在工作中发现采购人绿地内的公共设施有破损现象应及时告知采购人相关工作人员。 10、成交单位及其工作人员应充分了解采购人的各项规章制度，并确保在执行政府采购合同期间不得违反采购人的各项规章制度。 11、采购人可根据工作需要对成交单位的成交区域进行调整，成交单位须予以配合，并完成采购人分配的各项应急任务。如有特殊情况超出合同协议范围，双方可另行签订相关的《补充协议》。 |
| 11 | 十、成交单位自行准备所需的机械、材料、器具设备 1、除双方另有约定外，成交单位应自行配置所需要的交通工具以及其他所需机械、材料、器具设备。 2、涉及服务工作所须的服务人员、工具、辅助材料、车辆、机械、机具、服装等须由成交单位自行组织配备。 3、成交单位应当对投入使用的机械、材料、器具设备的质量负责，否则成交单位须承担违约责任。 4、成交单位应保证其提供的机械、材料、器具设备符合安全标准。在成交单位使用前，应按规范要求进行检验或试验，不合格的不得使用。检验或试验费用，由成交单位承担。 5、采购人发现成交单位提供或使用不合格的机械、材料、器具设备时，成交单位应当按照采购人的要求负责采取更换、重做等补救措施，并自行承担相应费用。 6、成交单位应对其自备的车辆、机械设备及各种工具尽合理使用和妥善保管的义务。如出现毁损或丧失使用性能的情形，成交单位应及时更换或重新购置；如丢失，采购人不承担任何责任，成交单位应重新购置。 7、采购人可根据工作需要对成交单位的成交区域进行调整，成交单位须予以配合，并完成采购人分配的各项应急任务。如有特殊情况超出合同协议范围，双方可另行签订相关的《补充协议》。 |
| 12 | 十一、技术参数要求 鄂尔多斯大街行道树栽植、恢复树池项目采购内容及限价表. 序号; 分项名称; 特征描述; 单位; 数量; 单价限价 （元）; 预算金额 （元）; 备注. 1; 起除国槐 （胸径20cm内）; 人工起树包含土球; 株; 48; 65; 3120.00. 吊装、运输; 87; 4176.00. 垃圾清运; 32.5; 1560.00. 2; 起除国槐（胸径40cm）; 人工起树包含土球; 株; 15; 141.5; 2122.50. 吊装、运输; 87; 1305.00. 垃圾清运; 54; 810.00. 3; 起运卫矛球（高1.6-1.8米）; 人工起树、包含土球; 株; 188; 54; 10152.00. 吊装、运输; 38; 7144.00. 树池回填; 个; 253; 52; 13156.00; 人工现状土回填整平、夯实. 4; 砂垫层（树穴摊铺30cm）; 人工摊铺、夯实费; 个; 253; 28; 7084.00; 包含人工费、材料费。. 砂石料材料费; 52; 13156.00. 5; 铺设工字砖; 规格：120*250*60; 平米; 364; 74; 26936.00; 3cm中粗砂水泥干性灰找平。. 人工铺设; 71; 25844.00. 水泥沙子; 28; 10192.00. 6; 国槐栽植（胸径15-18㎝，高度7-8米）; 栽植、安装制式戗杆支架; 株; 65; 142; 9230.00; 支撑（四架），安装支撑杆并进行固定. 7; 路缘石修复; 人工铺设; 个; 65; 87; 5655.00. 规格1000*100*200天然花岗岩; 70; 4550.00. 垃圾清理; 32.5; 2112.50. 8; 树木修剪; 现状大树修剪; 株; 500; 381; 190500.00; 包含吊车械费、人工费、修剪器具费用。. 9; 起运树池路缘石; 规格1000*100*200天然花岗岩; 个; 253; 98; 24794.00; 包含人工费、装运费. 10; 机械; 16T自卸吊; 株; 65; 47; 3055.00; 包含吊车械费、人工费、修剪器具费用。. 11; 机械; 水车浇水; 吨; 196; 16; 3136.00; 包含吊车械费、人工费. 12; 制式戗杆支架; 杨木杆（4根/组）; 套; 85; 99; 8372.50. 13; 制式戗杆辅料; 安装戗杆用的成品铁件、无纺布等; 套; 85; 16.0; 1360.00; 安装戗杆材料（铁件和无纺布）. 14; 垃圾清运; 栽植后的垃圾清理; 个; 65; 26; 1690.00; 包含人工装车费用. 15; 人工费; 夜间施工人工费; 工日; 100; 218; 21800.00; 夜间施工人员工资差额补助. 合计（元）; 403012.50. |
| 13 | 锡林郭勒南路项目采购内容及限价表. 序号; 分项名称; 特征描述; 单位; 数量; 单价限价 （元）; 预算金额 （元）; 备注. 1; 金叶榆; 人工起树、挖坑; 株; 1; 43; 43.00. 吊车机械; 43; 43.00. 制式戗杆支架; 27; 27.00. 人工栽植; 54; 54.00. 2; 白榆; 人工起树、挖坑; 株; 249; 43; 10707.00. 吊车机械; 43; 10707.00. 制式戗杆支架; 27; 6723.00. 人工栽植; 54; 13446.00. 3; 海棠; 人工起树、挖坑; 株; 21; 436; 9156.00. 吊车机械; 43.5; 913.50. 制式戗杆支架; 27; 567.00. 人工栽植; 54; 1134.00. 4; 紫叶稠李; 人工起树、挖坑; 株; 29; 43; 1247.00. 吊车机械; 43; 1247.00. 制式戗杆支架; 27; 783.00. 人工栽植; 545; 15805.00. 5; 榆叶梅丛; 人工起树、挖坑; 丛; 21; 43; 903.00. 吊车机械; 43; 903.00. 制式戗杆支架; 27; 567.00. 人工栽植; 54; 1134.00. 6; 丁香丛; 人工起树、挖坑; 丛; 49; 43; 2107.00. 吊车机械; 43.5; 2131.50. 制式戗杆支架; 27; 1323.00. 人工栽植; 54; 2646.00. 7; 山桃; 人工起树、挖坑; 株; 188; 43; 8084.00. 吊车机械; 43; 8084.00. 制式戗杆支架; 27; 5076.00. 人工栽植; 54; 10152.00. 8; 羊粪; 基肥; m³; 45; 214; 9630.00. 9; 场地平整; 厚度30cm，草坪地被起除外运后平整; 平米; 4568; 6; 27408.00; 人工配合机械. 10; 撒播草籽; 撒播草籽两遍、人工搂地并覆盖草帘; 平米; 4568; 37; 169016.00; 草籽、草帘由施工单位购买. 11; 外运渣土; 绿皮车外运; m³; 2567.8; 49; 125822.20; 人工装车，20KM以外自行找弃土场，最终按测量为准. 12; 制式戗杆支架; 杨木杆（4根/套）; 套; 418; 89; 37202.00. 13; 水车水量; 吨; 4500; 16; 72000.00. 14; 绿地回填种植土; 人工现状土回填整平、夯实; m³; 3719.7; 35; 130189.50. 15; 水平导向钻进; 1.土壤类别：一、二类土 2.规格：PE110 3.一次成孔长度、接口方式、泥浆要求：满足设计规范及实际使用要求 4.管道检验及试验要求：按规范要求; m; 440; 445; 195800. 16; 塑料管; 1.材质及规格：PE75*1.0Mpa 2.连接形式：熔接 3.铺设深度：根据现场实际情况确定 4.管道检验及试验要求：按规范要求; m; 1500; 42.5; 63750. 17; 塑料管; 1.材质及规格：PE32*1.6Mpa 2.连接形式：熔接 3.铺设深度：根据现场实际情况确定 4.管道检验及试验要求：按规范要求; m; 32; 15; 480. 18; 挖沟槽土方; 1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：0.5m; m³; 450; 10; 4500. 19; 塑料配件; 1.材质及规格：PE75*32三通 2.连接形式：熔接; 个; 50; 10; 500. 20; 塑料配件; 1.材质及规格：PE32内丝直接 2.连接形式：熔接; 个; 50; 8; 400. 21; 塑料配件; 1.材质及规格：PE75*50三通 2.连接形式：熔接; 个; 15; 10; 150. 22; 塑料配件; 1.材质及规格：PE50球阀 2.连接形式：熔接; 个; 15; 27; 405. 23; 阀门; 1.材质及规格：PE32取水阀 2.连接形式：熔接; 个; 50; 32; 1600. 24; 阀门; 1.材质及规格：PE110闸阀 2.连接形式：法兰连接; 台; 2; 415; 830. 25; 回填方; 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：原土; m³; 450; 15; 6750. 26; 砌筑井; 1.类型：泄水井 2.塑料一体井; 座; 15; 340; 5100. 27; 砌筑井; 1.类型：阀门井 2.塑料一体井; 座; 50; 174; 8700. 合计（元）; 975945.7. |
| 14 | 巴彦塔拉项目采购内容及限价表. 序号; 分项名称; 特征描述; 单位; 数量; 单价限价 （元）; 预算金额 （元）; 备注. 1; 金叶榆; 人工起树、挖坑; 株; 25; 43.5; 1087.50; 包含土球树根垃圾外运、人工费、油锯油费。包含起树、土球打包、吊装、运输。. 吊车机械; 43.5; 1087.50. 制式戗杆支架; 27; 675.00. 人工栽植; 54; 1350.00. 2; 紫叶稠李; 人工起树、挖坑; 株; 5; 43.5; 217.50. 吊车机械; 43.5; 217.50. 制式戗杆支架; 27; 135.00. 人工栽植; 54; 270.00. 3; 榆叶梅丛; 人工起树、挖坑; 丛; 25; 43.5; 1087.50. 吊车机械; 43.5; 1087.50. 制式戗杆支架; 27; 675.00. 人工栽植; 54; 1350.00. 4; 丁香球; 人工起树、挖坑; 丛; 70; 43.5; 3045.00. 吊车机械; 43.5; 3045.00. 制式戗杆支架; 27; 1890.00. 人工栽植; 54; 3780.00. 5; 国槐; 人工起树、挖坑; 株; 47; 43.5; 2044.50. 吊车机械; 43.5; 2044.50. 制式戗杆支架; 27; 1269.00. 人工栽植; 54; 2538.00. 6; 山桃; 人工起树、挖坑; 株; 72; 43.5; 3132.00. 吊车机械; 43.5; 3132.00. 制式戗杆支架; 27; 1944.00. 人工栽植; 54; 3888.00. 7; 水车水量; 吨; 3300; 16; 52800.00. 8; 羊粪; m³; 50; 214; 10700.00. 9; 撒播草籽; 撒播草籽两遍、人工搂地并覆盖草帘; 平米; 5260; 35; 184100.00; 草籽、草帘由施工单位购买. 10; 外运渣土; 绿皮车外运; m³; 1350.2; 49; 66159.80; 人工装车，20KM以外自行找弃土场，最终按测量为准. 11; 绿地回填种植土; 人工现状土回填整平、夯实; m³; 1004.7; 35; 35164.50; 包含人工夯实费用. 12; 水平导向钻进; 1.土壤类别:一、二类土 2.规格:PE110 3.一次成孔长度、接口方式、泥浆要求:满足设计规范及实际使用要求 4.管道检验及试验要求:按规范要求; m; 180; 446; 80280.00. 13; 塑料管; 1.材质及规格:PE75*1.0Mpa 2.连接形式:熔接 3.铺设深度:根据现场实际情况确定 4.管道检验及试验要求:按规范要求; m; 2100; 46; 96600.00. 14; 塑料管; 1.材质及规格:PE32*1.6Mpa 2.连接形式:熔接 3.铺设深度:根据现场实际情况确定 4.管道检验及试验要求:按规范要求; m; 100; 15; 1500.00. 15; 挖沟槽土方; 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.5m; m³; 630; 10; 6300.00. 16; 塑料配件; 1.材质及规格:PE75*32三通 2.连接形式:熔接; 个; 69; 10; 690.00. 17; 塑料配件; 1.材质及规格:PE32内丝直接 2.连接形式:熔接; 个; 70; 8; 560.00. 18; 塑料配件; 1.材质及规格:PE75*50三通 2.连接形式:熔接; 个; 20; 10; 200.00. 19; 塑料配件; 1.材质及规格:PE50球阀 2.连接形式:熔接; 个; 20; 27; 540.00. 20; 阀门; 1.材质及规格:PE32取水阀 2.连接形式:熔接; 个; 70; 32; 2240.00. 21; 阀门; 1.材质及规格:PE110闸阀 2.连接形式:法兰连接; 台; 2; 392; 784.00. 22; 回填方; 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土; m³; 630; 15; 9450.00. 23; 砌筑井; 1.类型:泄水井 2.塑料一体井; 座; 20; 356; 7120.00. 24; 砌筑井; 1.类型:阀门井 2.塑料一体井; 座; 70; 190; 13300.00. 合计（元）; 609480.30. |
| 15 | 海东路行道树栽植项目采购内容及限价表. 序号; 项目; 特征描述; 单位; 数量; 单价限价 （元）; 预算金额 （元）; 备注. 1; 挖混凝土坑; 拆除原有的面包砖; 平米; 836; 21; 17556.00. 人工破碎原有的混凝土、厚度20cm; 平米; 836; 196; 163856.00. 2; 挖冻坑; 人工挖坑; 个; 1233; 392; 483336.00. 3; 栽植杨树; 人工配合; 株; 214; 114; 24396.00. 吊车栽植树木; 214; 43; 9202.00. 4; 栽植国槐; 人工配合; 株; 947; 130; 123110.00. 吊车栽植树木; 947; 43; 40721.00. 5; 修剪新栽植杨树; 人工配合升降车; 株; 176; 21; 3696.00. 6; 修剪新栽植国槐; 人工配合升降车; 株; 570; 54; 30780.00. 7; 起杨树; 人工起挖、带土球直径50*60; 株; 74; 87; 6438.00. 8; 浇水; 人工浇三遍水; 株; 1250; 22; 27500.00. 9; 制式戗杆辅料; 安装戗杆材料（铁件和无纺布）; 个; 1187; 16.5; 19585.50. 10; 垃圾清运; 人工装车、自卸车外运; m³; 1124; 60; 67440.00. 11; 更换种植土; 人工卸土（7m³/车）; m³; 328; 65.5; 21484.00. 12; 围挡; 铁皮2*3; 块; 105; 110; 11550.00. 13; 路缘石; 规格：100*20*10; 米; 2192; 100; 219200.00; 购买及人工安装. 14; 修剪道路原有大杨树; 1.人工配合升降车 2.胸径40cm以上; 株; 1034; 382; 394988.00. 15; 恢复原有面包砖路面; 人工铺设树坑; ㎡; 239; 55; 13145.00; 坑数. 16; 二次倒运树枝; 1.人工配合机械装车 2.人工卸土（7m³/车）; 车; 35; 381; 13335.00. 17; 制式戗杆支架; 杨木杆（4根/套）; 套; 1587; 89; 141243.00. 合计（元）; 1832561.5. |