包头市昆都仑区住房和城乡建设局园林绿化市场化养护管理办法

1.1总则

为绿化美化城市，改善生态环境，加强园林绿化的管理，保护绿化成果，根据《包头市城市绿化条例》、《包头市城市园林绿化养护管理规范》Q/BYB03-2005、《园林绿化养护标准》CJJ/T287-2018、《内蒙古自治区城镇绿化条例》等的规定，制定本办法。

一、养护管理单位应服从建成区绿化行政主管部门考核管理和督促检查。养护管理单位对所管地段负有养护和管理责任。

二、包头市昆都仑区住房和城乡建设局负责日常考核管理工作，并以书面形式通报考核结果。

1.2管理考核内容及考核办法

1.2.1考核内容

昆区管辖区域内绿地环境卫生、园林绿化综合养护等。

1.2.2考核办法

1、考核检查由包头市昆都仑区住房和城乡建设局负责组织实施，考核小组由包头市昆都仑区住房和城乡建设局行政办、各绿化股室等相关人员组成，实行定期与不定期实地考核，其中日常巡查占80%，抽查占20%。日常巡查绿化巡查由包头市昆都仑区住房和城乡建设局园林绿化养护股、公园广场管理股、园区管理股组织相关人员进行。抽查是由包头市昆都仑区住房和城乡建设局组织相关人员，会同养护管理单位主管人员共同进行，每月至少2次对辖区内绿化养护进行检查，遇重大活动、迎检等，具体时间结合工作开展实际情况决定；考核结果每月汇总一次，并作为承包经费发放及扣款的依据。考核以常态化为主，对应包头市昆都仑区住房和城乡建设局考核评分标准每月进行据实考核，按照以下标准进行经费发放及扣款：

①考核总分高于或等于90分的，不扣减当月作业经费；

②考核总分低于90分，高于或等于80分的，低于90分部分每扣减0.1分扣减当月作业经费2000元；

③考核总分低于80分，低于80分部分每扣减0.1分扣减当月作业经费5000元；

④当月考核评分结果低于70分，低于70分部分每扣减0.1分扣减当月作业经费12500元。

考核分值低于70分为不合格，如连续两个月考核分值低于70分或一年内有3次考核分值低于70分，或连续2次被自治区级及自治区级以上新闻媒体曝光、考核评比落后通报，则启动退出机制，解除并终止项目合同，中标公司赔付因此带来的各项经济损失。

2、实行日常检查和考核、督查相结合的管理机制，日常检查中发现的问题，昆区住建局向养护人员下发书面限期整改通知书，责令限期改正，在限期内仍未整改，考核组指定他人代为整改，并按所需整改经费从养护管理单位当月管理经费中扣除。

3、日常养护范围内若因监管疏忽、管理不当等出现大面积倾倒垃圾，使绿地成为垃圾场所无法清理的，扣除该处所有养护费用，倾倒现场的恢复由养护管理单位负责。

4、确保公园、广场的安全有序，无重大破坏和偷盗案件，确保一年四季全天24小时均有人值守。

5、被电视台、电台、报纸等新闻媒体或被市领导、区领导点名批评或曝光的，每次扣除1-3分，并累加到当月考核扣分中；有市民热线反映问题经查属实且未整改的，每次扣0.2分，并累加到当月考核扣分中。

6、养护管理单位应于每月10日前将当月完成的实际工作量及下月的养护计划报送昆区住建局，并结合实际工作需要，提前购置所需养护工具、管件等，于每年3月份报送全年的养护工招聘计划。应根据实际工作量需求确定养护人员数量，保证养护效果，不得因人员、工具短缺人为降低养护标准。如养护管理单位未按时按约定人员数量配备，昆区住建局将按实际缺岗人员以2500元/月/人的标准在养护费用中予以扣减。

7、养护管理单位应负责日常工人的安全生产监管，在日常管理过程中，如出现绿地失火、树木倾倒等引起人员受伤以及公共、个人财产损失的事故，均由养护管理单位全权负责，损毁的绿地的补植、补种也均由养护方负责。

8、建立养护管理单位诚信档案，对全年累计3个月考核结果为不合格（分值低于70分），取消该单位管理资格，终止合同。作为违约，该单位缴纳的履约金不再返还，并将作为不良企业记入诚信档案，三年内不得参与昆都仑区园林绿化养护管理工作。

1.3考核评分标准

考核评分标准（试行）

考核总分：100分（公园广场、城区道路绿化、工业园区绿化均按照100分制进行打分，最终按照相应比例进行折算，其中公园广场绿化40%，城区道路绿化40%，工业园区绿化20%）

1.3.1公园广场绿化（100分）

1、园容保洁（48分）

（1）绿地保洁（10分）

绿地及广场整洁，无杂物、无白色污染（树挂）。抽查绿地或广场50平方米，发现塑料袋、烟盒等杂物，随时发现随时清理，未及时清理的每个扣0.1分。

（2）植物垃圾处理（10分）

废弃物（如树枝、树叶、草屑等），重点地区随产随清，其它地区日产日清。对垃圾收集和处理不及时的，发现一处扣0.1分。

（3）园林设施（健身器材）保洁（8分）

①桌椅、园灯、果壳箱、指示牌、公益展板、健身器材、景观小品等设施干净整洁、无污垢、灰尘、蛛网。发现桌椅、园灯、果壳箱、指示牌、公益展板、健身器材、景观小品等设施脏乱、有污垢、灰尘、蛛网等，发现一次扣0.1分。

②建筑物、构筑物上无积尘、无涂刻、污垢、蛛网等，无屋面草，检查发现有上诉情况，发现一处扣0.1分；发现设施破损的一处扣0.1分；健身器材存在明显部件缺失、无法使用及安全隐患等问题，一处扣0.2分。

（4）园内水面保洁（5分）

①水清澈、无异味，水域整洁，无明显漂浮物和垃圾。检查发现园内水异味，扣0.2分；水面有明显漂浮物和垃圾，72小时未完成整改，扣0.1分；

②岸坡环境卫生整洁、无垃圾杂物。驳岸环境卫生不合格，每发现一次扣0.1分。

（5）日常保洁及定员定岗（5分）

①垃圾桶需有分类标识，桶内垃圾需及时清理；如出现地面散落垃圾、大片垃圾，有动物粪便、垃圾未及时清运的情况，发现一次扣0.1分。

②安排工人进行日常保洁，着装上岗，佩戴胸卡。如发现缺勤、不在岗的，每一人次扣0.1分。

（6）常态化管理（5分）

①公园、广场、游园节点内出现乱停乱放自行车、电动车现象，要及时劝阻，未及时劝阻的每检查发现一次扣0.1分。

②公园、广场、游园节点内不得出现遛狗不栓绳、毁坏花草树木、躺卧公共座椅、于公共设施上晾晒衣物被褥、乱涂乱画等不文明现象，经发现要及时劝导，未及时劝导的每发现一次扣除0.1分。

③公园、广场、游园节点内不得出现无障碍通道被阻挡、占用的情况，经发现要及时清除障碍物，未及时清障的每发现一次扣除0.1分。

（7）厕所保洁（5分）

①清洁卫生，无异味，定期消毒。厕所有异味，不定期消毒，发现一次扣0.1分。

②墙壁无蜘蛛网、灰尘、字等，无脏斑，无卫生死角和无乱贴广告。发现墙面有蜘蛛网、灰尘、字等，有脏斑、卫生死角或乱贴广告，一处扣0.1分。

③便池、尿池内无污垢，无尿垢，便纸篓内及时清理。发现便池、尿池内有污垢、尿垢，一处扣0.1分；便纸篓内未及时清理，发现一次扣0.1分。

④地面无积水。检查时若地面有积水，发现一次扣0.1分。

⑤确保管辖范围内所有公厕能够达到正常使用标准。管辖范围内公厕锁门，不能正常使用的每处扣0.2分。

2、设施维护（10分）

（1）建筑、道路等基础设施维护

抽查公园广场绿地内建筑、道路等基础设施维护情况，发现墙面破损、路面残缺、油漆剥落等，一处扣0.1分。

（2）园林小品（健身器材）维护

桌椅、园灯、垃圾桶和指示牌、公益展板、健身器材、景观小品等园林设施完整、安全，维护及时。发现设施破损的一处扣0.1分；健身器材存在明显部件缺失、无法使用及安全隐患等问题，一处扣0.2分。

（3）园容保护

绿地中无堆物、堆料、搭棚，建筑墙面、凉亭、花架和树干上无钉拴刻画等现象。检查发现上述问题，每处扣0.1分。

3、绿地保护（7分）

（1）安保

①确保节假日、夜间有人值守（全天24小时），若发生重大破坏和偷盗案件，每次扣0.5分，检查发现节假日、夜间门房无人值守，每次扣0.2分。

②安保员应遵守各公园广场内的《保安员岗位职责》和《保安员服务纪律》，检查发现违反上述规定的，每次扣0.1分。

（2）冬春季防火

排查火灾隐患，检查中发现一处火灾隐患扣除0.2分。养护过程中因管理不善造成绿地失火，按照《包头市城市绿化条例》赔偿标准赔付。火灾烧毁绿地面积不超过10平方米，或不超过10株（丛）树木，扣除3分；火灾烧毁绿地面积为10-30平方米，或10-30株（丛）树木，扣除5分；火灾烧毁绿地面积超过30平方米，或超过30株（丛）树木，扣除7分。

4、园林植物（25分）

（1）浇水

浇水必须浇透，根据树木大小、种植年限确保10—15天浇一遍水（雨季可适当控水）；休眠期（12月—次年3月）保证浇一遍冻水和一遍解冻水，在浇水过程中不允许私自采用地下水，一经发现，一切法律责任均需养护管理单位全权负责。未及时浇水、喷水，致使树木、草坪生长不良，经检查发现，树木扣0.1分/株，草坪、花坛扣0.2分/平米，致植物枯死的加倍扣分。

（2）修剪、抹芽

乔木：

每年至少应根据不同树种的生长特性和周围环境，进行一次修剪整形，修剪锯口应平齐不劈不裂，尽可能减少大锯口，较大的截口应涂防腐剂，修剪后达到整齐一致。抹芽时：根据树种确定抹芽次数及抹芽部位。抹芽需及时，芽长不超过10cm。抹芽时不允许拉伤树皮。未按树种要求修剪、抹芽的，一处扣0.1分。截口不平，截口直径2厘米以上树木未涂防腐剂，一处扣0.1分。枯枝、断枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、徒长枝、败叶未及时清除，一处扣0.1分，修剪不按操作规程进行，出现偏冠、结构不合理，主侧枝分布不均匀等，一处扣0.1分。

灌木：

①应根据不同植物生育特性进行修剪整形。常绿、观叶灌木根据生长速度快慢修剪，重点公园广场的修剪（阿尔丁广场、法治公园、希望广场、世纪广场等），全年不少于8次，其他公园广场的修剪，全年不少于5次。未达到修剪次数要求且新生枝条单枝（芽）超出5cm未剪现象每个公园扣1分。

②观花灌木应根据花芽分化类型进行修剪，次数视不同品种而定。控制株高，均衡树冠，未达到要求的每处扣0.1分。

③发现一处病、虫枝和干枯枝，扣0.1分。

（3）病虫害防治

①及时防治和控制病虫害的发生，发生群众举报、媒体曝光等事件每次扣0.2分，发现有明显虫口、虫粪、巢螟，危害率在5%—10％内扣0.1分，危害率在10%—15％内扣0.2分，超过15%扣0.5分。

②用药配比正确，操作安全，喷药均匀，不发生药害事故。若造成树木伤害，每次扣0.1分。

（4）树木扶正、施肥、防寒处理

①树木及时扶正，灾害性天气季节及时检查清理断枝、倒伏树木，发现树木长势衰弱、歪斜，每两株扣0.25分。

②及时抗旱，冬季易冻害的树木及时做防冻处理。防冻处理不正确，导致树木长势不良或死亡，发现一处扣0.1分。

（5）除草、清杂、清土

①树穴杂草率高于5％，每两株扣0.1分。

②发现树穴中有烟盒、纸屑等垃圾，随时发现随时清扫，未及时清扫的每两株扣0.1分。

③检查发现因树穴、篱带内土方过高不能正常浇水的，每发现一处扣0.1分。

（6）存活率

苗木存活率低于90％的区域，乔木发现一株扣0.1分、绿篱发现1平米以上扣0.1分。

（7）涂白

落叶乔木须于每年进行一次树干刷白，刷白高度为1.2米。刷白应均匀细致，树皮的裂隙应全部粉刷，粉刷材料不得滴溅到地面或树穴内，未按要求刷白，每处扣0.1分，刷白高度不到1.2米，每处扣0.1分。

5、资料、档案（5分）

（1）绿化养护台账

经审批养护作业的年度、季度、月度计划完整连续。并有管理日志及绿植养护台账。否则每缺一项扣0.1分。

（2）绿化基础资料

各种基础资料（如养护管理方案、投入管养人员及设备落实情况、管理责任制落实情况、内部规章制度等）应规范齐全。否则每缺一项扣0.1分。养护管理单位应于每月月初由专人负责提供上月养护日志及本月养护计划（包括文字记录、影像记录、人员情况、车辆浇水路线、苗木修剪等所有由养护管理单位承担的养护作业相关工作痕迹）等相关资料纸质版整理报送昆区住建局，未提供纸质版资料每缺一项扣0.1分。

（3）安全生产资料

每月至少进行一次进行安全生产检查，定期进行养护人员安全生产培训，保证新进人员的岗前培训，并做好相关检查、培训资料和记录台账留档。每缺一项扣0.1分。

（4）水电费、购药票据

①养护管理单位需于每月初报上月用水量、用电量统计表（附水、电费用清单），否则每缺一项扣0.1分。

②养护管理单位应于每次购药后向昆区住建局提供病虫害防治药物购买发票复印件加盖公章（原件拍照留存）供昆区住建局核验，否则视为资料不全扣减相应考核分数。

6、应急处理（5分）

（1）未按规定时间完成政府热线、行风热线等平台受理案件处置，每次扣0.2分。日常监管过程中所发现的问题未及时处理的，每件扣0.1分。

（2）有完善的设施应急预案和机制。日常监督检查发现的问题及平台反映的问题能够及时处理。无完善的设施应急预案和机制扣0.1分；无完整的应急值班和处置过程记录扣0.1分；材料、机械、人员不齐全或未进行应急演练扣0.1分。日常监督检查发现的问题未在72小时内整改扣0.1分。平台反映的问题未在48小时内整改回复扣0.2分。

（3）配备一支巡查队伍，以10天/次为周期，对辖区内的所有安全隐患进行排查并留存影像资料。在日常管护过程中，如出现因养护管理单位管理、养护、维护等原因造成绿地失火、树木倾倒等引起人员受伤以及公共、个人财产损失的事故，均由养护管理单位负全部恢复及赔偿责任，并扣除当月考核分数1分。

1.3.2城区道路绿化（100分）

1、园林植物（60分）

（1）浇水（15分）

浇水必须浇透，根据树木大小、种植年限确保10—15天浇一遍水（雨季可适当控水）；休眠期（12月—次年3月）保证浇一遍冻水和一遍解冻水，在浇水过程中不允许私自采用地下水，一经发现，一切法律责任均需养护管理单位全权负责。未及时浇水、喷水，致使树木、草坪生长不良，经检查发现，树木扣0.1分/株，草坪、花坛扣0.2分/平米，致植物枯死的加倍扣分。

（2）修剪、抹芽（15分）

乔木：

每年至少应根据不同树种的生长特性和周围环境，进行一次修剪整形，修剪锯口应平齐不劈不裂，尽可能减少大锯口，较大的截口应涂防腐剂，修剪后达到整齐一致。抹芽时：根据树种确定抹芽次数及抹芽部位。抹芽需及时，芽长不超过10cm。抹芽时不允许拉伤树皮。未按树种要求修剪、抹芽的，一处扣0.1分。截口不平，截口直径2厘米以上树木未涂防腐剂，一处扣0.1分。枯枝、断枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、徒长枝、败叶未及时清除，一处扣0.1分，修剪不按操作规程进行，出现偏冠、结构不合理，主侧枝分布不均匀等，一处扣0.1分。

灌木：

①应根据不同植物生育特性进行修剪整形。常绿、观叶灌木根据生长速度快慢修剪，重点路段的修剪（友谊大街、黄河大街、团结大街、民族西路等），全年不少于8次，其他道路的修剪，全年不少于5次。未达到修剪次数要求且新生枝条单枝（芽）超出5cm未剪现象每条路扣1分。

②观花灌木应根据花芽分化类型进行修剪，次数视不同品种而定。控制株高，均衡树冠，未达到要求的每处扣0.1分。

③发现一处病、虫枝和干枯枝，扣0.1分。

（3）病虫害防治（10分）

①及时防治和控制病虫害的发生，发生群众举报、媒体曝光等事件每次扣0.2分，发现有明显虫口、虫粪、巢螟，危害率在5%—10％内扣0.1分，危害率在10%—15％内扣0.2分，超过15%扣0.5分。

②用药配比正确，操作安全，喷药均匀，不发生药害事故。若造成树木伤害，每次扣0.1分。

（4）树木扶正、施肥、防寒处理（5分）

①树木及时扶正，灾害性天气季节及时检查清理断枝、倒伏树木。发现树木长势衰弱、歪斜，每两株扣0.25分。

②及时抗旱，冬季易冻害的树木及时做防冻处理。防冻处理不正确，导致树木长势不良或死亡，发现一处扣0.1分。

（5）除草、清杂、清土（5分）

①树穴杂草率高于5％，每两株扣0.1分

②发现树穴中有烟盒、纸屑等垃圾，随时发现随时清扫，未及时清扫的每两株扣0.1分。

③检查发现因树穴、篱带内土方过高不能正常浇水的，每发现一处扣0.1分。

（6）存活率（5分）

苗木存活率低于90％的，乔木发现一株扣0.1分、绿篱发现1平米以上扣0.1分。

（7）涂白（5分）

落叶乔木须于每年进行一次树干刷白，刷白高度为1.2米。刷白应均匀细致，树皮的裂隙应全部粉刷，粉刷材料不得滴溅到地面或树穴内，未按要求刷白，每处扣0.1分，刷白高度不到1.2米，每处扣0.1分。

2、环境保洁（20分）

（1）绿地保洁

绿地整洁，无杂物、无白色污染（树挂）。每次抽查绿地50平方米，发现塑料袋、烟盒等杂物，每个扣0.1分。

（2）植物垃圾处理

废弃物（如树枝、树叶、草屑等），重点地区随产随清，其它地区日产日清。对垃圾收集和处理不及时的，发现一处扣0.1分。

（3）园林设施保洁

①桌椅、果壳箱、指示牌、健身器材、景观小品等设施干净整洁、无污垢、灰尘、蛛网。发现桌椅、果壳箱、指示牌、健身器材、景观小品等设施脏乱、有污垢、灰尘、蛛网等，发现一次扣0.1分。

②建筑物、构筑物上无积尘、无涂刻、污垢、蛛网等，无屋面草。检查发现有上诉情况，发现一处扣0.1分。

（4）日常保洁及定员定岗

安排工人进行日常保洁，着装上岗，佩戴胸卡。如发现缺勤、不在岗的，每一人次扣0.1分。

3、设施维护（10分）

（1）树篦子等基础设施维护

抽查绿地中树篦子等基础设施维护情况，发现破损后未修复调整、清扫后未恢复、未铺平等情况，一处扣0.1分。如因养护管理单位监管不力导致出现树篦子大范围丢失或损坏的情况，由养护管理单位负全部恢复及赔偿责任，并扣除当月考核分数1分。

（2）园林小品维护

街角节点和游园节点桌椅、垃圾桶和指示牌、健身器材等园林设施完整、安全，维护及时。发现设施破损的一处扣0.1分；健身器材存在明显部件缺失、无法使用及安全隐患等问题，一处扣0.2分。

（3）环境保护

绿地中无堆物、堆料、搭棚，建筑墙面、凉亭、花架和树干上无钉拴刻画等现象。检查发现上述问题，每处扣0.1分。

（4）冬春季防火

排查火灾隐患，检查中发现一处火灾隐患扣除0.2分。养护过程中因管理不善造成绿地失火，按照《包头市城市绿化条例》赔偿标准赔付。火灾烧毁绿地面积不超过10平方米，或不超过10株（丛）树木，扣除3分；火灾烧毁绿地面积为10-30平方米，或10-30株（丛）树木，扣除5分；火灾烧毁绿地面积超过30平方米，或超过30株（丛）树木，扣除7分。

4、资料、档案（5分）

（1）绿化养护台账

经审批养护作业的年度、季度、月度计划完整连续。并有管理日志及绿植养护台账。否则每缺一项扣0.1分。

（2）绿化基础资料

各种基础资料（如养护管理方案、投入管养人员及设备落实情况、管理责任制落实情况、内部规章制度等）应规范齐全。否则每缺一项扣0.1分。养护管理单位应于每月月初由专人负责提供上月养护日志及本月养护计划（包括文字记录、影像记录、人员情况、车辆浇水路线、苗木修剪等所有由养护管理单位承担的养护作业相关工作痕迹）等相关资料纸质版整理报送昆区住建局，未提供纸质版资料每缺一项扣0.1分。

（3）安全生产资料

每月至少进行一次进行安全生产检查，定期进行养护人员安全生产培训，保证新进人员的岗前培训，并做好相关检查、培训资料和记录台账留档。每缺一项扣0.1分。

（4）水电费、购药票据

①养护管理单位需于每月初报上月用水量、用电量统计表（附水、电费用清单），否则每缺一项扣0.1分。

②养护管理单位应于每次购药后向昆区住建局提供病虫害防治药物购买发票复印件加盖公章（原件拍照留存）供昆区住建局核验，否则视为资料不全扣减相应考核分数。

5、应急处理（5分）

（1）未按规定时间完成政府热线、行风热线等平台受理案件处置，每次扣0.2分。日常监管过程中所发现的问题未及时处理的，每件扣0.1分。

（2）有完善的设施应急预案和机制。日常监督检查发现的问题及平台反映的问题能够及时处理。无完善的设施应急预案和机制扣0.1分；无完整的应急值班和处置过程记录扣0.1分；材料、机械、人员不齐全或未进行应急演练扣0.1分。日常监督检查发现的问题未在72小时内整改扣0.1分。平台反映的问题未在48小时内整改回复扣0.2分。

（3）配备一支巡查队伍，以10天/次为周期，对辖区内的所有安全隐患进行排查并留存影像资料。在日常管护过程中，如出现因养护管理单位管理、养护、维护等原因造成绿地失火、树木倾倒等引起人员受伤以及公共、个人财产损失的事故，均由养护管理单位负全部恢复及赔偿责任，并扣除当月考核分数1分。

1.3.3工业园区绿化养护（100分）

1、园林植物（60分）

（1）浇水（15分）

浇水必须浇透，根据树木大小、种植年限确保10—15天浇一遍水（雨季可适当控水）；休眠期（12月—次年3月）保证浇一遍冻水和一遍解冻水，在浇水过程中不允许私自采用地下水，一经发现，一切法律责任均需养护管理单位全权负责。未及时浇水、喷水，致使树木、草坪生长不良，经检查发现，树木扣0.1分/株，草坪、花坛扣0.2分/平米，致植物枯死的加倍扣分。

（2）修剪、抹芽（15分）

乔木：

每年至少应根据不同树种的生长特性和周围环境，进行一次修剪整形，修剪锯口应平齐不劈不裂，尽可能减少大锯口，较大的截口应涂防腐剂，修剪后达到整齐一致。抹芽时：根据树种确定抹芽次数及抹芽部位。抹芽需及时，芽长不超过10cm。抹芽时不允许拉伤树皮。未按树种要求修剪、抹芽的，一处扣0.1分。截口不平，截口直径2厘米以上树木未涂防腐剂，一处扣0.1分。枯枝、断枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、徒长枝、败叶未及时清除，一处扣0.1分，修剪不按操作规程进行，出现偏冠、结构不合理，主侧枝分布不均匀等，一处扣0.1分。

灌木：

①应根据不同植物生育特性进行修剪整形。常绿、观叶灌木根据生长速度快慢修剪，重点路段的修剪，全年不少于8次，其他道路的修剪，全年不少于5次。未达到修剪次数要求且新生枝条单枝（芽）超出5cm未剪现象每条路扣1分。

②观花灌木应根据花芽分化类型进行修剪，次数视不同品种而定。控制株高，均衡树冠，未达到要求的每处扣0.1分。

③发现一处病、虫枝和干枯枝，扣0.1分。

（3）病虫害防治（10分）

①及时防治和控制病虫害的发生，发生群众举报、媒体曝光等事件每次扣0.2分，发现有明显虫口、虫粪、巢螟，危害率在5%—10％内扣0.1分，危害率在10%—15％内扣0.2分，超过15%扣0.5分。

②用药配比正确，操作安全，喷药均匀，不发生药害事故。若造成树木伤害，每次扣0.1分。

（4）树木扶正、施肥、防寒处理（5分）

①树木及时扶正，灾害性天气季节及时检查清理断枝、倒伏树木。发现树木长势衰弱、歪斜，每两株扣0.25分。

②及时抗旱，冬季易冻害的树木及时做防冻处理。防冻处理不正确，导致树木长势不良或死亡，发现一处扣0.1分。

（5）除草、清杂、清土（5分）

①树穴杂草率高于5％，每两株扣0.1分

②发现树穴中有烟盒、纸屑等垃圾，随时发现随时清扫，未及时清扫的每两株扣0.1分。

③检查发现因树穴、篱带内土方过高不能正常浇水的，每发现一处扣0.1分。

（6）存活率（5分）

苗木存活率低于90％的，乔木发现一株扣0.1分、绿篱发现1平米以上扣0.1分。

（7）涂白（5分）

落叶乔木须于每年进行一次树干刷白，刷白高度为1.2米。刷白应均匀细致，树皮的裂隙应全部粉刷，粉刷材料不得滴溅到地面或树穴内，未按要求刷白，每处扣0.1分，刷白高度不到1.2米，每处扣0.1分。

2、环境保洁（20分）

（1）绿地保洁

绿地整洁，无杂物、无白色污染（树挂）。每次抽查绿地50平方米，发现塑料袋、烟盒等杂物，每个扣0.1分。

（2）植物垃圾处理

废弃物（如树枝、树叶、草屑等），重点地区随产随清，其它地区日产日清。对垃圾收集和处理不及时的，发现一处扣0.1分。

（3）园林设施保洁

①桌椅、果壳箱、指示牌、健身器材、景观小品等设施干净整洁、无污垢、灰尘、蛛网。发现桌椅、果壳箱、指示牌、健身器材、景观小品等设施脏乱、有污垢、灰尘、蛛网等，发现一次扣0.1分。

②建筑物、构筑物上无积尘、无涂刻、污垢、蛛网等，无屋面草。检查发现有上诉情况，发现一处扣0.1分。

（4）日常保洁及定员定岗

安排工人进行日常保洁，着装上岗，佩戴胸卡。如发现缺勤、不在岗的，每一人次扣0.1分。

3、设施维护（10分）

（1）树篦子等基础设施维护

抽查绿地中树篦子等基础设施维护情况，发现破损后未调整、清扫后未恢复、未铺平等情况，一处扣0.1分。如因养护管理单位监管不力导致出现树篦子大范围丢失或损坏的情况，由养护管理单位负全部恢复及赔偿责任，并扣除当月考核分数1分。

（2）园林小品维护

街角节点和游园节点桌椅、垃圾桶和指示牌、健身器材等园林设施完整、安全，维护及时。发现设施破损的一处扣0.1分；健身器材存在明显部件缺失、无法使用及安全隐患等问题，一处扣0.2分。

（3）环境保护

绿地中无堆物、堆料、搭棚，建筑墙面、凉亭、花架和树干上无钉拴刻画等现象。检查发现上述问题，每处扣0.1分。

（4）冬春季防火

排查火灾隐患，检查中发现一处火灾隐患扣除0.2分。养护过程中因管理不善造成绿地失火，按照《包头市城市绿化条例》赔偿标准赔付。火灾烧毁绿地面积不超过10平方米，或不超过10株（丛）树木，扣除3分；火灾烧毁绿地面积为10-30平方米，或10-30株（丛）树木，扣除5分；火灾烧毁绿地面积超过30平方米，或超过30株（丛）树木，扣除7分。

4、资料、档案（5分）

（1）绿化养护台账

经审批养护作业的年度、季度、月度计划完整连续。并有管理日志及绿植养护台账。否则每缺一项扣0.1分。

（2）绿化基础资料

各种基础资料（如养护管理方案、投入管养人员及设备落实情况、管理责任制落实情况、内部规章制度等）应规范齐全。否则每缺一项扣0.1分。养护管理单位应于每月月初由专人负责提供上月养护日志及本月养护计划（包括文字记录、影像记录、人员情况、车辆浇水路线、苗木修剪等所有由养护管理单位承担的养护作业相关工作痕迹）等相关资料纸质版整理报送昆区住建局，未提供纸质版资料每缺一项扣0.1分。

（3）安全生产资料

每月至少进行一次进行安全生产检查，定期进行养护人员安全生产培训，保证新进人员的岗前培训，并做好相关检查、培训资料和记录台账留档。每缺一项扣0.1分。

（4）水电费、购药票据

①养护管理单位需于每月初报上月用水量、用电量统计表（附水、电费用清单），否则每缺一项扣0.1分。

②养护管理单位应于每次购药后向昆区住建局提供病虫害防治药物购买发票复印件加盖公章（原件拍照留存）供昆区住建局核验，否则视为资料不全扣减相应考核分数。

5、应急处理（5分）

（1）未按规定时间完成政府热线、行风热线等平台受理案件处置，每次扣0.2分。日常监管过程中所发现的问题未及时处理的，每件扣0.1分。

（2）有完善的设施应急预案和机制。日常监督检查发现的问题及平台反映的问题能够及时处理。无完善的设施应急预案和机制扣0.1分；无完整的应急值班和处置过程记录扣0.1分；材料、机械、人员不齐全或未进行应急演练扣0.1分。日常监督检查发现的问题未在72小时内整改扣0.1分。平台反映的问题未在48小时内整改回复扣0.2分。

（3）配备一支巡查队伍，以10天/次为周期，对辖区内的所有安全隐患进行排查并留存影像资料。在日常管护过程中，如出现因养护管理单位管理、养护、维护等原因造成绿地失火、树木倾倒等引起人员受伤以及公共、个人财产损失的事故，均由养护管理单位负全部恢复及赔偿责任，并扣除当月考核分数1分。

1.4昆区城市园林绿化养护作业规程（试行）

1.4.1养护管理作业规程

巩固绿化成果，保证树木的成活，主要关键是养护管理，俗话说“三分栽树、七分养护”，这是人们经过实践而得来的经验，事实也是如此，这就说明了树木养护管理工作的重要性，根据我局目前养护管理的现状，特制定昆区城市园林绿化养护管理技术标准，通过规范的执行，把全区树木花草养护工作提高到一个新的水平。

1.4.2全年养护管理工作的顺序安排

树木养护管理年工作年历：园林树木养护管理年工作历，体现养护管理的计划目标，并有具体组织作用。园林树木养护管理工作的项目是很繁杂的，各树种甚至同品种不同年龄时期的树，管理差别也很大，但在一般情况下，还是有一定规律可循。现根据包头地区具体情况，将一年中的主要养护管理项目，按月制成工作历。

一月份：本月是全年中气温最低的月份，树木处于休眠状态。

1.防寒检查：随时检查树木的防寒情况；发现防寒物有漏风情况应及时补救。

2.扫积雪：雪后对道路进行扫雪时，应将雪堆积在树根部，既有利防寒，又有利防旱。但道路上洒盐或溶雪剂的雪，切不可用。

3.卫生保洁：每日对公园、广场、游园节点定期保洁，及时清理辖区范围内所有绿地的垃圾、杂物、杂草，无卫生死角。确保各处保洁、养护人数。

二月份：气温较上月有所回升，树木仍处于休眠状态。

1.冬季修剪：全面展开落叶树木的整形修剪，最低也应对树上的枯枝、伤残枝、病虫枝、多余枝条以及妨碍架空线以及建筑物的枝杈进行修剪。

2.扫积雪：同上月。

3.防寒：同上月。

4.卫生保洁：每日对公园、广场、游园节点定期保洁，及时清理辖区范围内所有绿地的垃圾、杂物、杂草，无卫生死角。确保各处保洁、养护人数。

三月份：气温继续上升，树木开始萌芽。

1.拆除防寒物：对冬季防寒所用的防寒物，应适时分次逐渐拆除，检查安装喷灌设备，准备春浇。

2.所有管灌、水泵等设备的检修、更换，以便于4月份开始浇水以后正常使用。

3.卫生保洁：每日对公园、广场、游园节点定期保洁，及时清理辖区范围内所有绿地的垃圾、杂物、杂草，无卫生死角。

4.修水圈、清土：为辖区内树坑进行清土、修水圈，保证下月初的浇水作业面。

5.检修管灌、水泵等：将辖区内的所有管线、阀门、接头、水泵进行检修，确保之后灌溉系统、喷泉的正常使用。

6.陆续开始对辖区内的龙爪槐进行第一遍修剪。

四月份：气温继续上升，树木陆续萌芽，开花或展叶，开始进入生长旺盛期。

1.春灌：因包头春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，整修树池，对需要浇解冻水的树木，应及时灌水。

2.防治病虫害：以防为主，如在树木发芽前，喷硫磺合剂，以防介壳虫等。全年辖区内所有绿化苗木至少打药一次，根据实际养护情况，病虫害严重的区域和苗木全年需打药2-4次。养护管理单位需在每次打药完成后提供购药发票供昆区住建局核查。

3.整修草坪：灌解冻水后，如有草坪塌陷，应及时补栽。

4.卫生保洁：每日对公园、广场、游园节点定期保洁，及时清理辖区范围内所有绿地的垃圾、杂物、杂草，无卫生死角。确保各处保洁、养护人数达到生长季和创城需要的养护人数。

5.修剪：继续对辖区内的龙爪槐进行第一遍修剪，中下旬开始逐步对辖区内的绿篱进行修剪，需要有固定的修剪队伍，市区范围内不少于5组。对于重点区域和路段的修剪（如友谊大街、黄河大街、团结大街、民族西路等道路及阿尔丁广场、法治公园、希望广场、世纪广场等公园广场），全年不少于8次，其他区域的修剪，全年不少于5次。

五至六月份：气温上升，从节令讲已进入夏季，树木开始迅速生长。

1.浇水：树木抽枝，展叶盛期，此时又是干旱时期，必须把浇水放在首位，尤其对于新栽树木更不能缺水。浇水必须浇透，根据树木大小、种植年限确保10-15天浇一遍水。不可正午时浇水。及时清理绿篱下的土方，确保浇水作业面。

2.防治病虫害：陆续开始对辖区内的树木进行喷药、病虫害防治工作。人流量密集等地区需悬挂警示牌。用药配比正确，操作安全，不发生药害事故。全年辖区内所有绿化苗木至少打药一次，根据实际养护情况，病虫害严重的区域和苗木全年需打药2-4次。养护管理单位需在每次打药完成后提供购药发票供昆区住建局核查。

3.种花、种草：根据实际天气情况，5月中下旬开始陆续在公园、广场、游园节点的花池种植花卉，绿地内应陆续补种地被、草坪，种植前需要翻地、施基肥。

4.整形修剪：主要是剥芽去蘗和疏枝，以及修剪花灌木、绿篱，其它修剪次之。关于绿篱的修剪，新生枝条不能超过10厘米高。需要有固定的修剪队伍，市区范围内不少于5组。

5.中耕除草：及时消灭树下杂草，防治草荒。

6.及时关注天气变化，制定完整的抗旱运行体系。

7.卫生保洁：每日对公园、广场、游园节点定期保洁，及时清理辖区范围内所有绿地的垃圾、杂物、杂草，无卫生死角。确保各处保洁、养护人数达到生长季和创城需要的养护人数。

8.保证各处喷泉按时间节点开放。

七至八月份：气温最高，八月中旬以后开始进入雨季。

1.浇水：全年气温最高时期，保证树木不能缺水，天气干旱时，根据树木大小、种植年限确保10-15天浇一遍水，进入雨季，可适当减少浇水次数，不可正午时浇水。

2.防治病虫害：继续对辖区内的行道树进行喷药处理，主要有锈病、蚜虫、食叶害虫等，要有针对性的用药物进行防治，确保用药配比正确，操作安全,不发生药害事故。全年辖区内所有绿化苗木至少打药一次，根据实际养护情况，病虫害严重的区域和苗木全年需打药2-4次。养护管理单位需在每次打药完成后提供购药发票供昆区住建局核查。

3.修剪：剥芽、疏枝、整形绿篱、修剪草坪，去除缠绕在树木上的植物，以及对各种类型植物的整形修剪。修剪绿篱，需要有固定的修剪队伍，市区范围内不少于5组。

4.中耕除草：同上。

5.汛期防涝排水：大雨过后，低洼地区要进行防涝排水。

6.卫生保洁：每日对公园、广场、游园节点定期保洁，及时清理辖区范围内所有绿地的垃圾、杂物、杂草，无卫生死角。确保各处保洁、养护人数达到生长季和创城创卫需要的养护人数。

九月份：气温开始下降。

1.施肥：对一些生长较弱、枝条不够充实的树木，应追一些磷、钾肥。

2.防治病虫害：主要是锈病。全年辖区内所有绿化苗木至少打药一次，根据实际养护情况，病虫害严重的区域和苗木全年需打药2-4次。养护管理单位需在每次打药完成后提供购药发票供昆区住建局核查。

3.迎接国庆：国庆节前，应彻底消灭杂草，伐除死树，整形修剪，绿地内清理卫生，杂物杂草。

4.浇水：视天气情况决定是否浇水。

5.对辖区内的绿篱进行修剪，新生枝条不能超过10厘米高。需要有固定的修剪队伍，市区范围内不少于5组。

十月份：气温继续下降，下旬进入初冬，树木开始落叶，陆续进入休眠期。

1.除草：将绿地内存在安全隐患的杂草及时清除，防治冬季火灾隐患。

2.树木涂白：涂白：结合病虫害防治，对辖区内乔木进行石灰水——石硫合剂涂白。

十一月份：土壤开始夜冻日化，进入隆冬季节。

1.清理枯枝落叶：将辖区内的枯枝落叶清运干净，防止冬季火灾隐患。

2.灌冻水：土壤封冻前浇完冻水。并对辖区内的所有灌溉系统进行吹水及保暖覆盖，防止管灌冻裂。

3.防寒（冻）：对不耐寒的树木，在封冻前，都要采取各种不同措施，进行防冻。

4.涂白：结合病虫害防治，对辖区内乔木进行石灰水——石硫合剂涂白。

十二月份：上旬节令正是“大雪”前后，土壤全面封冻。

1.清理枯枝落叶：继续清运辖区内的枯枝落叶净，防止冬季火灾隐患。

2.绿化培训：冬闲时间进行绿化专题培训。

1.4.3紧急任务要求

1.专业作业人员配备要求

养护管理单位所有养护区域内确保配备专业修剪队伍，队伍人数应能保证实际养护效果。道路上作业的所有修剪工、浇水工均为定向工种，全力保障修剪、浇水工作。如养护管理单位未能保证技术人员数量配备，导致养护和景观效果出现问题的，经核实，当缺少人数超过总人数的15%，昆区住建局将按实际减少人员以2500元/月/人的标准在养护费用中予以扣减。

2.养护管理单位须配备一支专业突击队伍，以便及时处理突发、应急事件，确保在规定时间内解决各类突发问题及热线投诉、网民留言、各类平台反映的问题。

3.养护管理单位必须配备一支巡查队伍，以10天/次为周期，对辖区内的所有安全隐患进行排查并留存影像资料。在日常管护过程中，如出现因养护管理单位管理、养护、维护等原因造成绿地失火、树木倾倒引起人员受伤及公共、个人财产损失的事故，均由养护管理单位负全部恢复及赔偿责任。

4.结合我区绿化养护面积、技术要求等需求，按昆区住建局每年年初提供的实际用工需求计划，养护管理单位进行配备具体技术人员及养护人员。如养护管理单位未按时按约定人员数量配备，昆区住建局将按实际缺岗人员以2500元/月/人的标准在养护费用中予以扣减。

5.对于平台（政府热线、信访局交办件、上级主管部门交办件、政府交办件）中涉及包头市昆区住房和城乡建设局所管辖、承办、反馈投诉的事件，养护管理单位应在交办时间周期、范围按时完成整改；如养护管理单位未在交办时间整改完成的情况下，由昆区住建局进行突击整改，所产生的费用由养护管理单位从应急费用中支出。

6.养护管理单位进行绿化养护作业规程详见《包头市昆都仑区住房和城乡建设局园林绿化市场化养护管理办法》（含每月绿化养护作业规程），养护工作须严格执行该规程操作，每月必须完成当月重点工作，未完成的按《包头市昆都仑区住房和城乡建设局园林绿化市场化养护管理办法》扣分。

7.养护管理单位对昆区住建局移交的养护工作相关事项标准、计划、要求如下：

（1）要求养护管理单位每月月初由专人负责提供上月养护日志及本月养护计划（包括文字记录、影像记录、人员情况、车辆浇水路线、苗木修剪等所有由养护管理单位承担的养护作业相关工作痕迹）等相关资料纸质版整理报送昆区住建局，未提供纸质版资料将在当月考核中扣减相应分数。

（2）为避免因绿化管线、车辆、机械等损坏造成养护工作未按时间节点进行养护的情况发生，养护管理单位应在养护期开始前一个月（每年3月份），提前对辖区内的所有车辆、灌溉系统、水泵等养护配套设施设备进行排查并维修、保养，确保浇水及喷泉系统能够在规定时间内正常使用、开放。若养护管理单位未按规定时间对设施设备进行排查、维修、保养而使养护工作停滞，则昆区住建局有权扣减相应的养护费用。

（3）苗木存活率和成活率。新植苗木方面，栽植养护期当年5月昆区住建局与养护管理单位共同对新植苗木出芽率进行初步验收，8月至9月对新植苗木成活率进行验收；现有树木方面，每年9月至10月由昆区住建局和养护管理单位共同进行巡查验收，存活率低于合同约定附件中的对应养护考核标准，由养护管理单位负责次年4月份进行未成活苗木更换新苗木的采购及补植工作。如养护管理单位未按实际补植量进行补植，昆区住建局将按当年的定额在养护费用中进行扣减。

（4）养护管理单位应于每月10日前将当月完成的实际工作量及下月的养护计划报送住建局绿化办，并结合实际工作需要，提前购置所需养护工具、管件等，并于每年3月份报送全年的养护工招聘计划，应根据实际工作量需求确定养护人员数量，保证养护效果，不得因人员、工具短缺人为降低养护标准。

（5）养护管理单位在浇水过程中不允许私自采用地下水，一经发现，一切法律责任均需养护管理单位全权负责。

（6）养护管理单位需于每月初报上月用水量、用电量统计表（附水、电费用清单）

（7）养护管理单位须保证绿化景观效果，确保我区在每年市绿化考核中保持第一梯队。

1.4.4养护管理标准

|  | 落叶乔木 | 常绿树 |
| --- | --- | --- |
| 养护标准 | 树木生长良好，枝叶繁茂，分布均匀、无卷叶、黄叶（生长季节），无枯枝、徒长枝等，树枝、树干上无悬挂物，保持树木的良好观赏效果，无明显病虫害。 | 树形美观、无枯枝、无病虫害、生长健壮、针叶色绿无积尘，枝干健壮，无明显病虫害。绿地内无死亡苗木 |
| 浇水 | 每年至少浇水10次以上，每次不低于50KG/株，即地表50cm深。生长季节（5月—10月），每星期叶面喷水两次，在上午十点前，下午四点后。喷水主要目的是为了保持叶面干净整洁，浇水年限：树木栽植以后，一般乔木需要连续浇水3——5年，灌木5年，树木因缺水而生长不良及干旱年份，则应延长灌水年限，直到树木根系扎深，不灌水也能正常生长时为止。 | 每年至少浇水10次以上，每次不低于50KG/株，即地表50cm深。生长季节（5月—10月），每星期叶面喷水一次，在上午十点前，下午四点后。喷水时不能造成地面或池堰内积水。 |
| 修剪 | 每年至少应根据不同树种的生长特性和周围环境，进行一次修剪整形，修剪锯口应平齐不劈不裂，尽可能减少大锯口，较大的截口应涂防腐剂，修剪后达到整齐一致。树穴平整、无杂草、杂物。 |  |
| 病虫害防治 | （1）病害：根据不同树种易感染的病害，在发病前，至少防治三次以上；发病后，应于发病初期，立即防治，防止蔓延。（2）虫害：根据不同害虫习性进行适期防治。（3）做好检疫性病虫害的观测与防治。 |  |

|  | 花灌木 | 色块 | 草坪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养护标准 | 养护标准：花、灌木生长正常，花木生长季节有花可观，无徒长现象，常绿植物不影响其观赏效果，无明显病虫害。 | 生长旺盛，叶色浓绿茂密、无卷叶、黄叶（生长季节），无病虫害，枝干健壮，无缺株、倒伏，无枯枝、死枝，花朵繁茂，出现残花即清理，无各类杂草等垃圾杂物。修剪整枝，边缘线清晰、成形、成片块状。 | 草坪在养护过程中无大面积秃裸斑块，无因病虫造成的大面积死苗，颜色无大面积枯黄，草坪上无落叶，无杂物，无隆起状，土壤不板结、龟裂、无积水现象，景观效果良好 |
| 浇水 | 根据不同品种进行养护管理，不得因缺水、肥造成枝叶萎蔫、枯黄。气候较旱的年份或因土壤渗水性强或因缺水生长不良者，应增加浇水次数。 | 根据不同品种进行养护管理，不得因缺水、肥造成枝叶萎蔫、枯黄。 | 草坪浇水，每次浇水应湿透土壤12—15cm。每年3月、11月是浇解冻水或冻水时间。气候较旱的年份或因土壤渗水性强或因缺水生长不良者，应增加浇水次数。 |
| 修剪 | （1）应根据不同植物生育特性进行修剪整形。（2）常绿、观叶灌木根据生长速度快慢修剪，一般为8—10次/年。（3）观花灌木应根据花芽分化类型进行修剪，次数视不同品种而定。（4）应注意随时剪除病、虫枝和干枯枝，生长旺盛的应注意疏枝。（5）老化枝应有计划的更新。 | 1）多色块花坛、绿化带按标准高度定位，突出立体感，色块衔接处无明显留空，面上下平直见方，棱角清晰。（2）地面色块、大中型花坛色块，在修剪时，必须按标准高度拉线定位操作，并用人工补修平整，除日常修剪；凡逢重大节日（五一、十一）期间须修剪到位。（2）修剪次数，生长旺季15天左右修剪一次，（3）修剪下的枝叶，应及时清理。 | （1）修剪高度控制在8cm—12cm，夏季和入冬前的最后一次修剪应提高留茬高度4—5CM，以增强草坪抗性。（2）修剪次数，生长旺季10天左右修剪一次，凡逢重大节日期间须修剪到位，每次剪去量不超过总长度的三分之一。（3）修剪下的草叶，短的可以留在草坪内，长的应及时清除。（4）修剪时间应选在早晨或傍晚，避免剪湿草。清除杂草及枯草层：（1）草坪杂草应随长随除。（2）疏松土壤，土壤板结时应打孔松土输氧。（3）每年入冬前对过密的草坪应打孔一次，第二年开春前对所有管护草坪枯草层进行一次清理。 |
| 病虫害防治 | （1）病害应进行不少于五次的预防性防治，发病后，应于发病初期立即防治，并要求诊断准确用药合理。（2）发生虫害，应适期用药，但应尽可能避免使用高毒和刺激性气味大的农药。 |  | （1）病害：易发病期无论发病与否都应进行预防，一般需打药三次以上，发病后应立即防治，将病害控制在初发期，将危害降至最低。（2）虫害：根据不同害虫发生规律，视情况适时防治，不能出现因虫害造成较大面积秃坪或死坪。 |

1.4.5主要养护项目的技术规范

（一）浇水

目的：树木成活的条件是水，树缺水则生长就差，严重时可造成树木死亡。因此必须根据树种的习性、土壤状况以及不同年龄、不同时期栽的树木进行浇水，使树木生长发育正常、枝叶茂盛。

①浇水年限：树木栽植以后，一般乔木需要连续浇水3—5年，树木因缺水而生长不良及干旱年份，则应延长灌水年限，直到树木根系扎深，不灌水也能正常生长时为止；

②本地区一年中灌水次数，包头地区一般冬春与初夏气候干旱，每年4月初、11月正是浇解冻水或冻水时间。气候较旱的年份或因土壤渗水性强或因缺水生长不良者，应增加灌水次数；

③灌溉时必须一次灌足、灌透，切忌灌吊根水，浸润深度应达到树木根系的活动范围；

④人工浇水前应对树围进行松土，作好水堰，堰围不低于15cm；绿地内的围堰多为暗水圈；

⑤洒水车作业时，须缓流浇灌，严禁用高压水流冲毁树堰；

⑥灌溉浇水应与中耕除草、培土、覆盖等措施相结合；

⑦当土壤水分过多时，应及时开沟排水，一般纵横开浅沟，内外联通，保证余水有总出口；

⑧草坪浇水，每次浇水应湿透土壤12———15cm；

⑨绿篱与色块，以整池灌水为主要方法，每次要浇足浇透。

（二）整形修剪的技术规定

1.整形修剪时间

①冬剪：在树木休眠期即2月至3月进行。主要方式有截干和疏枝。目的是调整树形，均衡各主枝条的发育，抑制徒长枝，除去病虫枝；

②夏剪：在树木生长期即4月至10月进行，主要是抹芽、除蘖、疏芽、疏枝和短截，目的是调整树势，促进花芽分化等。

2.整形修剪的操作方法

做到“一知、二看、三剪、四拿、五处理、六保护”：

①一知：修剪前必须了解被修树木的生长特性和对该树修剪的特殊质量要求、操作方法、步骤和应采取的安全防护措施；

②二看：观察树形，去什么枝，留什么枝，剪锯后的树形是个什么样子，要做到心里有数；

③三剪：确定修剪方式后，剪时从上往下，由外及里，由粗剪到细剪；

④四拿：修剪后要将挂在树枝、掉在地下的断枝叶清扫运走；

⑤处理：对病虫枝条要及时清运；

⑥锯粗枝时要先从下往上锯3—4cm，再由上往下对齐锯断，不致劈裂，且贴干剪锯不留桩，截面涂以防腐剂保护伤口。

3.几种常用树木类型的修剪操作规范：

①行道树：施行冬剪。主要是培养好骨架扩大冠幅，控制高生长，解决好树与架空电缆线的矛盾。上树修剪时，所用工具、机械必须灵活、牢固，截大枝时，要先用绳子将枝系好，截断后，慢慢往下放，避免砸伤行人和车辆。同时，地面要设置警示标牌，作业范围内禁止行人、车辆穿行。上树作业人员要站稳，操作机械要注意自身安全，特别注意高压线路，防止发生事故；同时进行枝下高修剪，对低于2.5m的侧枝萌芽均应剪除，以利行人通行。

②花灌木：每年秋末进行一次复壮整形修剪，控制株高，均衡树冠。对先花后叶和当年顶梢开花的灌木进行花后修剪。

③绿篱：对生长较快的品种，在生长期4—10月，每一个月进行一次，一般剪成几何形体，先扯线定型，沿线修剪，侧枝剪短，顶端剪平，做到三面修剪，整齐划一，整剪侧断面时应以梯形最好，可保持绿篱下部枝叶受光充足，而不秃脚。对老化的绿篱可进行更新复壮措施：在3—4月份重剪回缩，高度控制在30cm，侧枝10—15cm，配合肥水管理

（三）中耕除草

1.中耕：对于因土质差引起的板结，应进行中耕松土。一般在雨后2—3天的晴天进行，深度在5cm以上，以不伤根系为宜，夏季结合除草浅耕；

2.除草：

①野生杂草在生长季节，要不断进行。一般用手拔或用小铲、锄头除去，掌握“除早、除小、除了”的原则，避免杂草与苗木竞争肥、水，减少病虫滋生条件，控制杂草结籽；

②对片林及自然坡地上的杂草要经常用割灌机割草，推剪整齐，保持高矮一致，基本达到黄土不露；

（四）病虫害防治

1.病害的检查方法：

（1）叶片上出现斑点，有可能是叶斑病类。

（2）叶片正面有片状或颗粒状白色粉状物，多为白粉病。

（3）叶背面（或正面）有黄色粉状物，多为锈病。

（4）叶片黄绿相间或皱缩变小、节间变短、植株矮小，多为病毒引起的花叶病。

（5）树木、花卉的干茎皮层起泡、流水、腐烂多为腐烂病。

（6）树木根部皮层腐烂易剥落，多为紫纹羽病或白纹羽病。

（7）幼苗根际处变色下陷造成死亡的，多为白枯病。

2.虫害的检查方法：

（1）检查虫粪：用肉眼观察树下和枝叶上有无虫粪。

①有几道纵沟的圆柱形虫粪，在树冠下成片分布的属天蛾类害虫；

②粪和木屑为丝状的，属天牛类害虫；

③粪为粒状的属木蛾类害虫。

（2）检查排泄物

①树枝上有油质状污点的多属蚜虫；

②树枝、树下地面上有虫尿的多为介壳虫、木虱类害虫。

（3）拍枝检查：对于肉眼看不见的红蜘蛛等害虫，可将小树枝往白纸上拍打检查有无小虫。

（4）检查被害状况：观察树枝叶上有无被虫咬食或卷缩的树叶，有无枯尖死杈，树干上有无虫卵、虫苞虫和蛀食的洞眼、坑道等。

3.病虫害防治的基本措施

病虫害防治工作，应贯彻“防重于治”的方针和“综合防治”的原则。

（1）做好预测预报工作：掌握本地病情和虫情的基本发生规律，提前预防，实地调查观察，一旦发现病虫情，立即消灭，防止蔓延。

（2）坚持适地适树原则选择树种，同时加强养护管理，促使植物生长健壮旺盛，提高病虫害抵抗力，减少病害发生和交叉感染。

（3）整形修剪：改善树冠的通风透光条件，降低树冠内部温度，减少病虫害发生机会，剪除的病虫枯枝要及时集中烧毁，严防扩散。

（4）树干扎缚塑料带。一般应用于松类植物，在树干高1米左右扎一圈塑料薄膜，可阻止松毛虫上树。

（5）苗木检疫消毒：对从外地引进的苗木，必须先经过检疫，用药物消毒后再栽。

（6）保护天敌。

（7）加强园容卫生管理，勤除杂草，勤清病虫枯枝落叶，结合管理进行人工摘除护囊、虫卵等。

（8）栽前土壤消毒。

（9）化学防治：

①掌握病害发生的规律后，在病害发生前喷施杀菌剂预防。

②病虫害发生后，选择杀菌剂、杀虫剂，按照规定剂量采取喷雾、地埋、涂刷、注射、堵药棉、熏蒸等方法消灭病虫害。

4.药剂使用的安全操作规定

（1）药剂使用保管的规定

①正确选用药剂：在了解药剂性能，保护对象，掌握病虫发生规律基础上，正确选用药剂品种、浓度、用量，避免盲目乱用，禁止使用过期药剂。

②适时用药：选择最有利的防治时机，防小、防早，夏季避免中午前后气温高时施药，防止产生药害。

③交替使用：在一个地域长期使用一种药剂防治某一种病虫，此种病虫可能产生抗药性，因此要交替使用，提高杀灭效果。

④喷药要均匀喷布，不漏喷，特别注意叶背的喷布。

⑤药剂使用完后的空瓶、空袋要妥善处理，不要污染水源。

⑥药剂应指定专人保管发放，在阴凉、干燥、通风的房间存放。

（2）安全操作规定：

①喷药人员作业时要带口罩、眼镜、胶手套，穿长袖长衫，防止自身中毒；

②配兑药物时要小心操作，防止药液溅洒；

③有微风天气喷施农药时，人应站在上风方向作业；

④喷药容器密封不严，外溢药物时，要停止使用，修理好后，再使用；

⑤喷药期间，不得抽烟，吃东西；

⑥喷药后要及时清洗容器、衣物，洗手洗脸。

⑦喷药前要做好安全宣传工作，应在显眼处悬挂警示牌

5.常见植物病虫害发生规律及其防治技术措施

（1）主要病害及防治措施：

A.锈病：

①主要为害：草坪、海棠、杨树等；

②症状：叶片正面黄绿色晕圈，着生褐黄色点粒，叶背病班隆起，有黄白色毛状物；

③发病规律：草坪草3月份发病，4—6月份及秋末发病重；海棠4月上旬发病，6月份发病盛期；

④防治措施：避免偏施氮肥，剪除病枝叶烧毁；发病初期喷25%粉锈宁可湿性粉剂1500倍液或70%甲基托布津1000倍液。

B.腐烂病：

①主要危害槐树、柳树、杨树、果树类等；

②症状：主要发生于枝干及枝条，褐色水渍状，皮层腐烂变软，病斑干缩下陷龟裂。

呈暗灰色，有时病斑烂槽处形成黑色小点；

③防治措施：对感病较轻的植株及时砍去病株或刮除病部，然后喷药或涂药处理。

防治药剂：10%碱水（碳酸钠）、10%蒽油、蒽油肥皂液（1kg蒽油+0.6kg肥皂+6kg水）结合赤霉素（10ppm）、1%退菌特，5%托布津，50ppm内疗素等。

C.叶斑病

①主要为害水蜡、四季玫瑰、丁香等；

②症状：初期叶片正面出现褐色小斑点，后扩大成圆形或不规则形病斑，褐色至灰白色，边缘紫褐色或黄色，病斑上密生黑色小点粒，引起叶片穿孔、早落；

③发病规律：4—10月份发病，高温高湿环境发病严重；

④防治措施：摘除收集处理病叶、病枝，增施磷、钾肥，发病期喷70%甲基托布津1000倍液或50%多菌灵800倍液均可，7—10天喷一次，连续喷2—3次。

（2）主要虫害：

A.介壳虫类：吹绵蚧、绒蚧、水蜡蚧等。

①主要为害：水蜡等；

②症状：成虫和若虫常聚集叶和枝干上刺吸为害，严重时布满整个枝条，多为白色，导致煤污病，使枝叶发黑；

③防治方法：剪除病虫枝烧毁，于早春发芽前喷施10—15倍的松脂合剂；3月初用40%氧化乐果乳剂或50%杀螟松1000倍液，每隔7—10天喷一次，连喷2—3次。

B.尺蛾类：尺蠖等。

①主要为害：槐树、柳树等；

②6—8月份危害严重，白天静伏在树干、树叶处或叶丝下垂，夜晚取食；

③防治方法：利用老熟幼虫在树干茎基周围松土中化蛹的习性，于早春3月前挖蛹消灭，幼虫为害期可喷施50%杀螟松或90%敌百虫1000倍液防治。

C.舟蛾类：杨扇舟蛾等。

①主要为害：杨树、柳树等；

②4月份开始为害，白天不活动，夜晚或阴天取食，吐丝缀叶，形成虫苞；

③防治方法：幼虫未出苞前（约6月份）摘除虫苞；为害期喷施80%敌敌畏或50%杀螟松1000倍液。

D.椿蟓类：

①主要为害：千头椿、臭椿等；

②4、8月份为害最为严重，具臭腺，成虫聚集在叶背刺吸汁液，幼虫在枝干内为害，被害树干形成间断孔洞，有木屑、虫粪排出，严重时将干蛀空，造成枝干枯萎、风折，且树干分泌有大量黑色油质的粘稠物；

③防治方法：喷施50%杀螟松或40%氧化乐果1000倍液。

E.蚜虫类：桃蚜等。

①主要为害：红叶李、山桃、枫树、柳树、槐树等；

②4、5月份开始为害，以成虫或若虫群集布满在嫩梢、花蕾和叶背吸取汁液，使叶片卷缩，并诱发煤污病；

③药剂防治：休眠期喷石硫合剂，发生期喷40%氧化乐果或40%甲胺磷1000倍液。

1.5养护、维护管理要求

一、树基保护设施

养护方须对辖区道路上今年新接收回来的树篦子进行维修维护，对破损部分及时更换、调整，保证其外观完好并能正常使用。

二、巡查队伍

要求养护方必须有专职巡查队伍，按照要求对道路、人行道、雨污水管线进行巡查，并做好巡查记录定期整理归档。对辖区内的道路、人行道，发现问题及时处理，减少案件重复上报率，否则，将失去评优资格。

三、规范标准

对养护管理单位所进行的所有园林设施、绿化水电管线等维修维护，施工工艺及使用材料需符合行业规范标准，专业技术人员必须具备相应资格证。且我局对施工进行全程监管，不符合规范施工要求的，我局有权要求整改。

四、守土有责

养护管理单位对所养护范围内的绿化要全力做好日常巡查管理，如发现破绿等行为需要及时告知我局，经与我局核实后处理。因养护管理单位巡查管理不到位，导致昆区住建局权属范围内的绿化受损的，由养护管理单位承担一切责任。

五、整改时效

对日常巡查发现的问题72小时内完成整改；对创城、创卫、迎检等突击检查、12345平台、城市平台等反馈的整改问题及投诉问题要求无条件48小时内完成整改，如若在规定时间未完成的，按照考核测评细则扣分。

六、安全责任

养护管理单位对所养护范围内绿化公共基础设施、苗木等产生的安全隐患，造成人员伤亡、财产损失等一切安全事故承担全部责任。

七、应急处理

因不可抗力因素（如树木突然倒塌、碰线、碰屋造成的树枝伤人、伤物等），养护管理单位在接到主管部门或有关方通知后，应迅速组织力量，半小时内到达现场及时处理；如养护管理单位久拖不决，造成交通堵塞或损失进一步扩大，昆区住建局有权从养护管理单位月度管护费中扣除相应罚款。

4.6应急预案

为有效地预防各类突发事件及推动市场化运行的顺利开展，各养护管理单位应健全各项突发事件的应急预防方案。

一、养护管理单位首先应先成立应急抢险工作领导小组

组长：养护管理单位负责人负责应急抢险工作的总指挥；

副组长：项目负责人负责应急抢险工作的具体组织安排；

后勤负责人：负责应急抢险工作后勤物资的准备和调配；

成员：突击任务组成员负责落实应急抢险工作的具体措施和现场指导、监督、跟踪；

二、应急抢险物资的准备

在抢险工作开始之前，必须充分准备所需物品。如应急灯、安全带、通信工具、安全帽和灭火器、应急标志、反光衣、雨衣、雨鞋、防腐剂、沙袋、烟雾弹等消防器材及应急药品。

三、主要抢险措施

（1）加强对防洪、防风、抢险的工作宣传、培训，使工作人员学会和掌握基本的防范知识和处理技能，一旦出现问题，可随时有条不紊地参与工作；

（2）经常检查管养绿地范围内、各员工工作场地及临时休息地等有无事故隐患。如乱拉电线、违章存放易燃、易爆物品等，应及时采取积极、有效的措施予以整改；

（3）完善必要的抢险工具，保证抢险救灾物资的充足供应，配备各种防火、防台风、防洪器材及设备；

（4）落实抢险责任人，划分抢险地段，一旦遇有火灾、洪水等突发事件，做到“早抢救、快出击”，快速、有效地参加抢险工作；

（5）做好救灾抢险的善后处理工作，并积极协助有关部门调查灾情发生原因、物资损失及责任处理等工作。

四、高温作业应对措施

（1）做好天气预报，在气温过高的天气做好降温工作，预防中暑；

（2）准备好防暑药品，做好防暑的应对工作。

五、雨季养护的应急措施

（1）建立防汛组织和领导值班制度，及时获取气象信息，做到防患于未然，做好施工现场排水设施，保证雨水及时排放到场外，保证现场无积水；

（2）配电箱、电动机械要有人专人负责，如遇大雨要用塑料布保护；

（3）机械、设备必须要有防雨、防潮、防淹措施，电气设备要设安全防漏电保护器。雨后对设备、电缆检查无问题后，方可开闸施工；

（4）对雨期施工期间的安全设施及机械设备定期检查，雨后及时复查，如发现有松动腐蚀等情况要及时处理；

（5）在大风来临前要检查树木支撑的松动情况，适当进行加固；

（6）做好安全技术交底工作，并在工作中认真执行。

六、防止风害应急措施

（1）春夏季多狂风，加之雨水相对又多，土壤潮湿松软，会造成树木被风吹倒的现象。轻者影响树木生长，重者造成树木死亡，甚至会造成人身伤亡和其他破坏事故，故雨季前应采取一些防风措施；

（2）修剪，树冠过于浓密高大者，应适当加以修剪，以利于通风，减轻负担；

（3）培土、栽植较浅的树木，可以加厚根部培土；

（4）支撑，必要时有风方向立防风布或立支撑物，但应注意支撑物与树之间放一些柔软的东西，以防磨损树皮。

七、病虫害防治应急方案

（1）由生物性病原如真菌、细菌、病毒、类菌质体、线虫、螨类、寄生性种子植物等引起的传染性病害，要对症下药，使用低毒低残留农药，及时铲除传染病源，把损失减到最小。

（2）针对各类虫害以预防为主，综合治理为辅，积极利用最新生物防治和无公害防治法，加强观察，按“除早、除小”的原则迅速施药，防止蔓延。

（3）如已出现虫害，需尽快对受害植物进行施药治理；如情况较严重，要及时将受害植物拔除清理，并进行虫情控制，防止害虫聚集影响周边居民。

为了避免影响植株的正常生长和观赏效果，可用百菌清、代森锰锌每半月一次至10月中旬，在6—9月的高温季节用粉锈宁每半月一次，辛硫磷、呋喃丹交错使用每半月一次，清除地下害虫。

八、消防安全应急方案

（1）施工现场设立安全保卫人员，加强夜间巡逻，防止材料丢失。

（2）现场设专职消防员，进行防火检查，发现隐患立即停止生产，进行整顿，施工现场应设置不小于两级消防器材，同时现场消防道路通畅。

（3）易燃、易爆品隔离火源。临时用电线路、电缆引至用电设施附近，再接线，用电线路设在符合安全规程内，防止漏电起火。

（4）焊接作业下不得有易燃物品。

（5）进行消防教育，并使各类人员熟悉消防器材的使用和放置点。

九、合作应急方案

（1）遇各种检查及大型会议，养护管理单位需积极配合我局做好应急工作。

（2）接到昆区住建局应急通知，养护管理单位需第一时间出台应急方案。