八肯中村老旧棚区改造升级项目

施工合同

宁城县一肯中乡人民政府

2022年10月

八肯中村老旧棚区改造升级项目施工合同

发包方:宁城县一肯中乡人民政府(以下简称甲方)

承包方:                      (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规

的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，在协商一致的基础上，甲乙双方就八肯中村老旧棚区改造升级项目施工，订立以下合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：八肯中村老旧棚区改造升级项目

2、工程地点：宁城县一肯中乡八肯中村

3、工程主要建设内容及范围：工程内容有棚区内的蓄水池-土方、蓄水池-建筑装饰、井房-建筑装饰、砂石路、电缆-土方、水井配套设备、管线土方、供水管线。

4、工程价款：            元整(小写￥      元)。工程款最终支付金额以财政结算评审数据为准，财政结算评审金额低于本合同金额时甲方按财政结算评审金额支付工程款，财政结算评审金额高于本合同金额时，超出部分甲方不予支付，由乙方自行承担。支付工程款金额最高不超过财政指标文件金额。

5、承包方式：包工包料，所有材料、辅材、零星材料、机械机具设备均由乙方自供。

二、合同工期

合同签订后30个日历日内完工。

三、重要设计变更

在施工中如出现设计中没有的项目，要有施工方、发包方双方现场认证签字，方可实施并留有影像资料。

- 四、质量保修和售后服务

（一）所有建设及配套设施质保期为12个月，工程缺陷责任期为 24 个月。

（二）售后服务按国家相应标准执行。保修期内出现质量问题由乙方免费维修、维护。若出现质量问题，及时派人到现场进行处理。

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

# 五、拨款方式

签订合同后，乙方即可进场施工，工程款支付由甲方根据施工进度负责向县人民政府及财政局申请，具体支付时间由县人民政府及财政局决定，甲方没有直接支付工程款的权利。

# 六、乙方供应材料设备

1、乙方按照工程量清单以及相关标准采购材料、设备等。乙方所采购材料、设备等应符合工程标准或相关行业要求，发生的损失由乙方承担全部责任。

2、乙方对所购材料、设备等的质量负全责，乙方承担全部保管责任。

3、甲方现场管理人员发现乙方采购或使用不符合设计和标准要求的材料设备时，责由乙方修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

# 七、工程验收

1、工程具备竣工验收条件，乙方须及时通知甲方组织验收并提供相关资料。

2、甲方收到竣工验收报告后组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。

# 八、安全责任

1、乙方必须严格遵守安全生产、疫情防控等相关法律法规及各项安全规章制度和操作规程,严格服从甲方人员的安全监督管理。并指定专人负责监管安全施工作业。

2、乙方负责所有施工人员安全教育培训，贯彻“谁施工、谁负责”的安全原则,乙方人员在施工期间,造成伤亡、火警、火灾、机械、交通、电力等事故(包括由乙方职责造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等),甲方有协助紧急抢救伤员的义务,乙方负责事故上报,经济赔偿及善后处理。

3、乙方应在甲方通知施工后，在指定的施工范围内进行施工,施工期间按照规定认真设好防护,不得擅自扩大施工范围,如果需要扩大施工范围,必须提前与甲方进行协商,经过甲方认可后方可施工,否则由乙方承担施工出现的后果。

4、施工期间必须做好施工范围内的地下管线、架空线路的保护,因乙方原因,在施工中造成信号、电力中断事故的职责及经济损失全部由乙方承担,同时,积极协同甲方进行抢修,并支付相应的应急抢修费用。

5、乙方在签订施工合同后,应自觉地向暂住地的公安派出机构办理登记手续，同时按新冠疫情防控相关要求向乡指挥部报备并执行相关防控措施。

九、违约

1.发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（2）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（3）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

2、发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

3、承包人违约的情形

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（5）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（6）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（7）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人违约的其他情形：中标供应商未在规定工期内完成施工任务，每超期一天加罚违约金，违约金按工程合同额的1‰。

4、承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 由承包人承担全部费用并承担相关法律责任 。

十、仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决：

向宁城县仲裁委员会申请仲裁或向  宁城县   人民法院起诉。

十一、签订时间

本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，具有同等法律效力。本合同于2022年  月  日双方签字盖章后生效。

十二、签订地点

本合同在宁城县一肯中乡人民政府签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人：(公章)                    承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                             （签字）

组织机构代码：                    组织机构代码：

地  址：                          地  址：

邮政编码：                        邮政编码：

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电  话：                        电      话：

传  真：/          传      真：       /  

电子信箱：                         电子信箱：/

开户银行：                         开户银行：

账号：                              账  号：