| 附件1 标的名称：2023年蚂蚁山植树造林、2022年蚂蚁山义务植树补植项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| ★ | 1 | 2023年蚂蚁山植树造林. 单位：亩、厘米、%、株/亩、米、株. 镇乡街; 行政村; 小班号; 面积; 营造林设计; 抚育设计; 种苗设计; 实施单位. 林种; 主要树种; 造林方式; 株行距; 初植密度; 整地方式; 整地规格; 松土除草次数; 松土除草时间; 浇水次数; 苗木等级; 种苗规格; 需苗量. 834.08; 66895. 天义镇; 南山村; 1; 6.43; 防护林; 樟子松; 人工植苗; 3*3; 74; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 476; 坤头河林场. 天义镇; 南山村; 2; 10.67; 防护林; 沙棘; 人工植苗; 2*3; 111; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 1184; 坤头河林场. 天义镇; 南山村; 3; 13.48; 防护林; 卫矛; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 715; 坤头河林场. 天义镇; 南山村; 4; 19.46; 防护林; 云杉; 人工植苗; 3*3; 74; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 1440; 坤头河林场. 天义镇; 南山村; 5; 1.87; 防护林; 油松; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 105; 坤头河林场. 天义镇; 南山村; 6; 6.03; 防护林; 油松; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 338; 坤头河林场. 天义镇; 南山村; 7; 11.56; 防护林; 樟子松; 人工植苗; 3*3; 74; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 855; 坤头河林场. 天义镇; 南山村; 8; 5.01; 防护林; 金叶榆; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 281; 坤头河林场. 天义镇; 南山村; 9; 6.5; 防护林; 卫矛; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 364; 坤头河林场. 天义镇; 南山村; 10; 7.82; 防护林; 金叶榆; 人工植苗; 2.5*4; 67; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 449; 坤头河林场. 天义镇; 南山村; 11; 2.19; 防护林; 山桃; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 123; 坤头河林场. 天义镇; 南山村; 12; 3.21; 防护林; 山桃; 人工植苗; 2.5*4; 67; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 193; 青山林场. 天义镇; 南山村; 13; 0.19; 防护林; 油松; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 11; 坤头河林场. 天义镇; 南山村; 14; 6.75; 防护林; 山楂; 人工植苗; 2.5*4; 67; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 402; 青山林场. 天义镇; 南山村; 15; 6.58; 防护林; 山楂; 人工植苗; 2.5*4; 67; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 441; 青山林场. 天义镇; 南山村; 16; 2.9; 防护林; 糖槭; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 162; 青山林场. 天义镇; 南山村; 17; 9.01; 防护林; 樟子松; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 505; 坤头河林场. 天义镇; 南山村; 18; 5.41; 防护林; 五角枫; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 273; 青山林场. 天义镇; 南山村; 19; 1.14; 防护林; 樟子松; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 64; 坤头河林场. 天义镇; 南山村; 20; 4.78; 防护林; 大扁杏; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 268; 坤头河林场. 天义镇; 南山村; 21; 3.58; 防护林; 云杉; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 200; 劳模义务植树. 天义镇; 南山村; 22; 8.81; 防护林; 云杉; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 493; 劳模义务植树. 天义镇; 南山村; 23; 9.44; 防护林; 山丁子; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 529; 青山林场. 天义镇; 南山村; 24; 5.2; 防护林; 榆叶梅; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 291; 青山林场. 天义镇; 南山村; 25; 7.34; 防护林; 文冠果; 人工植苗; 2.5*4; 67; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 439; 青山林场. 天义镇; 南山村; 26; 7.58; 防护林; 樟子松; 人工植苗; 2.5*4; 67; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 508; 青山林场. 天义镇; 南山村; 27; 1.16; 防护林; 油松; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 65; 青山林场. 天义镇; 南山村; 28; 2.17; 防护林; 油松; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 122; 青山林场. 天义镇; 南山村; 29; 6.78; 防护林; 油松; 人工植苗; 2.5*4; 67; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 454; 青山林场. 天义镇; 南山村; 30; 2.38; 防护林; 山楂; 人工植苗; 2.5*4; 67; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 159; 县直义务植树. 天义镇; 南山村; 31; 5.73; 防护林; 山楂; 人工植苗; 2.5*4; 67; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 384; 县直义务植树. 天义镇; 南山村; 32; 8.62; 防护林; 山楂; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 483; 县直义务植树. 天义镇; 南山村; 33; 9.46; 防护林; 樟子松; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 530; 县直义务植树. 天义镇; 南山村; 34; 50.54; 防护林; 樟子松; 人工植苗; 2*3; 111; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 5610; 县直义务植树. 天义镇; 南山村; 35; 28.73; 防护林; 五角枫; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 1360; 县直义务植树. 天义镇; 南山村; 36; 7.36; 防护林; 糖槭; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 412; 县直义务植树. 天义镇; 南山村; 37; 51.84; 防护林; 樟子松; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 2903; 县直义务植树. 天义镇; 南山村; 38; 21.76; 防护林; 糖槭; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 1219; 县直义务植树. 天义镇; 南山村; 39; 43.02; 防护林; 樟子松; 人工植苗; 2*3; 111; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 4775; 县直义务植树. 天义镇; 南山村; 40; 37.43; 防护林; 油松; 人工植苗; 2*3; 111; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 4155; 县直义务植树. 天义镇; 南山村; 41; 33.55; 防护林; 沙地柏; 人工植苗; 2*3; 111; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 3724; 县直义务植树. 天义镇; 马连图村; 42; 11.03; 防护林; 大扁杏; 人工植苗; 2.5*4; 67; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 739; 一肯中林场. 天义镇; 马连图村; 43; 7.37; 防护林; 山桃; 人工植苗; 2.5*4; 67; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 494; 一肯中林场. 天义镇; 马连图村; 44; 27.34; 防护林; 卫矛; 人工植苗; 2.5*4; 67; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 1564; 青山林场. 天义镇; 马连图村; 45; 17.93; 防护林; 糖槭; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 1004; 一肯中林场. 天义镇; 马连图村; 46; 21.95; 防护林; 樟子松; 人工植苗; 2*2; 167; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 3666; 一肯中林场. 天义镇; 马连图村; 47; 24.03; 防护林; 山楂; 人工植苗; 2.5*4; 67; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 1457; 一肯中林场. 天义镇; 马连图村; 48; 10.64; 防护林; 五角枫; 人工植苗; 2.5*3; 89; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 881; 一肯中林场. 天义镇; 马连图村; 49; 41.41; 防护林; 榆叶梅; 人工植苗; 2*3; 111; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 4499; 头道营子林场. 天义镇; 马连图村; 50; 2.69; 防护林; 大扁杏; 人工植苗; 2.5*4; 67; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 180; 一肯中林场. 天义镇; 马连图村; 51; 17.23; 防护林; 云杉; 人工植苗; 2.5*4; 67; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 1154; 黑里河林场. 天义镇; 马连图村; 52; 23.9; 防护林; 樟子松; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 1338; 头道营子林场. 天义镇; 马连图村; 53; 4.52; 防护林; 大扁杏; 人工植苗; 2*2; 167; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 755; 黑里河林场. 天义镇; 马连图村; 54; 26.37; 防护林; 山杏; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 1477; 黑里河林场. 天义镇; 马连图村; 55; 33.49; 防护林; 油松; 人工植苗; 2*2; 167; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 5593; 黑里河林场. 天义镇; 马连图村; 56; 28.86; 防护林; 樟子松; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 1616; 头道营子林场. 天义镇; 马连图村; 57; 21.84; 防护林; 樟子松; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 1223; 黑里河林场. 天义镇; 南山村; 58; 7.61; 防护林; 云杉; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 426; 民兵义务劳动. 天义镇; 南山村; 59; 6.16; 防护林; 糖槭; 人工植苗; 3*3; 74; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 456; 民兵义务劳动. 天义镇; 南山村; 60; 16.24; 防护林; 云杉; 人工植苗; 3*4; 56; 人工; 60*60*60; 3; 7-8月; 3; 1; 大苗; 909; 民兵义务劳动. |
| ★ | 2 | 序号; 项目内容; 数量; 单位. 1; 苗木; 品种; 规格. 糖槭; 高度1.5—2.5m，胸径3-6cm，裸根; 560; 株. 云杉; 高度1.0—1.5m，地径2-5cm，30杯; 500; 株. 花楸; 高度1.5—2.0m，胸径4-8cm，60土球; 30; 株. 2; 整地; 60*60*60cm; 1090; 穴. 3; 地膜; 长100、宽100、 厚0.16mm; 1090; 块. 4; 浇水; 当年浇水3次; 1090; 穴. 5; 栽植; 人工植苗; 1090; 株. 6; 短途运输; 1090; 株. 7; 调查、死苗起出、管理及税费支出; 1; 项. 2022年蚂蚁山义务植树补植项目 |