视频治理业务运维考核管理办法

第一条 为加强雪亮工程、电子警察等视频业务运维服务管理工作，规范运维单位服务活动，提高视频业务运维外包服务质量，结合《视频治理业务运维服务规范》制定本考核办法。

第二条 本办法适用于视频治理业务运维服务存在承建或运维合同关系的服务单位。

第三条 运维股室负责故障单派发以及第三方单位视频治理业务运维服务质量评价考核管理工作。

第四条 视频治理业务运维服务评价考核围绕评分表开展，服务评价满分100分，具体评分细则见附件。

第五条 视频治理业务运维服务评价以月度为周期进行评价，考核工作程序如下：

(一)运维服务商对被评价项目按照评分标要求进行自评价并提供相关佐证材料或说明；

(二)运维股室视频治理业务维护负责人按照评分表细则中的评价标准和计分办法，对各指标项进行评分并签字确认，然后由运维股股长核查确认后签字，最后由考核单位领导核查确认后签字，对存疑的数据由考核单位和运维服务商进行沟通确认。

(三)考核最终结果经过考核单位会议讨论后确定。

(四)公布考核结果。

第六条 对视频治理业务运维服务水平进行分级评价。服务评价等级共分A、B、C、D四级。

(一)A级。项目服务评价得分在90分(含)至100分(含)之间；

(二)B级。项目服务评价得分在80分(含)至90分(不含)之间；

(三)C级。项目服务评价得分在60分(含)至80分(不含)之间；

(四)D级。项目服务评价得分在60分(不含)以下；

  - 考核系数由考核单位根据视频治理运维服务商提供完成的服务质量，依据本办法进行考核评价后综合确定，考核评价的内容包详见《视频治理业务运维服务质量考核表》。具体考核系数按照下表进行计算。

| 考评得分 | 考核系数 |
| --- | --- |
| A级 | 1.0 |
| B级 | 0.8+0.1*考评得分/90 |
| C级 | 0.7+0.1*考评得分/80 |
| D级 | 0 |

- 服务评价为C级的服务单位，由考核单位运维股室进行约谈，并提出改进要求。服务等级为D级或连续2次C级的，视为不合格，依据服务合同进行扣款，并取消下一年度视频监控业务运维服务参与资格。

- 重点考核指标要求

1、月度整体平均在线率在95%以上；

2、一周整体平均在线率低于95%，本月考核按低于95%评分；

3、月度整体平均低于95%，半年考核按低于95%评分；

4、6个月累计考核平均分，作为运维付款依据；

5、依据《视频治理业务运维服务质量考核表》予以扣分。

- 运维付款周期

每半年结算一次运维费，运维费结算按照半年度《考核表》得分，结合本制度确定具体考核系数，业主单位和运维服务单位双方签署项目付款确认单并签字盖章作为出款依据。

第十条 其他要求

(一)对于人为破坏雪亮或者电警设备，运维单位应及时代理业主单位进行报警，并全程配合警方处理解决；对于交通事故导致雪亮或电竞设备损坏，运维单位应及时代理业主单位对接肇事车主和保险公司，全程配合处理故障，直至视频业务恢复。

(二)平台驻场运维服务人员应按照业主单位作息时间按时上下班，如因特殊原因需要临时离岗，需要及时知会业主单位运维股室相关负责人，并安排好手头工作。

(三)运维单位驻场人员需要保持稳定性，如因人员流动需要调换，应提前30天通知业主单位，交接人员需要通过业主单位面试，并及时安排交接人员进行为期一个月的交接工作。

（四）本年度发生重大运维安全事件，受旗级及旗级以上通报批评的，运营绩效评估一律定为不合格，扣除运维合同总费用的50%，并取消下一年度视频监控业务运维服务参与资格。

第十一条 本考核办法自与运维服务商签订合同之日起施行

附件：《视频治理业务运维服务质量考核表》