突泉县太平九龙废弃矿山 (九龙乡治理区) 工程量汇总表 表 2-7

| 治理区 | 工程措施 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JL1 | 边坡整形 (三类土) | m3 | 1024 |  |  | 挖掘机，0- 10m |
|  | 清运 ( 一二类土) | m3 | 8776 |  |  | 自卸汽车，4.2km (计入 JL2 覆土量) |
|  | 场地平整 (三类土) | m3 | 7138 |  |  | 推土机，40-50m |
|  | 恢复植被 | m2 | 23791 |  |  | 条播草籽 |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  |  |
| JL2 | 清运、垫坡回填 (100-200m) | m3 | 7333 |  |  | 四类土 |
|  | 清运、垫坡回填 (200-300m) | m3 | 31877 |  |  | 四类土 |
|  | 清运、垫坡回填 (40-50m) | m3 | 3793 |  |  | 四类土 |
|  | 清运、垫坡回填 (40-50m) | m3 | 940 |  |  | 四类土 |
|  | 清运、垫坡回填 (40-50m) | m3 | 565 |  |  | 四类土 |
|  | 场地整平 (20-30m) | m3 | 18076 |  |  | 四类土 |
|  | 覆土 (4-5km ) | m3 | 8776 |  |  | 一、二类土 (JL1治理区取土) |
|  | 土方平整 (10-20m) | m3 | 2926 |  |  | 一、二类土 |
|  | 恢复植被 | h | 87756 |  |  | 条播草籽 |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  |  |
| JL3 | 垫坡 (三类土) | m 3 | 29893 |  |  | 土源来自于采坑北部坑底突出部分 |
|  | 平整 (三类土) | m3 | 7886 |  |  | 推土机，0- 10m |
|  | 恢复植被 | m2 | 38580 |  |  | 条播草籽 |
|  | 网围栏 | m | 1178 |  |  |  |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  |  |
| JL4 | 清运、垫坡 (三类土) | m3 | 3450 |  |  | 50-60m |
|  | 边坡整形 (三类土) | m3 | 2787 |  |  | 挖掘机，0- 10m |
|  | 场地平整 (土方) | m3 | 9661 |  |  | 推土机，运距 40-50m |
|  | 覆土 | m3 | 3552 |  |  | 运距 1- 1.5km |
|  | 恢复植被 | m2 | 35511 |  |  | 条播草籽 |
|  | 网围栏 | m | 559 |  |  |  |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  | / |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |