## 标段划分

为了更好、更快的完成该治理项目，根据项目各治理区的分布位置及金额大小及权属关系等因素，本次将该项目整体划分为3个标段，分述如下：

1标段：主要分布在查干敖包苏木、赛罕高毕苏木、达来苏木、巴彦乌拉苏木之间，由21个治理区确定（1-21治理区），总面积为27.28hm2，施工费用为1241011元（折合124.10万元）；

二标段：分布于查干敖包苏木、赛罕高毕苏木之间，由3个治理区确定（46-48治理区；总面积为8.14hm2，施工费用为1848588元（折合184.86万元）；

三标段：主要分布于达日罕乌拉苏木、苏尼特左旗满都拉图镇及白日乌拉苏木之间，由24个治理区圈定（22-45治理区），总面积为19.20hm2，施工费用为1416628元（141.66万元）。

表1  标段划分情况表

| # 标段编号 | # 损毁面积（hm2） | # 费用(万元） | # 分布位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 一标段 | # 27.28 | # 124.10 | # 查干敖包苏木、赛罕高毕苏木、达来苏木、巴彦乌拉苏木 |
| # 二标段 | # 8.14 | # 184.86 | # 查干敖包苏木、赛罕高毕苏木 |
| # 三标段 | # 19.20 | # 141.66 | # 达日罕乌拉苏木、苏尼特左旗满都拉图镇及白日乌拉苏木 |
| # 合计 | # 54.62 | # 450.62 |  |

表2  治理区费用概算表

| 标段编号 | 治理区编号 | 治理区 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1标段 | 1治理区 | 12治理区 |  |
|  | 2治理区 | 13治理区 |  |
|  | 3治理区 | 14治理区 |  |
|  | 4治理区 | 15治理区 |  |
|  | 5治理区 | 16治理区 |  |
|  | 6治理区 | 17治理区 |  |
|  | 7治理区 | 18治理区 |  |
|  | 8治理区 | 19治理区 |  |
|  | 9治理区 | 20治理区 |  |
|  | 10治理区 | 21治理区 |  |
|  | 11治理区 |  |  |
| 2标段 | 22治理区 | 34治理区 |  |
|  | 23治理区 | 35治理区 |  |
|  | 24治理区 | 36治理区 |  |
|  | 25治理区 | 37治理区 |  |
|  | 26治理区 | 38治理区 |  |
|  | 27治理区 | 39治理区 |  |
|  | 28治理区 | 40治理区 |  |
|  | 29治理区 | 41治理区 |  |
|  | 30治理区 | 42治理区 |  |
|  | 31治理区 | 43治理区 |  |
|  | 32治理区 | 44治理区 |  |
|  | 33治理区 | 45治理区 |  |
| 3标段 | 46治理区 | 48治理区 |  |
|  | 47治理区 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

表3  各治理区施工费用计算基础表

| 名称 | 治理工程 | 单位 | 定额编号 | 工程量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 276 |  |
|  | 削坡砂土 | m3 | 10117 | 96 |  |
|  | 削坡（松散岩） | m3 | 20282 | 1004 |  |
|  | 平整整形（石方） | m3 | 20275 | 226 |  |
|  | 覆土（运距30～40m） | m3 | 10230 | 608 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 6080 |  |
| 2治理区 | 废渣清理（垫坡）30-40m | m3 | 10230 | 100 |  |
|  | 平整整形（土方 | m3 | 10230 | 123 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 730 |  |
| 3治理区 | 废渣清理（垫坡） | m3 | 20282 | 1428 |  |
|  |  | m3 | 10135 | 721 |  |
|  | 表土剥离 | m3 | 10117 | 160 |  |
|  | 削坡 | m3 | 20282 | 670 |  |
|  | 平整整形（石方） | m3 | 20275 | 207 |  |
|  | 覆土 | m3 | 10230 | 258 |  |
|  |  | m3 | 10135 | 232 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 7022 |  |
| 4-1治理区 | 废渣清运（垫坡）20-30m | m3 | 10229 | 200 |  |
|  | 平整整形 | m3 | 10230 | 137 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 1810 |  |
| 4-2治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 68 |  |
|  | 削坡 | m3 | 10117 | 102 |  |
|  | 覆土（20-30m） | m3 | 10229 | 106 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 1036 |  |

表3  各治理区施工费用计算基础表（续表1）

| 名称 | 治理工程 | 单位 | 定额编号 | 工程量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 636 |  |
|  | 削坡松散岩 | m3 | 20282 | 527 |  |
|  | 削坡硬质岩 | m3 | 30040 | 776 |  |
|  | 平整整形（石方） | m3 | 20275 | 530 |  |
|  | 覆土（40-50m） | m3 | 10231 | 882 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 7625 |  |
| 6治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 137 |  |
|  | 残梁清除 | m3 | 20282 | 641 |  |
|  | 废渣清运（垫坡）40-50m | m3 | 20275 | 641 |  |
|  | 削坡（砂土） | m3 | 10018 | 123 |  |
|  | 削坡（松散岩） | m3 | 20282 | 120 |  |
|  | 覆土50-60m | m3 | 10232 | 734 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 9339 |  |
| 7-1治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 47 |  |
|  | 削坡 | m3 | 10117 | 88 |  |
|  | 覆土20-30m | m3 | 10229 | 96 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 956 |  |
| 7-2治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 67 |  |
|  | 削坡 | m3 | 10117 | 74 |  |
|  | 平整整形 | m3 | 10230 | 180 |  |
|  | 覆土（40-50m） | m3 | 10231 | 199 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 1991 |  |
| 8治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 96 |  |
|  | 削坡 | m3 | 20282 | 178 |  |
|  | 覆土(20-30m) | m3 | 10229 | 116 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 1169 |  |

表3  各治理区施工费用计算基础表（续表2）

| 名称 | 治理工程 | 单位 | 定额编号 | 工程量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 235 |  |
|  | 残梁清除 | m3 | 20282 | 62 |  |
|  | 废渣清运（回填） | m3 | 20275 | 52 |  |
|  |  | m3 | 20278 | 62 |  |
|  | 削坡（松散岩） | m3 | 20282 | 525 |  |
|  | 削坡（砂土） | m3 | 10018 | 73 |  |
|  | 覆土70-80m | m3 | 10234 | 856 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 8563 |  |
| 10治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 274 |  |
|  | 废渣清运(垫坡） | m3 | 20274 | 602 |  |
|  | 削坡 | m3 | 20282 | 962 |  |
|  | 平整整形 | m3 | 20275 | 231 |  |
|  | 覆土 | m3 | 10240 | 833 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 8332 |  |
| 11治理区 | 建筑物拆除 | m3 | 30041 | 46 |  |
|  | 废渣清运 | m3 | 20273 | 336 |  |
|  | 废渣清运 | m3 | 20274 | 6540 |  |
|  | 废渣清运 | m3 | 20275 | 14260 |  |
|  | 废渣清运 | m3 | 20276 | 168 |  |
|  | 废渣清运 | m3 | 20277 | 19 |  |
|  | 废渣清运 | m3 | 20282 | 1142 |  |
|  | 废渣清运 | m3 | 10237 | 3088 |  |
|  | 废渣清运 | m3 | 10238 | 2429 |  |
|  | 废渣清运 | m3 | 10239 | 660 |  |
|  | 废渣清运 | m3 | 10240 | 530 |  |
|  | 废渣清运 | m3 | 10241 | 308 |  |
|  | 废渣清运 | m3 | 10242 | 21 |  |
|  | 废渣清运 | m3 | 10135 | 3933 |  |
|  | 覆土（收集） | m3 | 10135 | 845 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 128600 |  |
|  | 拉设网围栏 | m | 60017 | 1710 |  |

表3  各治理区施工费用计算基础表（续表3）

| 名称 | 治理工程 | 单位 | 定额编号 | 工程量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 677 |  |
|  | 削坡松散岩 | m3 | 20282 | 230 |  |
|  | 削坡硬质岩 | m3 | 30040 | 2795 |  |
|  | 平整整形 | m3 | 20275 | 452 |  |
|  | 覆土40-50m | m3 | 10239 | 1187 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 7001 |  |
| 13治理区 | 废渣清运（垫坡）10-20m | m3 | 10236 | 82 |  |
|  | 废渣清运（垫坡）40-50m | m3 | 10239 | 263 |  |
|  | 废渣清运（0.1-0.5km） | m3 | 10135 | 2005 |  |
|  | 废渣清运（30-40m） | m3 | 20274 | 61 |  |
|  | 废渣清运（40-50m） | m3 | 20275 | 121 |  |
|  | 废渣清运（50-60m） | m3 | 20276 | 20 |  |
|  | 平整整形石方 | m3 | 20275 | 211 |  |
|  | 覆土 | m3 | 10239 | 265 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 5769 |  |
| 14治理区 | 废渣清运 （回填垫坡） | m3 | 10239 | 1489 |  |
|  |  | m3 | 10135 | 8255 |  |
|  |  | m3 | 10236 | 361 |  |
|  | 废渣清运（40-50m） | m3 | 20275 | 386 |  |
|  | 翻耕 | m2 | 10019 | 8491 |  |
|  | 覆土0.1-0.5 | m3 | 10239 | 489 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 13378 |  |
| 15治理区 | 废渣清运（回填） | m3 | 10230 | 510 |  |
| 16-1治理区 | 废渣清运（垫坡50-60m） | m3 | 10232 | 244 |  |
|  | 平整整形 | m3 | 10230 | 43 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 1838 |  |

表3  各治理区施工费用计算基础表（续表4）

| 名称 | 治理工程 | 单位 | 定额编号 | 工程量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-2治理区 | 废渣清运（垫坡） | m3 | 10232 | 1561 |  |
|  | 平整整形（砂土） | m3 | 10230 | 258 |  |
|  | 翻耕 | m2 | 10019 | 1376 |  |
|  | 覆土40-50m | m3 | 10231 | 287 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 4245 |  |
| 17治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 391 |  |
|  | 残梁清除 | m3 | 20282 | 2928 |  |
|  | 废渣清运（垫坡） | m3 | 20274 | 2928 |  |
|  | 削坡（松散岩） | m3 | 20282 | 692 |  |
|  | 平整整形 | m3 | 20275 | 1834 |  |
|  | 覆土40-50m | m3 | 10239 | 2154 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 21535 |  |
|  | 拉设网围栏 | m | 60017 | 810 |  |
| 18治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 367 |  |
|  | 削坡 | m3 | 20282 | 915 |  |
|  | 平整整形 | m3 | 20275 | 430 |  |
|  | 覆土40-50 | m3 | 10231 | 710 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 5765 |  |
| 19治理区 | 废渣清运（垫坡） | m3 | 10135 | 248 |  |
|  | 平整整形 | m3 | 10230 | 349 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 1480 |  |
| 20治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 48 |  |
|  | 削坡（松散岩） | m3 | 20282 | 58 |  |
|  | 削坡（砂土） | m3 | 10117 | 31 |  |
|  | 平整整形 | m3 | 20275 | 94 |  |
|  | 覆土30-40m | m3 | 10230 | 121 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 1205 |  |

表3  各治理区施工费用计算基础表（续表5）

| 名称 | 治理工程 | 单位 | 定额编号 | 工程量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21治理区 | 表土剥离 | m1 | 10117 | 378 |  |
|  | 废渣清理（垫坡）30-40 | m2 | 20274 | 369 |  |
|  | 废渣清理（垫坡）70-80 | m3 | 20278 | 6583 |  |
|  | 废渣清理（垫坡）10-20 | m3 | 10236 | 190 |  |
|  | 废渣清理（垫坡）30-40m | m3 | 10238 | 639 |  |
|  | 废渣清理（垫坡）70-8 | m3 | 10242 | 1675 |  |
|  | 残梁清除 | m3 | 20282 | 150 |  |
|  | 削坡 | m3 | 20282 | 2163 |  |
|  | 平整整形 | m3 | 20275 | 1038 |  |
|  | 覆土0.1-0.5km | m3 | 10135 | 625 |  |
|  | 覆土40-50m | m3 | 10239 | 378 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 33120 |  |
|  | 拉设网围栏 | m | 60017 | 845 |  |
| 22治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 468 |  |
|  | 残梁清除 | m3 | 30040 | 680 |  |
|  | 废渣清理（垫坡） | m3 | 10236 | 170 |  |
|  | 废渣清理（垫坡） | m3 | 10237 | 690 |  |
|  | 废渣清理（垫坡） | m3 | 10241 | 5383 |  |
|  | 废渣清理（垫坡） | m3 | 10135 | 1427 |  |
|  | 废渣清理（垫坡） | m3 | 20277 | 680 |  |
|  | 削坡 | m3 | 20282 | 1439 |  |
|  | 平整整形 | m3 | 20275 | 793 |  |
|  | 覆土运距70-80m | m3 | 10234 | 1026 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 14628 |  |
|  | 拉设网围栏 | m | 60017 | 861 |  |

表3  各治理区施工费用计算基础表（续表6）

| 名称 | 治理工程 | 单位 | 定额编号 | 工程量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 377 |  |
|  | 残梁清除 | m3 | 30040 | 817 |  |
|  | 废渣清理20-30m（垫坡） | m3 | 20273 | 817 |  |
|  | 废渣清理40-50m（垫坡） | m3 | 10239 | 1443 |  |
|  | 削坡（松散岩） | m3 | 20282 | 906 |  |
|  | 平整整形 | m3 | 20275 | 498 |  |
|  | 覆土70-80m | m3 | 10234 | 799 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 8084 |  |
| 24治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 1796 |  |
|  | 残梁清除 | m3 | 30040 | 425 |  |
|  | 废渣清理（垫坡） | m3 | 10237 | 1724 |  |
|  | 废渣清理（垫坡） | m3 | 20277 | 425 |  |
|  | 废渣清理（垫坡）（四类土） | m3 | 10241 | 13290 |  |
|  | 削坡松散岩 | m3 | 20282 | 1149 |  |
|  | 削坡硬质岩 | m3 | 30040 | 8022 |  |
|  | 平整整形石方 | m3 | 20275 | 10402 |  |
|  | 覆土0.1-0.5km | m3 | 10135 | 3769 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 48410 |  |
|  | 拉设网围栏 | m | 60017 | 1320 |  |
| 25治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 278 |  |
|  | 削坡（砂土） | m3 | 10018 | 867 |  |
|  | 平整整形（砂土） | m3 | 10230 | 396 |  |
|  | 覆土50-60m | m3 | 10224 | 278 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 5329 |  |

表3  各治理区施工费用计算基础表（续表7）

| 名称 | 治理工程 | 单位 | 定额编号 | 工程量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 304 |  |
|  | 废渣清运（垫坡） | m3 | 10239 | 6264 |  |
|  | 削坡（土方） | m3 | 10018 | 68 |  |
|  | 削坡（石方） | m3 | 20282 | 1895 |  |
|  | 翻耕 | m2 | 10019 | 5696 |  |
|  | 覆土30-40m | m3 | 10230 | 402 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 8956 |  |
| 27治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 233 |  |
|  | 废渣清运（回填）0.1-.5km | m3 | 10135 | 124 |  |
|  | 废渣清运（回填）10-20m | m3 | 10229 | 125 |  |
|  | 削坡 | m3 | 20282 | 444 |  |
|  | 覆土40-50m | m3 | 10231 | 553 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 5783 |  |
| 28治理区 | 废渣清运（回填垫坡） | m3 | 10240 | 2928 |  |
|  | 覆土50-60m | m3 | 10240 | 630 |  |
|  | 翻耕 | m2 | 10019 | 3036 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 5081 |  |
| 29治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 231 |  |
|  | 残梁清除 | m3 | 20282 | 281 |  |
|  | 废渣清运（垫坡） | m3 | 20274 | 281 |  |
|  | 回填垫坡 | m3 | 20238 | / |  |
|  | 削坡 | m3 | 20282 | 299 |  |
|  | 覆土40-50m | m3 | 10239 | 743 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 7432 |  |
| 30治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 35 |  |
|  | 废渣清运（垫坡回填） | m3 | 10229 | 45 |  |
|  | 削坡 | m3 | 20282 | 47 |  |
|  | 平整整形 | m3 | 20275 | 44 |  |
|  | 覆土20-30m | m3 | 10229 | 96 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 854 |  |

表3  各治理区施工费用计算基础表（续表8）

| 名称 | 治理工程 | 单位 | 定额编号 | 工程量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 169 |  |
|  | 削坡松散岩 | m3 | 20282 | 454 |  |
|  | 削坡硬质岩 | m3 | 30040 | 107 |  |
|  | 覆土50-60m | m3 | 10232 | 336 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 3499 |  |
| 32治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 247 |  |
|  | 削坡(砂土） | m3 | 10018 | 229 |  |
|  | 削坡（松散岩） | m3 | 20282 | 376 |  |
|  | 覆土20-30m | m3 | 10229 | 496 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 4957 |  |
| 33治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 80 |  |
|  | 削坡 | m3 | 20282 | 159 |  |
|  | 平整整形 | m3 | 20275 | 92 |  |
|  | 覆土40-50m | m3 | 10231 | 160 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 1488 |  |
| 34治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 183 |  |
|  | 残梁清除 | m3 | 20282 | 243 |  |
|  | 废渣清运（垫坡） | m3 | 20274 | 243 |  |
|  | 削坡（砂土） | m3 | 10018 | 87 |  |
|  | 削坡（松散岩） | m3 | 20282 | 105 |  |
|  | 平整整形 | m3 | 20275 | 467 |  |
|  | 覆土70-80m | m3 | 10234 | 573 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 5730 |  |
| 35治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 292 |  |
|  | 削坡四类土 | m3 | 10018 | 1142 |  |
|  | 覆土40-50m | m3 | 10231 | 455 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 4545 |  |
| 36治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 116 |  |
|  | 削坡 | m3 | 10117 | 259 |  |
|  | 平整整形 | m3 | 10230 | 238 |  |
|  | 覆土40-50m | m3 | 10231 | 303 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 3028 |  |

表3  各治理区施工费用计算基础表（续表9）

| 名称 | 治理工程 | 单位 | 定额编号 | 工程量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 291 |  |
|  | 削坡 | m3 | 20282 | 703 |  |
|  | 平整整形 | m3 | 20275 | 483 |  |
|  | 覆土40-50m | m3 | 10239 | 634 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 5627 |  |
| 38治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 175 |  |
|  | 削坡砂土 | m3 | 10117 | 15 |  |
|  | 削坡松散岩 | m3 | 20282 | 427 |  |
|  | 覆土40-50m | m3 | 10239 | 755 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 7897 |  |
| 39治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 208 |  |
|  | 削坡 | m3 | 20282 | 523 |  |
|  | 平整整形 | m3 | 20275 | 306 |  |
|  | 覆土40-50m | m3 | 10231 | 420 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 4087 |  |
| 40治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 88 |  |
|  | 削坡 | m3 | 10117 | 122 |  |
|  | 覆土40-50m | m3 | 10231 | 364 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 3635 |  |
| 41治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 314 |  |
|  | 残梁清除 | m3 | 20282 | 68 |  |
|  | 废渣清理 | m3 | 10231 | 68 |  |
|  | 削坡（砂土） | m3 | 10018 | 186 |  |
|  | 削坡（松散） | m3 | 20282 | 13 |  |
|  | 削坡（硬质） | m3 | 30040 | 723 |  |
|  | 覆土70-80m | m3 | 10234 | 833 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 8326 |  |
| 42治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 1032 |  |
|  | 削坡 | m3 | 10117 | 2150 |  |
|  | 覆土 | m3 | 10231 | 2315 |  |
|  | 翻耕 | m2 | 10019 | 1211 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 14917 |  |
|  | 拉设网围栏 | m | 60017 | 1730 |  |

表3  各治理区施工费用计算基础表（续表10）

| 名称 | 治理工程 | 单位 | 定额编号 | 工程量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 79 |  |
|  | 削坡砂土 | m3 | 10018 | 118 |  |
|  | 覆土40～50m | m3 | 10231 | 333 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 3370 |  |
| 44治理区 | 废渣清运（回填） | m3 | 10273 | 34 |  |
|  | 废渣清运（回填） | m3 | 20274 | 1146 |  |
|  | 废渣清运（回填） | m3 | 20278 | 1234 |  |
|  | 废渣清运（回填） | m3 | 10238 | 1147 |  |
| 45治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 1113 |  |
|  | 削坡 | m3 | 20282 | 6740 |  |
|  | 平整整形 | m3 | 20275 | 2375 |  |
|  | 覆土 | m3 | 10242 | 3010 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 31244 |  |
|  | 拉设网围栏 | m | 60017 | 820 |  |
| 46-1治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 405 |  |
|  | 废渣清运（垫坡） | m3 | 20275 | 394 |  |
|  | 削坡松散岩 | m3 | 20282 | 320 |  |
|  | 削坡硬质岩 | m3 | 30040 | 1854 |  |
|  | 平整整形 | m3 | 20275 | 598 |  |
|  | 覆土（50-60m） | m3 | 10240 | 800 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 7995 |  |
| 46-2治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 1836 |  |
|  | 废渣清运（垫坡） | m3 | 10239 | 2547 |  |
|  | 削坡松散岩 | m3 | 20282 | 136 |  |
|  | 削坡硬质岩 | m3 | 30040 | 15561 |  |
|  | 平整整形 | m3 | 20275 | 1967 |  |
|  | 覆土40-50m | m3 | 10239 | 1836 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 29744 |  |

表3 各治理区施工费用计算基础表（续表11）

| 名称 | 治理工程 | 单位 | 定额编号 | 工程量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47治理区 | 表土剥离 | m3 | 10117 | 2605 |  |
|  | 残梁清除 | m3 | 20282 | 4251 |  |
|  | 废渣清运（垫坡） | m3 | 20238 | 4388 |  |
|  | 削坡（松散岩） | m3 | 20282 | 837 |  |
|  | 削坡（硬质岩） | m3 | 30040 | 14014 |  |
|  | 平整整形 | m3 | 20275 | 3302 |  |
|  | 覆土0.1-0.5km | m3 | 10135 | 5867 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 81184 |  |
|  | 拉设网围栏 | m | 60017 | 2005 |  |
| 48-1治理区 | 废渣清运（垫坡） | m3 | 20282 | 399 |  |
|  | 废渣清运（垫坡） | m3 | 10135 | 929 |  |
|  | 废渣清运（垫坡） | m3 | 10240 | 221 |  |
|  | 废渣清运（垫坡） | m3 | 10237 | 2178 |  |
|  | 翻耕 | m2 | 10019 | 5193 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 6809 |  |
| 48-2治理区 | 废渣清运（回填垫坡） | m3 | 20237 | 534 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 1104 |  |
| 48-3治理区 | 废渣清运(回填） | m3 | 10237 | 47 |  |
|  | 播撒草籽 | m2 | 50031 | 303 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |