一包：浩勒图高勒镇东部：飞机防治面积70万亩、  合计84万元；

二包：浩勒图高勒镇西部：飞机防治面积70万亩、  合计84万元；

三包：吉仁高勒镇西北部：飞机防治面积67万亩、     合计80.4万元；

四包：吉仁高勒镇西部：飞机防治面积64万亩（包括巴彦胡舒苏木西南20万亩）、  合计76.8万元；

五包：高日罕镇北部：飞机防治面积60万亩、      合计72万元；

六包：高日罕镇南部：飞机防治面积53万亩（其中包括乌兰哈拉嘎苏木东南部30万亩）合计63.6万元

七包：巴彦花镇东北部：飞机防治面积60万亩、      合计72万元；

八包：巴彦花镇东南部：飞机防治面积60万亩、      合计72万元；

九包：乌兰哈拉嘎苏木西部：飞机防治面积60万亩、 合计72万元；

10包：乌兰哈拉嘎苏木东部：飞机防治面积60万亩、合计72万元；

11包：巴彦胡舒苏木：大型机械防治60万亩、  合计48万元

合计万亩；684        总计796.8万元

服务方要求：1.西乌旗草原工作站向作业服务方提供作业图和防治药剂，作业区嘎查负责提供适宜飞行作业的场地、配药用水和水车。服务方自行负责机组人员接送和食宿。

2.投标公司必须拥有服务固定翼或直升机、轻型飞机所有权，飞机具有适航证、国籍登记证、电台执照、飞机上的喷字与投标公司名称一致。如果是A2C或M4机型，至少2架（含）以上进行作业服务，中标公司提供航运批文。

3．所有飞行员必须具有飞行执照。

4.防治时间为6月上旬至7月初。

5.作业前，为了达到防效要求，中标公司机组人员必须对蝗虫防治作业区进行防治面积、虫密度、危害程度以及草地高度、盖度、地形和地貌情况详查。

6.为避免漏喷现象，按照机载药箱承重量、每亩喷雾量在120克以上进行计算每架次飞行面积，飞行作业前需规划好航线，每个航线两侧均标注坐标，经草原工作站审核后输入到飞机上的GPS，按航线飞行作业。

7.防治工作结束后要及时开展防效监测评估调查，生物制剂防治效果达80%以上。

8.服务方对药剂按照国家标准规范保存使用，因不当操作造成药剂失效，服务方承担不良后果。

9.服务方按划定的作业区域开展防治作业，发生一切事故甲方不承担任何责任。

10.在每种药剂使用前必须试飞防效合格后方可大面积作业。

11.在作业前，携带航空公司批文，前往西乌珠穆沁旗公安局备案后方可工作。