荣乌高速公路视频监控设备建设

合

同

甲方（全称）：鄂尔多斯市公安局交通管理支队

乙方（全称）：内蒙古嘉泰专业技术有限公司

签 订 地 点： 鄂尔多斯市

政府采购合同

甲方：鄂尔多斯市公安局交通管理支队

地址（详细地址）：鄂尔多斯市康巴什区

乙方：内蒙古嘉泰专业技术有限公司

地址（详细地址）：鄂尔多斯市高新技术产业园区科教孵化园孵化器A座4层

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（鄂尔多斯市公安局交通管理支队采购沿黄、荣乌视频监控系统-第1包荣乌高速新建部分监控卡口）（政府采购项目编号：ESZC-G-H-220100，备案编号：鄂财购备字（电子）【2022】09049号），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1、合同格式以及合同条款

2、成交结果公告及成交通知书

3、磋商文件

4、响应文件

5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见成交结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币39.263万元，大写：叁拾玖万贰仟陆佰叁拾元整。

- 付款方式及时间

合同金额分四期进行支付：

1期：支付比例60%，货物到达甲方指定地点后付合同金额60%

2期：支付比例10%，安装验收合格后付合同金额10%

3期：支付比例27%，按照决算结果付至金额97%

4期：支付比例3%，审计结果的3%作为质保金，一年内付清。

- 五、交货安装

交货时间：合同签订后30个日历日内交货

交货地点：荣乌高速薛家湾收费站、康巴什收费站、三北羊场收费站。

六、质量及运维服务

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务 符合国家（或行业） 规定标准。

乙方提供的产品全部到货后，自该批次供货产品通过甲方安装调试验收合格之日起计，本项目供应并提供48个月免费运维服务。（每年设备正常情况下路上检修检修不低于12次，设备不正常情况下一小时响应并给出解决方案，需6小时内到达现场维修包括设备、电力、网络、等）。

乙方应做好单次运维服务记录工作，记录每次系统运行情况，将系统分成小的子系统，详细记录。

- 项目组织人员及安全文明施工

- 项目负责人

本项目拟定高向军为项目负责人，负责日常施工指导，技术沟通与技术培训。

施工现场项目管理机构的主要管理人员应保持相对稳定，在合同签订之日起至合同约定工程量完成之日止，不得擅自变更和撤离，下列情形除外：

1.因身体原因无法坚持施工现场管理工作的（需提供二级甲等及以上医院出具的证明材料）；

2.因履职不到位或工作失误等原因，建设单位认为不宜继续担任施工现场管理工作的；

3.本人所承担的专业业务已完成的；

4.非本单位原因工程项目延期开工或停工时间达三个月以上的；

5.因违法违规行为不能继续担任施工现场管理工作的；

6.因人员调动不能在本单位执业的。”

（二）安全文明施工与环境保护

2.1安全文明施工

2.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准及国家、当地有关规定，现场不能发生任何安全事故，如发生安全事故所有责任由乙方承担。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划。

2.2 文明施工

对乙方文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）、国家、当地有关规定及发包人项目部现场要求.

八、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

乙方的产品包装应有产品生产厂商名称（或标志），乙方必须采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等保护措施以保证满足货品质量、数量、性能的要求。

九、运输要求

（一）运输方式及线路：汽运

（二）运输及相关费用由乙方承担。

十、分包、转包

未经甲方书面授权或同意，乙方不得以任何方式将项目转交第三方或由第三方提供相关服务，否则，乙方承担一切后果

十一、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十二、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。

（四）本项目完工的，由甲方组织验收有关部门进行竣工验收，乙方按照合同以及其他必要的商务、技术、质量证明文件供甲方确认，甲方按本合同约定对产品的外观、数量、规格型号、品牌等进行验收,并予以签收确认。

（五）乙方应无偿提供本项目设备有关的技术支持和指导，并对甲方进行免费进行培训，以便于甲方能正确使用及处理设备基本问题。竣工验收后及交付使用单签订之后代表着培训验收通过。

十三、售后服务

（一）乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

（二）其他售后服务内容：

乙方为甲方提供的培训包括以下内容：

系统维修技术人员

操作员

培训地点和时间安排及大致内容

| 地点 | 天数 | 参加人员 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工现场 | 1天 | 用户指定 | 1系统的原理及操作 |
|  |  |  | 2.设备的工作原理 |
|  |  |  | 3.各系统软件的标准与维护 |
|  |  |  | 4.一套网络系统的联网、操作与维护 |
|  |  |  | 5.日常维护保养 |
|  |  |  | 6.常见故障排除 |
|  |  |  | 7.规章制度讲解 |

计算机系统工程师、维修技术员

对系统的原理，操作和故障排除有充分了解，掌握本系统工程的设计图纸和设计方案。学习整个系统的安装，调试和和维护。

培训地点和地点安装及大致内容

| 地点 | 天数 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 现场 | 4天 | 1. 系统原理、操作及安装 |
|  |  | 2. 系统软件的操作、安装 |
|  |  | 3. 计算机软件程序的升级 |
|  |  | 4. 硬件维护 |
|  |  | 5. 系统的联网及运行 |

操作员的培训

培训操作员的操作和系统保养

| 地点 | 天数 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 现场 | 3天 | 1. 系统的实地操作 |
|  |  | 2. 违规、不正常情况的处理 |
|  |  | 3. 设备日常维护 |

培训课程大纲

●综合系统的概述、原理和构成

● 管理软件功能、操作介绍

● 日常维护和保养

● 系统框图原理、安装调试介绍

● 实习操作

● 集成平台的操作

● 系统日常维护和保养

● 主控中心设备的安装、调试介绍

● 系统实习操作

● 整个系统的安装、调试的实习

培训的资料

● 系统设备使用手册

● 系统设备安装手册

● 系统软件使用手册

● 系统软件操作手册

● 系统操作手册

● 系统维护手册

● 工程相关设计施工图纸

十四、违约条款

（一）乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额1‰的违约金。

（二）其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

（三）乙方对所供货物与合同要求不符负有责任，如有缺陷、暇疵存在的，包括潜在的缺陷、暇疵或使用不合适的材料，甲方有权要求乙方更换，直至通过验收。乙方拒不更换的，甲方有权解除合同，乙方承担合同金额5%的违约金，乙方须将甲方已付的所有款项退还甲方，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

十五、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 7天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十六、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

（一） 向甲方所在地人民法院起诉。

十七、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、供应商、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份， 自双方签订之日起生效。

十八、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方：                    （章）             乙 方：                （章）

采购方法人代表：        （签字）             供应商法人代表：       （签字）

或委托代理人：          （签字）             或委托代理人：         （签字）

开户银行：	                                  开户银行：鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司东胜支行

帐 号：	                                  帐 号：7500 30122 0000000 163177

联系电话：                                  联系电话：19104779476

签订时间         年   月   日               签订时间      年   月   日

.

| 鄂尔多斯市公安局交通管理支队采购沿黄、荣乌视频监控系统-第1包荣乌高速新建部分监控卡口项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单 位 | 数量 | 单 价（元） | 金额（元） |
| 1 | 卡口抓拍单元 | 宇视 | HC191 @GHNF-2C32S | 套 | 12 | 12950 | 155400 |
| 2 | LED一体灯 | 宇视 | LAMP-H25 | 台 | 12 | 2560 | 30720 |
| 3 | 万向节支架 | 国产 | 定制 | 套 | 24 | 45 | 1080 |
| 4 | 包裹架 | 国产 | 定制 | 套 | 24 | 27 | 648 |
| 5 | 终端主机 | 宇视 | ISC2500-SCT-G | 台 | 3 | 9500 | 28500 |
| 6 | 专用硬盘 | 宇视 | HD4000V-A-S-N-01 | 块 | 3 | 700 | 2100 |
| 7 | 视频运维模块 | 宇视 | IMB-S100-A | 台 | 3 | 3200 | 9600 |
| 8 | 光电模块 | 宇视 | SFP-GE-LX-SM1310 | 个 | 6 | 182 | 1092 |
| 9 | 汇聚交换机 | 宇视 | NSW5110-8GT2GP | 台 | 3 | 1850 | 5550 |
| 10 | 室外防水机柜 | 国产 | 定制 | 套 | 3 | 3500 | 10500 |
| 11 | 光纤收发器 | 烽火天橙 | FH-MXX | 对 | 6 | 280 | 1680 |
| 12 | 光缆 | 爱谱华顿 | AP-G-01-8WB-A | 米 | 1200 | 3.8 | 4560 |
| 13 | L型监控立杆 | 国产 | 定制 | 套 | 6 | 9550 | 57300 |
| 14 | 监控立杆基础 | 国产 | 定制 | 项 | 6 | 4500 | 27000 |
| 15 | 电力电缆 | 爱谱华顿 | YJV22-0.6/1kV 2*10 | 米 | 1200 | 27 | 32400 |
| 16 | 过路顶管 | 国产 | 定制 | 米 | 50 | 280 | 14000 |
| 17 | 辅材 | 国产 | 定制 | 批 | 3 | 3500 | 10500 |
| 18 | 总报价 | 叁拾玖万贰仟陆佰叁拾元整 |  |  |  |  | 392630 |

维保记录单

| 使用单位 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保时间 |  |  |  | 维保地点 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 维保内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务结果 | 完成 □ |  | 保修期 |  | 保内 □ |  | 更换配件情况 |  |  |  |
|  | 未完成 □ |  |  |  | 保外 □ |  |  |  |  |  |
| 客户评价： 非常满意□ 满意□ 不满意□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维保人员： |  |  | 客户签字： |  |  |  |  | 日期： |  |  |