附件1：考核

一、考核项目：能源托管服务方在节能技改、项目综合管理、安全管理及突发事件管理等。

二、当月服务质量考核的最终得分，满分100分，合格分为85分。考核分数为85分及以上则全额拨付服务费。

三、处罚：

1.服务过程中，经院方每月对能源托管服务进行考核后，如能源托管服务考核结果:总分≥85分，不处罚;

80分≤总分<85分，扣除管理服务费1000-5000元;

75分≤总分<80分，扣除管理服务费5000-10000元;

70分≤总分<75分，扣除管理服务费10000-15000元;

65分≤总分<70分，扣除管理服务费15000-20000元;

60分≤总分<65分，扣除管理服务费20000-30000元;

得分70分以下为不合格。连续3个月或1年内累计4个月总分<70分，院方将有权随时终止合同。

2.合同期间因能源托管服务方出现以下情况，院方将执行一票否决制并解除（终止）服务合同：

（1）连续三个月考核低于70分或1年内累计4个月总分<70分。

（2）未经院方允许进行转包或分包服务项目；

（3）因能源托管服务方服务人员因玩忽职守造成医院重大安全生产责任事故；

（4）因能源托管服务方服务操作违反医院标准要求，造成医院安全生产责任事故。

（5）能源托管服务方拒绝服从院方的管理，出现严重违约情况。

四、其他考核

1.所有在医院工作的能源托管工作人员，其司职的岗位必须相对固定，不得随意转岗、流动、如果变化，能源托管管理人员需提前和医院相关科室部门沟通，说明缘由并批准后方可调换。如果发现能源托管服务人员缺岗，应提前向主管部门汇报，并向医院后勤保障部及相关科室报备。若发现能源托管在院方不知情的情况下随意调岗、轮转、变更各岗位（工作地点）的人员，以及院方在检查过程中发现能源托管服务人员有缺岗、脱岗现象，每检查发现一人/次，单次考核处罚 100 元/人次。

2.对能源托管的投诉并经核实确认为有效投诉的，单次处罚能源托管服务费 1000 元/次。能源托管若有其它违规行为，视情节轻重单次给予2000-10000 元的经济处罚。

3.能源托管在合同期间及服务过程中，给医院造成损失时，医院有权从合同款项中直接扣除。造成重大责任事故或恶劣社会影响，医院将通过法律程序维权，医院可无条件终止合同。

4.医院对能源托管每月服务质量的考核结果作为支付合同经费的依据。考核所扣费用以现金交付或财务转账的方式缴纳至计划财务科。

五、考核细则

1.节能技改期考核细则

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出 （60分） | 竣工验收 （60分） | 进度管理 （10分） | 项目工期满足合同约定要求，每延迟1天扣1分，扣完为止。注：若出现合同约定的顺延情形或政府方原因导致工程实际进度无法满足建设工期要求的，原则上不予扣分。评价依据：①开工令；②建设工程竣工验收报告；③合作合同。 |
|  |  | 合同管理 （10分） | 完成设计文件规定内容和合同约定的各项内容，项目建设内容、规模、技术指标未完成一项扣2分，扣完为止。评价依据：①设计文件；②施工合同和合同。 |
|  |  | 质量管理 （30分） | 竣工验收一次通过验收，不扣分，每增加一次验收，扣10分，扣完为止。评价依据：有完整的技术档案，施工管理资料符合要求，验收合格，勘察单位、设计单位、施工图审查机构出具了质量合格文件；施工单位出具了竣工报告，自评质量等级合格；监理单位出具了质量评估报告，单位工程质量等级为合格；各专项验收（规划、消防、环评、避雷等）全部通过验收合格；项目建设单位组织的项目竣工验收合格；已按规定签订工程质量保修书，保修范围及保修期限符合要求； |
|  |  | 安全管理 （10分） | 需符合国家、省规范要求，项目建设期发生一起安全生产责任事故的，本项不得分。若无事故，得10分。 |
| 效果 （20 分） | 社会影响 （5 分） | 社会荣誉 | 项目建设活动每获得一次社会荣誉加 1 分。 |
|  |  | 群体事件 | 项目建设活动每涉及一次重大诉讼与群体性事件，扣1分，扣完为止。 |
|  | 生态影响 （5 分） | 环保处罚 | 需符合国家、省规范要求，项目建设期间每被环保处罚一次，扣1分，扣完为止。 |
|  | 可持续性 （5分） | 运营准备 | 乙方是否做好项目运营准备工作，如资源未配置的扣1分、潜在风险未识别的扣1分，未建立沟通协调机制的扣1分，扣完为止。 |
|  | 满意度 （5分） | 相关部门 | 政府相关部门、实施机构和社会公众对乙方建设期间相关工作，满意度≥90%，不扣分；60%≤满意度＜90%，本项得分=满意度/90%×5分；满意度＜60%，本项不得分。 |
|  |  | 实施机构 |  |
|  |  | 社会公众 |  |
| 管理 （20分） | 组织管理 （5分） | 组织架构 | 乙方组织架构不健全扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 人员配置 | 人员配置不合理、不能满足项目日常运作需求的扣1分，扣完为止。 |
|  | 资金管理 （5分） | 项目资金管理 | 乙方项目投入资金及融资资金的到位率和及时性不符合合同的，分别扣1分，扣完为止。 |
|  | 档案管理 （5分） | 完整性 | 项目建设相关资料不完整、不真实以及归集整理不及时的，分别扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 真实性 |  |
|  |  | 及时性 |  |
|  | 信息公开 （5分） | 及时性 | 乙方履行信息公开义务不及时、不准确的，分别扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 准确性 |  |

2.项目综合管理考核细则

| 项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础工作 | 托管单位对于医院的各项台账真实、详细，总结完整详实。 | 2 | 有1项不符合扣1分，扣完为止。 |
|  | 托管单位员工职业素养高，业务熟练，责任心强无违规违纪现象。 | 3 | 有1项不符合扣1分，扣完为止。 |
|  | 托管单位员工态度端正，服务热情，统一着装，持证带牌上岗。 | 3 | 有1项不符合扣1分，扣完为止。 |
|  | 患者、职工对能源托管服务满意度。 | 5 | 有1项不符合扣1分，扣完为止。 |
|  | 设施设备保养、巡查执行率（严格执行设施设备保养、巡查计划）。 | 5 | 有1项不符合扣1分，扣完为止。 |
|  | 维护、维修、更换完成率。 | 5 | 有1项不符合扣1分，扣完为止。 |
|  | 对国家规范标准要求检验检测的设备、设施、附件、烟气等。 | 2 | 有一项检验检测不及时的扣1分，扣完为止。 |
| 能源消耗 指标 | 实际能耗降低率达到或低于合同约定目标的80% - 100%之间 | 5 | 有1项不符合扣1分，扣完为止。 |
| 能源供应稳定性指标 | 统计因能源供应问题（如停电、停水、停气等）导致医院医疗服务中断或受影响的次数和时长。 | 5 | 出现3次及以上或单次中断超过20分钟，扣2分 ，扣完为止。 |
| 服务质量与响应指标 | 对于医院提出的能源相关问题和故障报修，服务提供方应在规定时间内响应（一般问题20分钟内，紧急问题5分钟内）并解决。 | 6 | 响应超时一次扣2分，解决问题超时一次扣3分 。 |
| 现场管理 | 托管单位的能源管理方案详实，督促医院的现场人员执行到位。 | 2 | 有1项不符合扣1分，扣完为止。 |
|  | 托管单位主动沟通，调查访谈有记录、有反馈。 | 2 | 有1项不符合扣1分，扣完为止。 |
|  | 开展节能降耗工作，减少能源浪费现象。 | 2 | 有1项不符合扣1分，扣完为止。 |
|  | 主动配合医院做好宣传工作，积极落实、响应医院的参观接待、学习交流等活动。 | 2 | 有1项不符合扣1分，扣完为止。 |
|  | 出现因托管单位节能改造部分自身存在系统缺陷或施工质量导致安全事故和经济损失。 | 6 | 有1项不符合扣2分，扣完为止。 |
|  | 在运营管理过程中遵守能源管理使用的法律、法规、规章制度，未出现因违章操作或不尽职尽责导致在运行期间出现安全事故和经济损失。 | 6 | 有1项不符合扣2分，扣完为止。 |
|  | 每月按时完成能源的统计，生成报表格式。 | 2 | 有1项不符合扣1分，扣完为止。 |
|  | 能源管理系统统计的数据要准确无误，不存在漏报错报误报的情况。 | 2 | 有1项不符合扣1分，扣完为止。 |
|  | 托管单位需要做好医院所有信息数据的保密工作，禁止外泄。 | 2 | 有1项不符合扣1分，扣完为止。 |
|  | 冬季供暖和夏季制冷需要根据气温的变化及时调整，保证满足医院的需求。手术室 ICU 等特殊科室需要根据房间内的温度以及湿度要求及时调整。 | 9 | 有1项不符合扣1分，扣完为止。 |
|  | 能源设备设施的安全防护措施应齐全有效，定期进行安全检查和维护，记录完整。 | 2 | 有1项不符合扣1分，扣完为止。 |
|  | 对能源托管服务中的废弃物应进行妥善处理 。 | 2 | 有1项不符合扣1分，扣完为止。 |
|  | 设备间、机房、办公等环境卫生整洁。 | 5 | 有1项不符合扣1分，扣完为止。 |
| 安全与环境管理及突发事件管理 | 建立巡查制度，发现安全隐患的，应及时采取处理措施。建立日常巡查等工作记录。 | 2 | 有1项不符合扣1分，扣完为止。 |
|  | 建立应急预案，并定期进行应急培训和演练；针对突发事件已经将受过足够训练的员工、必需的装备准备就位。 | 4 | 有1项不符合扣1分，扣完为止。 |
|  | 能源托管服务过程应符合国家和地方的安全、环保法规标准。 | 9 | 出现安全事故或环保违规事件一次扣3分，扣完为止。 |