采购内容与技术要求

- 项目概况

为落实国家、自治区规范失业保险业务经办、防范基金经办风险相关工作要求，提升失业保险业务审核效率、提高审核准确性、减少经办风险、优化经办服务水平。

  - 工作目标

基于失业保险业务量大、审核规则性强的特性，通过数字员工自动化处理规则性业务审核，提升审核效率，实现失业保险业务7×24小时不间断审核，释放人力处理复杂争议业务，且通过跨系统查询，提高审核准确率，减少人为干预，减少人为疏漏，大幅优化失业保险业务经办质效。

  - 计划引入“数字员工”的业务

计划引入“数字员工”的业务为：失业保险金审核、稳岗返还补贴审核、职业技能提升补贴审核、一次性扩岗补助审核、失业动态监测分析、RPA机器人可视化中台等六项业务。

服务要求：

供应商须为本项目以上业务场景提供数字员工的建设、部署、调试、运维全流程服务，确保各业务流程自动化、稳定、安全运行。通过数字员工替代人工完成重复性、规则性强的审核与发放操作，提升业务办理效率，降低人工差错率，缩短审核发放周期。遵循 “业务驱动、安全可控、灵活扩展、稳定可靠” 原则，数字员工须与现有业务系统无缝对接，不改变原有系统架构与数据结构。

      - 服务范围：呼伦贝尔市就业服务中心本级及13个旗市区就业服务中心。

      - 技术需依据政策变化动态调整审核规则；

      - 需能够与自治区社保系统、医保系统、智慧就业公共服务平台等相关平台有效沟通衔接；

      - 服务期一年，供应商需具备持续优化能力。

      - 运维保障及时，需建立7×24小时响应机制，并提供关键问题2小时内处理用户历史方案。

  - 上线应用计划

    - 分阶段实施

优先推行呼伦贝尔市本级失业保险金审核、稳岗返还补贴审核、职业技能提升补贴审核、一次性扩岗补助审核、失业动态监测分析、RPA机器人可视化中台等业务。通过数字员工与人工审核并行试点运行1个月，完善优化自动审核流程，达到适配全市业务需求的效果。

    - 全面推广

在试点运行顺畅后，全面推广至全市全业务、全链条审核，日均处理量达300笔以上，满足业务审核需求。

  - 风险管理

    - 技术风险

通过数字员工与人工审核并行过渡1个月，确保人工复核与数字员工结果一致性。

    - 数据安全

确保审核数据不外流，保证数据安全。

    - 人员培训

开展数字员工操作、异常数据处理专项培训，按业务编制数字员工的操作手册，使工作人员能简单处理数字员工系统故障，做到工作人员与数字员工有效衔接。

  - 主要技术要求★

    - “数字员工”技术要求

| 序号 | 类别 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 任务触发 | 至少支持定时触发，人工触发和人工交互触发等模式； |
|  | 任务日志 | 支持流程运行后，机器人提供运行日志，记录流程进度等； |
|  | 流程协作及日志 | 支持多个机器人通过相互协作，来集中、高效地完成同样一个流程，并做好清晰的日志记录工作； |
|  | 本地化任务查看 | 支持本地查看任务； |
|  | 本地化流程列表查看 | 支持本地查看流程列表； |
|  | 锁屏运行 | 系统锁屏状态下，机器人终端操作不受影响； |
|  | 保护进程 | 自带保护进程，可以避免桌面客户误删除，在误删除后自动恢复； |
|  | 解锁屏幕 | 支持自动解锁屏幕 |
|  | 操作系统兼容 | 兼容高版本以及低版本Windows系统如Windows XP、Windows 2003、Linux等 |
|  | 移动端兼容 | 兼容 iOS、Android主流移动端操作系统，可以提供可接管其上图形界面的机器人程序 |
|  | 任务并发 | 单个机器人支持20个以上并发任务 |
|  | 浏览器支持 | 支持各种浏览器 |
|  | 浮动授权 | 本地程序无需授权，统一按接入服务器在线并发数控制授权数 |

    - 审核业务要求

- ①失业保险金审核

“数字员工”通过自动获取内蒙古社保信息系统、内蒙古就业公共服务平台需办理的业务，根据身份证号、姓名等关键信息，自动查询失业登记状态和受理时间、参保信息、变更原因、应缴实缴明细、人员欠费信息和法定退休年龄等条件是否满足；并自动查询全国比对平台中单人实时查询死亡、异地参保就业等关键信息，比对系统的数据和计算的数据是否存在不一致的情况（比对后要保留比对截图），均无问题的情况下，自动填写申领表，完成缺失字段的匹配，并点击通过，下载保存并打印申领表等内容，并同步推送复审；填入对应的完成备案表，不符合条件人员作“退回”，记录不符合原因。

审核流程：初审、复审、终审三级审批机制。

三审结束后，将本月应发所有数据批量上传全国比对系统，校验数据无误后，提交发放。

②稳岗返还补贴审核

“数字员工”通过自动获取内蒙古社保信息系统内需办理的业务，自动获取企业关键信息，进入国家企业信用平台、信用中国、信用内蒙古、人社系统等平台进行审核条件的查询与判断，根据判断结果确定返还人数、返还比例、返还金额等是否符合，是否存在单位欠费明细和单位下个人欠费、从上一年度年初至今是否正常参保以及裁员率是否符合条件。均无问题的情况下，自动写入填写对应内容及银行行号、账号，作“审核通过”处理，记录审核台账并自动打印审核表，并同步推送复审；不符合条件的做标记处理，并记录联系方式，经人工联系后满足各项申领条件后再次发放。

初审通过后，需将国家企业信用平台、信用中国、信用内蒙古等三个信用平台上查询到的结果截图打印。

审核流程：初审、复审、终审三级审批机制。

- ③职业技能提升补贴审核

“数字员工”通过自动获取内蒙古社保信息系统内需办理的业务，依次进行证岗相适承诺书，紧缺工种判断，并下载打印证岗相适承诺书。获取申领人姓名，身份证号，就业状态及所在单位性质等所需内容，判断是否满足补贴发放条件，并查询技能人才平台中证书信息（打印网上证书截图）、查询失业待遇中失业技能补贴待遇信息。比对系统的数据和计算的数据，均无问题的情况下，作“审核通过”处理，下载保存并打印申领表等内容，并同步推送复审；填入对应的完成备案表，不符合条件人员作“退回”，记录不符合原因。

初审通过后，在技能人才评价证书全国联网查询系统通过证书编号和个人信息将证书查询结果截图打印。

审核流程：初审、复审、终审三级审批机制。

④一次性扩岗补助审核

“数字员工”按月自动比对参保、学籍、失业登记等数据，通过内蒙古社保信息系统查询符合条件的企业，以免申即享为主、自主申报为辅，经核验人员身份、参保缴费状态及企业性质，实现补助审核的自动化，符合企业作“审核通过”处理，留存联系方式以便申请人后续补充申请材料，记录审核台账并自动打印审核表，并同步推送复审；不符合条件作“退回”，记录不符合原因。

审核流程：初审、复审、终审三级审批机制。

- ⑤失业动态监测分析

“数字员工”通过自动获取内蒙古社保信息系统内失业动态监测数据，进行行业情况分析、地区分析、企业性质分析、减员类型和原因分析、失业动态监测总体情况分析等多维度分析，并参照给定模板，按年度/季度/月度自动生成失业动态监测报告。

- ⑥RPA机器人可视化中台

在呼伦贝尔市就业服务中心建立可视化中台，集中管理全市所有“数字员工”展示范围包括但不限于流程运行数据、机器人运行数据、业务数据（如：各类补贴发放情况，环比、同比分析、各旗市区补贴发放情况、异常数据分析等）