《呼伦贝尔市海拉尔区城区餐饮废弃物收运和无害化处理服务项目考核细则及考核清单》暨监管方案

一、考核细则

1、考核方式

为优化营商环境，考核采取抽检方式，每月抽检五个服务对象服务效果；抽检五次乙方服务效果；按考核细则约定内容直接扣款。

2、处理量确认方式

乙方建立互联网平台上报处理量；乙方与服务对象制定《餐饮垃圾处理台帐》登记处理量。最终核定处理量按称重系统为最终核定餐饮垃圾处理量。

3、月支付金额确定方式

按量计费，月支付金额=月处理数量*单价*系数-直接扣款

4、直接扣款内容

(1)接到呼伦贝尔市"12345"政务服务便民热线平台投诉工单并经核实为乙方责任，一次扣款1,000.00元整。

(2)处理厂区未达到日产日清，一次扣款10,000.00元整。

(3)乙方服务（签订服务合同的餐饮垃圾产生单位）未达到按日收集，一次扣款100.00元整。

(4)收集、运输过程中洒落、污染路面1平方米以上，一次扣款200.00元整。

(5)餐饮垃圾随意倾倒，未进场处理一次10,000.00元整。

(6)伪造餐饮垃圾处理台帐，一次10,000.00元整。

(7)使用未经检验合格的计量器具影响计量准确性，或技术性、人为性修改计量器具称重系统影响计量准确性的，一次10,000.00元整。

(8)遗失、缺少餐饮垃圾处理台帐，一个服务对象1,000.00元整。

二、考核清单（月度结算清单）

- 呼伦贝尔市海拉尔区城区餐饮废弃物收运和无害化处理服务项目考核月汇总表

- 呼伦贝尔市海拉尔区城区餐饮废弃物收运和无害化处理服务项目月处理量核定表

- 呼伦贝尔市海拉尔区城区餐饮废弃物收运和无害化处理服务项目服务对象满意度月调查汇总表

- 呼伦贝尔市海拉尔区城区餐饮废弃物收运和无害化处理服务项目文明投放、收集、运输、处置抽查汇总表

- 呼伦贝尔市海拉尔区城区餐饮废弃物收运和无害化处理服务项目直接扣款单

- 餐饮垃圾处理台帐（样表）

- 互联网平台上报信息内容（样表）

海拉尔区城市管理综合执法局

年  月  日