### 智慧阿拉善智能交通设备运行维护服务项目

### 考核指标及分值（满分100分）

| 考核指标 | 分值 | 考核标准 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障响应率 | 20分 | 1. 100%响应，得20分； 2. 每少1%，扣2分； 3. 低于90%，得0分。 | 甲方故障报修记录+乙方响应凭证 |
| 故障修复率 | 30分 | 1. 100%修复（含更换），得30分； 2. 每少1%，扣3分； 3. 低于85%，得0分。 | 甲方验收记录+设备运行数据 |
| 巡检完成率 | 20分 | 1. 100%按要求完成，得20分； 2. 每少5%，扣4分； 3. 低于80%，得0分。 | 乙方巡检报告+甲方抽查记录 |
| 报告提交及时性 | 15分 | 1. 每月5日前提交，得15分； 2. 每延迟1天，扣3分； 3. 延迟超5天，得0分。 | 报告提交时间记录 |
| 服务满意度 | 15分 | 1. ≥90分，得15分； 2. 80-89分，得10分； 3. 70-79分，得5分； 4. 低于70分，得0分。 | 甲方满意度调查问卷 |

考核结果应用（与季度运维费付款关联）

本项目实行月度考核、按自然季度集中付款，服务费结算与月度考核结果挂钩。

单月考核得分≥90 分：当月服务费全额计取；

80 分≤单月考核得分＜90 分：当月服务费按 90% 计取；

70 分≤单月考核得分＜80 分：当月服务费按 80% 计取；

60 分≤单月考核得分＜70 分：当月服务费按 70% 计取，采购人同步下达整改通知并开展次月复查；次月考核得分≥80 分，不再追加扣款；次月考核得分仍低于 80 分，对该月服务费额外扣减 10%；

单月考核得分＜60 分：视为严重履约违约，当月服务费按 50% 计取，采购人有权约谈供应商并责令限期整改；连续两个月考核得分低于 60 分，采购人可依法解除合同，并追究相应违约责任。

每季度末，采购人汇总本季度各月度考核结果，核算本季度应付服务费。考核细则由采购人另行制定并公示，考核结果书面告知供应商。供应商对考核结果有异议的，可在 5 个工作日内提交书面复核申请，采购人自收到申请之日起 5 个工作日内完成复核并出具正式结论。本条款项下费用扣减为履约质量挂钩约定，不替代合同其他违约责任，出现严重违约行为的，按合同相关条款另行执行。