赤峰和美工贸园机场路、薰衣草公园市政基础设施标准化养护服务项目合同

本政府购买服务合同（如下称“本合同 ”）于 2026 年**月**日由以下双方订立：

(1) 甲   方：赤峰和美工贸园管理办公室（以下简称“ 甲方 ”）

(2) 乙   方：**（以下简称“ 乙方 ”）

目  录

第一章 总则 	 7

第一条 定义和解释 	7

1.1 定义 	 7

1.2 解释 	 9

第二条 双方权利和义务 	 10

2.1 甲方的基本权利和义务 	 10

2.2 乙方的基本权利和义务 	 12

第三条 承诺和确认 	 13

3.1 甲方的承诺 	 13

3.2 乙方承诺 	 13

3.3 乙方确认 	 14

第二章 购买内容和期限 	 15

第四条 购买内容 	 15

4.1 服务地点和设施量 	 15

4.2 受益对象范围 	 15

4.3 设施管理养护内容 	 15

4.4 设施管理养护标准 	 16

4.5 设施管理养护要求 	 17

4.6 工程交接及验收接养办法 	 18

第五条 服务期限 	 18

第六条 服务权 	 18

6.1 服务权的授予 	 18

6.2 服务权的转让 	 18

6.3 项目合作期满后的处理 	 18

第三章 履约担保 	 19

第七条 履约保函 	 19

7.1 履约保函 	 19

7.2 恢复履约保函的数额 	 19

7.3 保持履约保函持续、有效 	 19

7.4 不提供履约保函 	 20

第四章 双方的一般责任 	21

第八条 甲方的一般责任 	21

8.1 获得和保持批准 	 21

8.2 不当提取保函 	 21

第九条 乙方的一般责任 	21

9.1 遵守适用法律 	 21

9.2 安全保障 	 21

9.3 批准 	 21

9.4 项目文件的协调 	 21

9.5 保险 	 21

第五章 项目工作开展 	23

第十条 工作要求 	23

10.1 工作责任 	 23

10.2 质量保证与质量控制 	 24

第十一条 场地使用 	25

11.1 养护场地 	 25

11.2 有关场地状况的资料 	 25

第六章 项目绩效指标及付费 	26

第十二条 考核主体及考核对象 	26

第十三条 考核范围 	26

第十四条 绩效考核标准及考核方式 	26

第十五条 考核结果应用及奖惩措施 	26

第十六条 养护工作服务费及支付方式 	26

16.1 养护工作服务费 	 26

16.2 支付方式 	 28

第七章 项目移交 	 29

第十七条 项目移交 	29

17.1 移交工作小组 	 29

17.2 移交范围 	 29

17.3 移交验收 	 29

17.4 保险的转让 	 30

17.5 人员及培训 	 30

17.6 合同的转让 	 30

17.7 合同期限及相关 	 30

17.8 移走乙方相关的物品 	 31

17.9 风险转移 	 31

17.10 移交费用和批准 	 31

17.11 本合同移交后的效力 	 31

第八章 违约和终止 	 32

第十八条 不可抗力 	32

18.1 不可抗力引起的终止履行 	 32

第十九条 违约责任 	33

19.1 甲方违约及赔偿 	 33

19.2 乙方违约及赔偿 	 33

19.3 不减免和影响的事项 	 33

19.4 减轻损失的措施 	 33

19.5 部分由于受损害方造成的损失 	 34

第二十条 终止及补偿 	34

20.1 甲方发出的终止 	 34

20.2 乙方发出的终止 	 34

20.3 法律变更或政府行为 	 35

20.4 协商一致终止 	 35

20.5 期满终止 	 35

20.6 终止意向通知和终止通知 	 35

20.7 甲方的权利 	 35

20.8 终止的后果 	 36

20.9 继续有效 	 36

第九章 协调和争议的解决 	37

第二十一条 项目协调委员会 	37

21.1 项目协调委员会 	 37

21.2 协调事项 	 37

第二十二条 争议的解决 	37

22.1 协商 	 37

22.2 争议解决 	 37

22.3 争议解决期间的继续履行 	 37

22.4 继续有效 	 37

第十章 合同转让 	 38

第二十三条 合同的转让 	38

23.1 甲方的转让 	 38

23.2 乙方的转让 	 38

第十一章 其它 	 39

第二十四条 解释规则 	39

24.1 合同文件构成及优先顺序 	 39

24.2 修改 	 39

第二十五条 保密条款 	39

第二十六条  税费 	40

第二十七条 其他条款 	40

27.1 信息变更 	 40

27.2 日常事务代表 	 40

27.3 通知 	 40

27.4 适用法律 	 41

27.5 合同文字 	 41

第二十八条 合同展期 	41

第二十九条 合同生效 	42

[签署页] （本页无正文） 	43

（一）考核原则 	44

（二）考核主体 	44

（四）考核时间和范围 	44

（五）考核方式及要求 	45

（八）考核评分标准 	47

1.维修养护作业 	47

2.其它类项目 	55

附件 赤峰和美工贸园机场路、薰衣草公园政基础设施养护费汇总表56

前  言

(a)   赤峰和美工贸园机场路、薰衣草公园市政基础设施标准化养护服务项目（以下简称“本项目 ”），由赤峰和美工贸园管理办公室（以下称“ 甲方 ”）作为本项目购买主体。

(b) 甲方通过竞争性磋商的方式选择乙方作为本项目中标承接主体，并通过与乙方签署本合同的方式授予其在本项目项下的服务权，由乙方为本项目提供“和美工贸园机场路、薰衣草公园市政基础设施标准化养护服务，包括园林绿化、路灯、排水管道等市政基础设施的日常管理、养护维修、设施值守，应急抢险、防汛、备勤保障等工作根据属地的要求一事一议协商确定 ”等养护服务工作。

(c) 根据赤峰和美工贸园机场路、薰衣草公园市政基础设施标准化养护服务项目采购的结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务的实施意见》、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发政府向社会力量购买服务管理办法的通知》等相关规定，经甲乙双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，双方一致同意，签订本合同，具体内容如下：

# 第一章  总则

## 第一条 定义和解释

## 1.1 定义

以下定义适用于本合同：

本合同            指由甲方与乙方签署的《赤峰和美工贸园机场路、薰衣草公园市政基础设施标准化养护服务项目项目合同》，包括全部附件以及日后可能签署的任何项目合同之补充合同和附件，每一部分都应视为本合同的一部分。

本项目            指位于内蒙古自治区赤峰和美工贸园机场路、薰衣草公园市政基础设施标准化养护服务项目项目，服务内容包括赤峰和美工贸园机场路、薰衣草公园市政基础设施标准化养护，即按照道路“墙到墙 ”分界，包括园林绿化、路灯、排水管道等市政基础设施的日常管理、养护维修、设施值守。本项目服务费为         元/年（不包括路灯运行电费），若购买服务范围内设施量发生变化，经属地相关部门确认移交或接养后，按照市政设施增减数量乘以费用单价调整相应服务费用。

甲方              指赤峰和美工贸园管理办公室。

乙方              指甲方通过竞争性磋商方式选定的本项目政府购买服务方式运作的承接主体，即**，负责为本项目提供“赤峰和美工贸园机场路、薰衣草公园市政基础设施标准化养护，即按照道路‘墙到墙 ’分界，包括园林绿化、路灯、排水管道等市政基础设施的日常 管理、养护维修、设施值守，应急抢险、城区防汛、备勤保障 等工作根据属地的要求一事一议协商确定 ”等养护服务工作。

服务权             指甲方授予乙方的由其提供“赤峰和美工贸园机场路、薰衣草公园市政基础设施标准化养护，即按照道路‘墙到墙 ’分界，包括园林绿化、路灯、排水管道等市政基础设施的日常管理、养护维修、设施值守，应急抢险、城区防汛、备勤保障等工作根据属地的要求一事一议协商确定 ”等养护服务工作以及获取由此产生的收益的权利。

| 养护工作服务费 | 指甲方支付给乙方的基于其服务权并提供本项目养护服务而获得的相应费用。 |
| --- | --- |
| 项目文件 | 指包括但不限于下列文件： (1) 本合同及附件； (2) 与项目有关的其它文件。 |
| 项目资产 | 指与项目有关的所有资产，包括但不限于： (a) 政府方提供的市政设施养护场所，包括房屋、机械设备放置场所、养护基点、物料堆放仓库、引水点等； (b) 乙方取得的与本项目相关的原养护单位的养护机械； (c) 项目文件项下的合同性权利； (d) 管理和维护记录、质量保证计划等文件。 |
| 中国 | 指中华人民共和国，仅为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。 |
| 法律 | 指所有适用的中华人民共和国法律、法规、规章、地方性法规、司法解释、政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求、有法律约束力的规范性文件等。 |
| 法律变更 | 指在生效日后颁布、修订、废止或重新解释的任何适用法律（引起利率变化的法律除外）导致甲方或乙方在本合同项下的权利义务发生变化，包括但不限于投资/成本增加或减少、乙方丧失对项目资产的占有等。 |
| 政府行为 | 指甲方的任何上级政府部门的国有化、征收及征用等行为。 |
| 批准 | 指为了使乙方能够履行其在本合同项下的义务和行使其在本合同项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的为乙方提供养护服务等工作所需要的任何许可、执照、同意、授权、免除或批准。 |
| 贷款人 | 指融资文件中的贷款人或项目资金提供人。 |

融资文件           指与项目或其任何一部分的提供服务相关的贷款合同、保函和

其他文件，但不包括乙方的股东作出的出资承诺或乙方提供的履约保函。

履约保函           指乙方按照第七条的规定提供的为担保其履行在本合同项下

的提供基础设施养护服务等义务的担保函。

合作期             本项目合作期即服务期，期限为（   ）年， 自乙方中标之日起起算。

移交日             指合作期届满之日后次日（适用于本合同期满终止），或经甲

方和乙方书面同意的移交项目资产的其他日期。

争议解决程序       指本合同第二十三条中提及的解决争议的程序。

政府部门           指：

1. 中国国务院及其下属的部、委、局、署、行，中国的任何司法或军事当局，或具有中央政府行政管理功能的其他行政实体；

2. 省、市、区/县各级地方政府及其职能部门。

终止意向通知       指双方按照本合同第 21.6 条第（1）款向对方发出的通知。

终止通知           指双方按照本合同第 21.6 条第（2）款向对方发出的通知。

生效日             指本合同甲乙双方盖章并由双方法定代表人或授权代表人签

字或盖章之日。

工作日             指除中国法定休息日和法定节日或假日以外的、各机构普遍工

作的任何日期。

终止日             指本合同提前终止的日期。

## 1.2 解释

本合同中的标题仅为阅读方便所设，不应影响条文的解释。以下的规定同样适用于对本合同进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。

在本合同中：

（1）  合同或文件包括经修订、更新、补充或替代后的该合同或文件；

（2）  “元 ”指人民币元；

（3）  条款或附件：指本合同的条款或附件；

（4）  一方、各方：指本合同的一方或双方或各方，并且包括经允许的替代该方的人或该方的受让人；

（5）  除非本合同另有明确约定，“包括 ”指包括但不限于；除本合同另有明确约定，“ 以上 ”、“ 以下 ”、“ 以内 ”或“ 内 ”均含本数，“超过 ”、“ 以外 ”不含本数；

（6）  除非本合同另有约定，提及的一方或双方或各方均为本合同的一方或双方或各方，并包括其各自合法的继任者或受让人；

（7）  所指的日、月和年均指公历的日、月和年，其中一年以 365 天计，一个月以 30 天计；

（8）  本合同中的标题不应视为对本合同的当然解释，本合同的各个组成部分都具有同样的法律效力及同等的重要性；

（9）  本合同并不限制或以其它方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权。在本合同有效期内，如果本合同项下的有关约定届时被纳入相关法律规范属于甲方或其他政府部门的行政职权，适用该等法律规定；

（10） 要求在某一非工作日付款：指该付款应在该日后的第一个工作日支付。

## 第二条 双方权利和义务

## 2.1 甲方的基本权利和义务

（1）  甲方在合作期内的基本权利：

1)  按本合同约定提取履约保函项下的款项的权利；

2)   甲方或有关部门对乙方为本项目提供基础设施养护服务等工作进行全程实时监管的权利，乙方有义务对检查工作给予充分配合，提供必要的完整的所需查看的各种文件资料，并对提供资料的真实性负责，如发现与本合同存在不相符合的情形，甲方有权责成乙方限期予以纠正；

3)   甲方或甲方指定机构或其委托的其他主体，对乙方为本项目提供基础设施养护服务等工作进行定期评估，并有权定期将评估结果向社会公示，接受公众监督；有权聘请第三方调查机构定期对乙方开展的基础

设施养护服务等工作进行民意测评和评估调查，测评调查结果作为继续履约和拨付服务费的重要依据；

4)  在合作期内及合作期结束后，甲方均享有委托政府审计机构或中介机构对乙方的资金投入进行审计的权利；

5)  对乙方养护服务等工作的介入权；

6)   乙方如出现下列行为之一者，甲方有权责令其限期改正，或依法采取有效措施督促其履行义务；逾期不改正的，有权终止本合同，收回本项目服务权；

(a)    转让、出租、质押服务权的；

(b)    擅自停业、歇业，影响到社会公共利益和公共安全的；

(c)    因提供服务不当，造成重大质量、安全责任事故，严重影响公众利益的；

(d)    被相关部门依法吊销、注销、关停的；

(e)    违反获得服务权时所做的承诺（包括但不限于乙方在本项目投标文件中的承诺），情节严重的；

(f)     法律法规禁止的其他行为。

7)  监督检查乙方落实安全生产措施的权利；

8)  经与乙方协商后，调整中标后第二、三年的养护工作服务费支付方式；

9)   乙方发生合同终止条款行为时，甲方享有提前终止合同的权利；

10) 组织相关部门审核乙方提出的服务量调整申请，并及时作出是否调整的决定。

（2）  甲方在合作期内的基本义务：

1)  协助乙方依法及时获得相关的许可或批准；

2)  妥善责成处理各相关单位将相关市政基础设施向乙方交付、交接工作，协助乙方办理相关手续并共同进行人员和业务管理，确保平稳过渡；

协助乙方查询乙方拟接收人员工资清单等相关档案资料；

3)  按合同约定和考核结果提请财政部门按期支付乙方养护工作服务费；

4)  在项目合作期内，对非可归责于乙方，且甲方更有能力解决的事项，由甲方指定的机构负责协调或监管；协调相关部门帮助乙方解决突发事件和重大问题；

5)  积极采纳乙方的合理化建议，对于已采纳的建议，甲方有义务配合、协调相关部门予以支持；

6)  在符合法律、法规及国家政策的前提下，甲方应尽最大努力协助乙方申请相应的税收优惠。

## 2.2 乙方的基本权利和义务

（1）  乙方在合作期内的基本权利：

1)  享有为本项目提供基础设施养护服务等工作的权利；

2)  如果因可归责于其他第三方的原因导致乙方履约不能的，则乙方有权和甲方就有关事宜进行沟通，如经甲方确认确属其他第三方原因，且乙方已为避免此种情形采取必要的措施，则甲方有权酌情考虑对应绩效考核指标的达成率。

（2）  乙方在合作期内的基本义务：

1)  为本项目提供基础设施养护服务等工作，在合作期内严格按法律及本合同规定开展工作，持续、安全、稳定地提供服务，并确保项目达到本合同约定的标准；完成重大活动临时性保障服务，并在 24 小时内做出实质响应；

2)  对基础设施养护服务等工作的质量负责，接受政府及委托机构的监督、检查和考核，确保在政府购买服务合同约定时限内完成前述工作，政策、不可抗力因素除外；建立、健全内部考评、考察机制，并做好各项工作的记录、登记工作，由甲方进行监督、检查，如甲方提出要求，乙方应将前述工作记录、登记等材料移交甲方；

3)  除本合同另有约定或增加甲方义务外，乙方应遵守其在本次赤峰和美工贸园机场路、薰衣草公园市政基础设施标准化养护政府购买服务项目采购活动中所做出的承诺（包括但不限于各项技术方案）；

4)  建立完善的沟通机制，积极响应政府及相关部门的工作要求，积极配合政府相关部门制定各项预案，成立城区防汛领导小组，建立通讯网络值班制，落实抢修抢险队伍及责任人，配备必要的设备、物资，做好市政基础设施保障、防汛防火、抢修抢险等应急响应工作；

5)  乙方雇用的员工和车辆的安全问题由乙方自行负责，与甲方无关；

6)  接受甲方或甲方指定的其他部门或机构在合作期进行监督管理，并有义务配合合作期内监管事宜；参加甲方通知的相关作业会议，通报作业情况，完善作业措施，提高作业水平；

7)  按照本合同约定提交履约保函（如有）；

8)   乙方应申请并及时获得从事本项目所需要的政府部门的各种批准，按时完成项目工作；

9) 如未来甲方利用本项目申请国家专项资金、奖励资金等的，乙方应尽最大努力提供协助。如该等资金拨付至甲方，则可直接用来支付项目的养护工作服务费。如该等专项资金拨付至乙方，则甲方有权在下一期付费节点直接核减项目的养护工作服务费应付总额，如有剩余则结转至再下一期进行核减，直至核减金额达到上述拨付至乙方的专项资金总额。未核减完毕时，乙方未经甲方同意，不得使用剩余待核减的专项资金；

10)  乙方应按照适用法律及相关部门的要求，及时、全面申报相应的税收优惠政策；

11)  乙方应始终遵守所有适用法律，应经常及时性获取所有适用于项目的已颁布实施的法律，乙方应被视为始终了解这些法律。

## 第三条 承诺和确认

## 3.1 甲方的承诺

（1）  在本合同生效日前已获得了签订本合同所必需的权利。

## 3.2 乙方承诺

（1）  乙方是依据中国法律正式成立的企业法人，具有签署和履行本合同条款和条件的法人资格、权利和能力。

（2）  乙方应确保本项目所需资金按照本项目工作进度的要求，足额、及时到位。

如果乙方的承诺被证明在做出时存在不实或不能兑现，则甲方有权根据

本合同第 21.1 条规定终止本合同。

## 3.3 乙方确认

（1）  甲方或其他任何政府部门对向乙方提供的材料、信息或数据的准确性、完整性或适宜性，未作出任何承诺和保证；

（2）  在签署本合同之前，乙方已为自身的利益进行了必要的调查及检查，对本项目进行细致而全面的检查、评估，充分知悉了项目的现状和风险；

（3）  在签署本合同时，乙方只是参考但并未依赖由甲方或其他任何政府部门作出或提供的任何材料、信息或数据。

# 第二章 购买内容和期限

## 第四条 购买内容

甲方以竞争性磋商方式采购乙方提供以下服务：

## 4.1 服务地点和设施量

（1）本合同项目的服务地点为：赤峰和美工贸园区。

（2）根据各区上报数据，并结合初步调查的数据进行汇总，2026 年初设施量如下：

详细内容请见附件 。

## 4.2 受益对象范围

本项目受益对象范围为赤峰和美工贸园区机场路。

## 4.3 设施管理养护内容

本着“预防为主，防治结合 ”的原则，对标的范围内市政基础设施进行及时性、经常性、周期性和预防性的养护、维修，保证市政基础设施的安全、舒适、美观的使用功能。养护内容包括养护作业类、管理类及其它类项目，主要内容如下表：

| 序号 | 工作项目 | 工作内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 一类 | 养护作业类项目 |  |
| 园林绿化 | 植物养护 | 植物养护内容为：植物修剪、灌溉与排水、中耕除草、生长态势、病虫害防治、施肥、植物补植、绿地防护等。 |
|  | 绿地管理 | 植物种植调整、绿地清洁、附属设施管理、景观水体管理、技术档案、安全保护等。 |
| 路 灯 | 配电设施 | 变配电设施巡视、变压器换干燥器、加变压器油、测量电压、电流和接地电阻；更换老化的负载开关、空气开关、断路器、避雷针、交流接触器和熔芯、清除积尘；变配电设施的日常维护调试、更换损坏的接地装置、定期检查进出线、电器设备绝缘、接地点的接触可靠性、动触点的灵敏度、安全保护设备的灵敏度；更换监控终端上损坏的电源板、显示板、蓄电池和中间继电器、软硬件维护调试、 |

| 序号 | 工作项目 | 工作内容及要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 清除积尘；控制系统软硬件维护调试、专业人员 24h 维护值守；光电探测设备及通信控制设备的维护。 |
|  | 线路设施 | 巡查架空线路、调整弧垂、保持导线及引下线与其它设施的距离；修剪树枝及更换破损的瓷瓶；检查校正电杆垂直度；夯实下线松动的杆基础；调整松动的拉线位置；导线、电杆、横担、瓷瓶、拉线、金具及所有紧固件的检修；巡查电缆线路。 |
|  | 照明设施 | 检修高杆灯的钢丝绳、卷扬机、行程开关，为卷扬机加润滑油或换油；更换坏的灯泡、镇流器、触发器和老化的线缆、破损的灯头灯具；清洁灯具；测试接地电阻、更换损坏的接地极；检修配电板、灯杆门和防盗设施；检修灯杆、灯盘、灯臂；检查灯杆、灯盘、灯臂的腐蚀状况，进行防腐处理，修补破损号牌。 |
| 排 水 管 道 | 管道、排水暗沟养护 | 排水管道应定期巡视、定期检查、定期维护保持良好的水力功能和结构状况；管道定期进行疏通。 |
|  | 检查井盖与雨水井箅维护 | 检查井盖的标识必须与管道属性一致；井盖缺失、损坏后及安放警示标志并更换；井框破损维修；盖、框间隙及高差应符合规范要求；检查井、雨水井定期清掏；污泥、弃渣外运。 |
|  | 管涵出口 | 清理出口；修理八字墙；翻修出口基础、护坡。 |
|  | 潮 门和 闸门 的维护 | 潮门应闭合紧密、启闭灵活；潮门前无积泥无杂物；闸门保持清洁、无锈蚀；丝杆、齿轮等传动部件润滑良好，启闭灵活。 |
| 二类 | 管理类项目 |  |
| 1 | 巡查及信息化调度管理 | 组建巡查队伍，按照规范要求对市政基础设施进行巡查，建立病害发现、上报、审批、维修、复核等全流程的调度管理。 |
| 三类 | 其它类项目 |  |
| 1 | 节假日及重大活动备勤保障 | 按照协议要求，做好保障工作。 |

### 4.4 设施管理养护标准

对项目乙方的市政设施养护标准要求如下：

（1）路灯：城市照明设施主干路亮灯率达到 100%，次干路及以下道路亮灯率≥95%，对城市照明电路系统及设备定期巡查，确保安全运行。

（2）排水管网：按照《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》，确保排水管渠保持良好的水力功能和结构状况。对雨污水管网定期巡查，确保污水管道的正常运行水位和管道、检查井、雨水口内的允许积泥深度不超过规范规定。

（3）园林绿化：达到《园林绿化养护管理标准》 Ⅰ级标准。

（4）对危及行人和车辆安全、严重影响设施服务水平的零星修补类病害在接巡查单位通知后，应及时采取防护措施并在 24 小时内修复完成。对于市民及媒体反映影响交通出行的病害应立即修复。

（5）在市政设施养护作业中保证养护机械设备的使用率，配备合理数量的巡查车、养护作业机具、水车、升降机、射流车等专业设备。

## 4.5 设施管理养护要求

对乙方的管理要求如下：

（1）负责细化年度养护目标，建立目标管理工作体系，建立养护动态工作台账，综合各类信息组织开展养护维修工作，确保维修合理、及时。

（2）负责建立养护管理市政设施到人的责任体系，制定考核及奖惩办法，并将考核办法及相关情况定期上报甲方和政府相关部门。

（3）应加强工程人员管理，合理配备项目、资料及结算管理人员，并定期组织培训，做到人员持证上岗、人员固定，按照要求及时开展养护维修工作，及时准确的编制上报工程资料和结算资料。

（4）负责按照国家和地方法律、法规、标准，政府相关管理部门的有关文件及要求，做好养护维修后交通设施恢复工作。

（5）乙方应按照国家及赤峰市法律、法规，赤峰市交通市政行业相关管理办法及合同有关要求，负责做好汛前、汛中及汛后的防汛工作，确保通行安全。做好重大节假日保障备勤等各项管理专项工作，及时上报各项维修管理信息、专项保障备勤方案等资料。

（6）乙方按照政府相关部门要求对占掘路及穿跨越工程进行方案审核，工程完工后参与验收及接养工作。

（7）乙方应按照甲方或政府相关部门的要求，协助甲方或政府相关部门调查、处理委托市政基础设施养护范围内的来信来访，并根据要求，及时认真进行处理反馈。

## 4.6 工程交接及验收接养办法

对于养护范围内的市政基础设施进行新改建及大、中修工程项目，乙方在政府相关部门的管理指导下，在工程开始前做好与施工单位的交接工作，在工程竣工后做好验收接养等工作，并与项目施工方签署市政设施新改建及大中修工程交接及验收接养协议，在协议中明确质保期限、档案移交、养护等级、接养后增加或减少的费用等事项。

## 第五条 服务期限

本项目服务期为一年，在年度采购预算能够保障的前提下可续签至三年，费用按考核结果据实结算。

## 第六条 服务权

## 6.1 服务权的授予

（1）  甲方通过与乙方签订本合同，将为本项目提供“赤峰和美工贸园机场路、薰衣草公园市政基础设施标准化养护，即按照道路‘墙到墙 ’分界，包括道园林绿化、路灯、排水管道等市政基础设施的日常管理、养护维修、设施值守，应急抢险、城区防汛、备勤保障等工作根据属地的要求一事一议协商确定 ”等工作的服务权授予乙方。

## 6.2 服务权的转让

除本合同另有规定外，未经甲方书面同意，乙方在项目合作期内不得将本项目服务权出租或以任何形式转让、承包给第三人。

## 6.3 项目合作期满后的处理

在合作期满后本项目的债权债务均由乙方享有和承担，与甲方无关。

- 履约担保

# （本合同包不涉及）

## 第七条 履约保函

## 7.1 履约保函

（1）  履约保函的提供。

乙方最晚应于双方签署本合同后五（5）个工作日内且在乙方的投标保函退还之前，向甲方提供符合下列要求的履约保函，作为其履行在本合同下的提供赤峰和美工贸园机场路、薰衣草公园市政基础设施标准化养护工作和其他违约赔偿义务的担保：

1)   由甲方可接受的一家金融机构出具；

2)  金额为中标价的 5%。

（2）  履约保函的解除。

履约保函在本项目移交验收完成之日到期，甲方应在到期日后五（5）个工作日内退还履约保函。

## 7.2 恢复履约保函的数额

如果甲方在项目合作期内根据本合同的有关规定提取履约保函项下的款项，乙方应确保在甲方提取后的十(10)个工作日内，将履约保函的数额恢复到本合同第 7.1 条约定的数额，且应向甲方提供履约保函已足额恢复的证据。甲方提取履约保函的权利不影响甲方在本合同项下的其他权利，并且不应解除乙方不履行本项目义务而对甲方所负的任何进一步的责任和义务。

乙方未在前述期限内补足或恢复履约保函相应金额的，甲方有权发出催告，乙方应在三十（30）日内予以补足；乙方在前述期限内仍未补足的，则甲方有权提取履约保函项下的余额。甲方应保证按 2）提取的所有款项，用于承担履约保函担保的相同义务，并且应在下述两个日期中的较早的一个日期将该等款项未使用的余额交予乙方：

1) 乙方完全履行其在 7.2 条项下的义务之日；

2) 履约保函到期日之次日，如果本合同提前终止，则在终止日后的第三（3）个月届满之日。

## 7.3 保持履约保函持续、有效

乙方可以根据其意愿提供期限少于第 7.1 条提及的整个期限的履约保函。在这种情况下，在履约保函到期前的六十（60）日之前，乙方应使这份履约保函通过另一份履约保函得以延续或更换。

乙方未在前述期限内补足或恢复履约保函相应金额的，甲方有权：

1）   发出催告，乙方应在三十（30） 日内予以补足；

2）   乙方在前述期限内仍未补足的，则甲方有权提取履约保函项下的余额；以及

3）   有权扣留在本合同下由甲方或其指定机构应支付给乙方的政府购买服务费，直至乙方补足或直至甲方扣留的金额与在 1）项下提取的金额总共达到本合同第 7.1 条规定的金额为止。

## 7.4 不提供履约保函

如乙方未按 7.1 条提交履约保函，则构成乙方违约，甲方有权终止本合同。

# 第四章 双方的一般责任

## 第八条 甲方的一般责任

## 8.1 获得和保持批准

（1）  在乙方提出请求后，甲方应对乙方从其他政府部门获得、保持和延续项目工作所需的相关批准进行协助。

（2）  甲方按照本条的规定给予协助不应免除乙方在本合同项下应当获得所需批准的义务。

## 8.2 不当提取保函（不涉及）

如果甲方提取乙方提交的履约保函中的相应金额之后确定甲方属不当提取，甲方应及时向乙方退还提取的款项，并支付该款项自提取之日至退还之日的利息，利息按央行公布的同期金融机构人民币存款基准利率计算。

## 第九条 乙方的一般责任

## 9.1 遵守适用法律

乙方应始终遵守所有适用法律，应经常及时性获取所有适用于项目的已颁布实施的法律，乙方应被视为始终了解这些法律。

## 9.2 安全保障

乙方应针对自然灾害、重特大事故及人为破坏等突发情况建立相应的应急预案和相应的组织、指挥等保障体系，并保证在出现重大意外事件时，保障体系能够正常启动。

## 9.3 批准

乙方应取得和保持项目开展所要求的所有批准，但甲方应组织各政府有关部门召开协调会议，在法定权限范围内尽最大可能简化审批手续。

## 9.4 项目文件的协调

乙方应使本合同项下的保险单以及其他由乙方签订的与项目有关的任何其他合同符合本合同的规定。

## 9.5 保险

乙方在充分评估项目风险后，应根据中国的保险法等相关法律和行政法规的规定，并结合项目的实际情况，购买项目工作开展期间的保险险种。在合理的商业条件下，应遵照可保风险均应投保的原则进行投保。

（1）  乙方所投险种包括但不限于（视实际情况可进行修改或调整）：

1)  第三者责任险；

2)  为养护人员及养护设备购买适用保险。

（2）  乙方应根据谨慎惯例购买必须的保险。

（3）  在合作期内，乙方应购买上述约定的保险，并始终使保险单保持有效。未经甲方书面同意，乙方投保的险种和数额不得随意变更，不得取消保险或对保险单作其他重大变更。如果并非乙方的疏忽或故意行为，而无法投保某种特别险种，不视为乙方违约。

乙方应责成保险人向甲方提供保险证明书以证实其已获得上述所列保险单及附加条款。如果乙方未购买或维持上述保险始终有效，则甲方有权根据本合同从对乙方应付款项中扣除其应付的保险金。

# 第五章 项目工作开展

## 第十条 工作要求

## 10.1   工作责任

乙方应自行承担项目工作的所有费用和风险，按以下要求完成所有工作：

（1）  除本合同明确约定应由甲方或政府方相关主体承担的费用和风险外，均由乙方承担；

（2）  乙方应申请并及时获得从事本项目相关工作所需要的政府部门的各种批准，并使其保持有效，承担所有获得上述批准所需要的费用和支出；

（3）  根据下列规定开展：

1)  适用法律；

2)   乙方提供的相关文件；

3)  本合同下对项目工作开展的其他所有要求。

（4）  在工作过程中注意安全以保护生命、健康、财产和环境，避免安全事故。

（5）  在工作期间采取一切合理措施减少对公众、居民和商业的干扰和不便。

（6）  乙方根据项目总体服务内容及规模，建立各项服务所需的管理运营团队，积极聘用当地人员；本项目不允许整体转包，可以进行部分劳务分包。

（7）  积极引进新材料、新技术，推行养护机械化。乙方积极引进先进的管理经验，推广新技术、新材料的应用，所使用的设备设施符合行业标准和节能、环保要求。在市政设施养护作业中提升养护机械设备的使用率，配备满足绿化园林、路灯、排水维护所需的水车、升降机、射流车等专业设备。随着养护规模的提升增加相应机械设备，保证养护工程施工的机械化水平。

（8）  在政府相关部门指导下建立养护管理体系。乙方在中标后的第一年完成养护管理体系建设工作，在相关标准、规范的编制过程中，积极征求政府相关部门的意见，并通过政府相关部门的评审。具体工作内容包括对赤峰和美工贸园机场路、薰衣草公园市政基础设施进行普查、制定标准化养护体系、编制市政基础设施养护标准等等。

（9）  市政设施管理养护安全责任。乙方作为市政设施的委托管理人，是市政设施养护安全的第一责任人，市政设施上发生的人身伤害、财产损失等事故，概由乙方承担责任（第三方原因除外）。事故种类和事故责任承担方内容如下：

| 事故种类 |  | 责任承担方 |
| --- | --- | --- |
| 市政设施本身引发的事故 | 设施自身性能、结构不稳定造成的事故，如：路灯、绿化标志等造成的人员及设备伤害。 | 乙方 |
|  | 因设施的质量问题造成的重大事故。 | 经政府相关部门确认，由原建设方承担。 |
|  | 设施无安全保护装置或存在安全隐患而造成的事故。如：道路未设置安保设施，道路设施不符合规范要求等造成的事 故。 | 未接养的由政府承担，接养后的由乙方承担。 |
| 外界因素引发的事故 | 自然环境的不可抗力的因素使设施受损或报废，并造成事故，如：地震、雪灾、洪水等对设施的破坏,并造成事故。 | 由政府方、乙方、产权所有方按照相关规定承担责任。 |
|  | 乙方施工人员因施工组织不完善造成的事故，如：未设围挡造成的人员伤害等。 | 乙方 |
|  | 在市政设施上的第三方失误和过错而引发的事故。如：第三方施工人员野蛮施工,造成管线遭到严重破坏，产生连带事故；道路桥梁上的交通事故、严重超载造成设施损坏,引发连带事故等。 | 由第三方、过错方按照相关规定承担责任，或经其它部门认定责任承担方。 |
|  | 养护范围内非管养设施因产权所有方管理不到位造成的事故，如：井盖破损或丢失造成的人员及车辆事故；管线液、气体泄漏造成的事故。 | 产权所有方 |

## 10.2   质量保证与质量控制

（1）  乙方工作的质量管理等应符合相关法律和强制性标准，且应符合本合同规定的所有要求；

（2）  若甲方有证据证明乙方工作与本合同所约定的或其他相关部门所规定的要求不符，甲方有权立即通知乙方，乙方应按照要求进行整改。若乙方在收到甲方通知后 5 个工作日内未进行整改，则甲方有权自己进行或委托第三方进行必要的纠正，一切风险与费用由乙方承担。若乙方未能按照甲方的要求偿还甲方为此而付出的成本与费用，则甲方有权从履约保函项下提取相应金额；

（3）  除本合同另有规定外，对乙方提交的质量保证与质量控制方案，甲方的任何作为或不作为，均不会减轻或影响乙方遵守本合同或法律所要求的与质量保证有关的义务或责任；

## 第十一条 场地使用

## 11.1   养护场地

赤峰和美工贸园区积极提供现有的市政设施养护场所，包括养护基点、物料堆放仓库、引水点等，上述场地无偿交由乙方使用。项目服务期结束后，乙方需将上述场所原样返还原单位。

## 11.2   有关场地状况的资料

乙方对甲方提供的有关项目场地或其周围的状况的文件、材料或任何其他资料中可能含有的任何错误、不正确、遗漏均已充分知悉，甲方对此不承担任何责任或义务。

# 第六章 项目绩效指标及付费

## 第十二条 考核主体及考核对象

本项目的考核主体及考核对象详见本合同附件 1。

## 第十三条 考核范围

本项目的考核范围详见本合同附件 1。

## 第十四条 绩效考核标准及考核方式

本项目的绩效考核标准及考核方式详见本合同附件 1。

## 第十五条 考核结果应用及奖惩措施

本项目的考核结果应用及奖惩措施详见本合同附件 1。

## 第十六条 养护工作服务费及支付方式

## 16.1 养护工作服务费

| 项目 |  | 范围 | 单价（元） | 设施量 | 单位 | 总费用（万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园林绿化 |  |  |  |  | 平方米 |  |
| 路灯 | 控制箱 |  |  |  | 个 |  |
|  | 变压器 |  |  |  | 个 |  |
|  | 路灯 |  |  |  | 盏 |  |
| 排水 |  |  |  |  | 千米 |  |
| 绿化 | 控制箱 |  |  |  | 个 |  |
|  | 变压器 |  |  |  | 个 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：变压器应电力部门要求进行的检测及维修更换费用不包含在养护费用中，据实结算。

（2）养护工作服务费调整

服务期限内，发生下述情形，可协商调整服务费，具体情况须以双方签订的书面补充协议为准。

①本项目购买服务范围内设施量发生变化，经属地相关部门确认移交或接养后，按照市政设施增减数量乘以费用单价调整相应服务费用。

②因法律规定、行业标准或政府要求导致成本增加。

## 16.2 支付方式

考核单位按照检查考核及绩效管理办法进行考核后出具确认单，经确认后，统一按考核结果支付本项目服务费用。支付比例：根据招标文件约定按月支付。

月实际支付费用=月服务费总额-月考核扣款额

# 第七章 项目移交

## 第十七条 项目移交

## 17.1   移交工作小组

合作期结束前三（3）个月，甲乙双方共同成立不少于3人的移交工作小组，移交工作小组在双方确定的时间内，就移交的范围、工作程序、合同转移、资产移交等事项达成一致。

## 17.2   移交范围

在移交日，乙方应向接收人无偿移交项目相关资产和权益，包括：

(a)政府方提供的市政设施养护场所，包括房屋、机械设备放置场所、养护基点、物料堆放仓库、引水点等；

(b)维护本项目设施所必需的技术文件，以及甲方或其指定单位甲方或其指定单位合理要求的运营维护手册、技术档案、文秘档案、图书资料、运营维护记录、各类管理章程、移交记录、文件和其他资料，以使甲方能够直接或经由其指定机构继续运营和维护项目；

(c)甲方或其指定单位甲方或其指定单位合理要求的其它物品与资料。

向接收人移交相关资产时，应解除和清偿完毕乙方设置的所有债务、抵押、质押、留置、担保物权，以及源自本项目的运营和维护的由乙方引起的环境污染及其他性质的请求权，否则甲方可视情况提取履约保函项下相应的金额。

## 17.3   移交验收

在移交日之前一（1）个月内，甲方应在接收人和乙方代表在场时对本项目进行移交验收。

移交时，乙方应保证本项目至少达到以下要求：

（1） 市政设施养护场所形状、大小等符合乙方取得时样貌；

（2） 从原养护单位取得的养护机械功能处于良好状态；

（3） 具有合作期所有维护、保养等记录，该等记录已经编目并包括已存在之电子文档；

（4） 具有在合作期期间采用的标准、规范、合同文件等文件资料；

（5） 具有在合作期期间，修订标准/规格文件及验收规范及记录的全部文件；

（6） 具有的零部件、备件与乙方于移交设备时从设备制造厂商取得的备件相同的质量和标准并符合相同的技术规格要求，并应是上等优质的；

（7） 移交的维护手册、文件等其它资料应能够满足项目的正常维护；

（8） 无法律纠纷和瑕疵。

项目的移交验收应符合上述标准或移交工作小组制定的移交标准进行。如发现存在缺陷的，则乙方应及时修复，以满足前述要求。如任一方对是否达到移交验收要求有异议的，则由移交工作小组聘请第三方机构进行评定，第三方机构的聘请费用由提出异议的一方承担。

如果移交考核不合格（含异议情形下，经第三方机构认定未能达到标准的），由乙方进行整改之后再次进行移交考核，直至移交考核合格为止（最长不超过15 天），如乙方自首次移交考核之日起 15 天内移交考核仍不合格的，甲方可以自行或委托第三方修正，由乙方承担相应的费用。

## 17.4   保险的转让

在移交时，乙方应将所有保险单、暂保单和保险单批单转让给接收人。

## 17.5   人员及培训

合作期结束的六（6）个月之前，乙方应提交一份当时乙方员工名单，包括每位员工的资格、职位和收入的细节。甲方有权选择在移交日之后优先继续聘用全部或部分员工。

甲方或其指定机构需要在移交日之前派驻人员到本项目所在地进行培训或学习的，应在移交日期六（6）个月之前向乙方提供情况说明及拟派驻人员名单，乙方免费负责为上述人员提供培训，使之达到熟练操作和管理要求。作为移交的一部分，甲方和乙方应联合考试，以确定被指定人员经过培训合格，可以接管本项目的独立运营和维护。移交后，乙方有义务免费提供不低于六（6）个月的技术支持。

## 17.6   合同的转让

如果甲方要求，乙方应转让其签订的、于移交时仍有效的所有合同。甲方对于转让合同所发生的任何费用不负责任，同时乙方应保护甲方使之不会因此受到损害。合同转让以实现保险的转让为前提。

## 17.7   合同期限及相关

乙方在与第三方签订合同时，应尽力使得该等合同的有效期届满日不超过本项目合作期届满日。

如在移交日前，乙方需签订合同，且该等合同在本项目合作期届满后仍为有效的，则乙方应在该等合同签订前报经甲方同意。

## 17.8   移走乙方相关的物品

除非双方另有合同，乙方应于移交日之后六十（60）日内，自费从场地移走仅限于乙方员工的个人用品以及与本项目运营和维护无关的物品，不包括移交标准所列的技术资料或者项目营运和维护的必需物品。如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方之后，可以移走并将物品转运至适当的地点以便安全保管。乙方应承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。

## 17.9   风险转移

在项目合作期届满至甲方或移交工作小组认可的移交完毕期间，乙方应承担归属于乙方责任的项目资产的全部或部分损失或损坏的风险。

## 17.10  移交费用和批准

除本合同另有约定外，乙方应负责向甲方或接收人由于移交发生的费用和支出。如甲方需将乙方移交的项目资产转让给其他接收人的，由甲方负责转让发生的费用和支出。甲方应自费获得所有的批准或使之生效，并采取其他可能为移交和转让所必需的行动。甲方和乙方各自支付与移交和转让有关的所有印花税、税收、收费和类似的费用。

## 17.11  本合同移交后的效力

自移交日开始，乙方在本合同项下的权利和义务即应终止，本合同另有约定的除外，并且双方于移交日之前发生及未付的债务除外。接收人应接管项目的运营维护及本合同明示或默示的，因本合同产生的，于合同终止后仍然有效的任何其他权利和义务。

# 第八章 违约和终止

## 第十八条 不可抗力

## 18.1   不可抗力引起的终止履行

（1）  不可抗力事件

任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本合同项下的义务时，该方应有权中止履行本合同项下的义务。

不可抗力应包括但不限于下列事件：

1)  雷电、干旱、火灾、地震、火山爆发、山崩、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风或龙卷风；

2)  流行病、饥荒或瘟疫；

3)  战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变；

4)  化学或放射性污染或核辐射。

（2） 适用于乙方的例外情况

乙方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行本合同或不完全履行本合同项下义务：

1)  与乙方建立合同关系的第三方在履行合同方面发生延误；

（3） 适用于甲方的例外情况

甲方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行或不完全履行本合同项下义务：

赤峰和美工贸园管理办公室对本项目实行的没收、充公或国有化。

（4）  通知

声称受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件结束后一（1）个工作日内书面向对方通报，详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，以减轻可能给对方造成的损失，并根据对方要求提供有关机构的不可抗力证明。

（5）  损失承担原则

发生不可抗力时，双方应各自承担由于不可抗力对其造成的损失。在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情

况可部分或全部免于承担违约责任。

（6）  减少损失的责任和协商

受到不可抗力影响的一方应努力减少不可抗力的影响。双方应协商采取合理的补救措施尽量减少不可抗力给各方带来的损失。

声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

（7）  不可抗力造成的终止

当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续九十(90)天以上时，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者终止本合同。如果自不可抗力发生后一百八十 (180)天之内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本合同。

## 第十九条 违约责任

除本合同已有规定外，双方的违约及赔偿按以下规定执行：

## 19.1   甲方违约及赔偿

（1）  养护工作服务费支付的违约

甲方未按照本合同的有关规定，向乙方支付相应的服务费，则乙方有权向甲方发出催告，如甲方在催告通知出具后的四十五（45）日内仍未能支付的，有权就该行为提起诉讼。

## 19.2   乙方违约及赔偿

（1）  绩效考核不达标

绩效考核未达到本合同第六章及附件 1 的要求的，按照本合同第六章的相关约定执行。

## 19.3   不减免和影响的事项

违约方对违约责任的承担并不能减免其在本合同下的其他任何义务。

双方获得上述违约赔偿的权利不影响其在本合同项下的终止权。

## 19.4   减轻损失的措施

由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理措施防止损失扩大或减少损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能减少的损失金额。受损害的一方应有权从另一方获得因试图减轻和减

少损失而发生的任何费用，但不应超过未采取合理措施时造成的损失金额。

## 19.5   部分由于受损害方造成的损失

如果损失部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，或部分损失应由受损害方承担的，赔偿的数额中应扣除该部分损失。

## 第二十条 终止及补偿

## 20.1   甲方发出的终止

下述任一事件发生时，甲方有权立即发出终止意向通知：

（1）  乙方在本合同 3.2 条的承诺被证明在做出时存在虚假或未兑现，严重影响其履约能力；

（2）  乙方未能根据本合同约定提交履约保函并保持其有效的；

（3）  因乙方出现 20.2（1）约定的导致提前终止情形的；

（4）  乙方被依法吊销营业执照、责令停业、清算或破产；

（5）  未经甲方事先书面同意，乙方擅自停止对项目的工作的（如属紧急情况的除外，但应在发生的同时口头告知甲方，并应在发生后 1 天内书面报告甲方）；

（6）  未经甲方同意，乙方擅自出租、质押、直接或间接转让项目服务权的等；

（7）  乙方服务能力丧失，致使服务无法正常进行的；

（8）  在履行合同过程中，发现乙方已不符合《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务的实施意见》、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发政府向社会力量购买服务管理办法的通知》等相关规定的乙方应具备的条件，造成合同无法履行的。

（9）  考核平均分连续三次或每年累计五次不合格，赤峰和美工贸园管理办公室有权提前终止合同。

## 20.2   乙方发出的终止

下述任一事件发生时，乙方有权立即发出终止意向通知：

(a)    甲方在本合同第3.1 条的承诺及其他任何声明和保证被证明是虚假的

或未兑现，使乙方履行本合同的能力受到严重不利影响；

(b)    甲方无正当理由在逾期三（3）个月（ 自应付日起算）后仍未支付养护工作服务费。

## 20.3   法律变更或政府行为

如果在本合同生效后，因法律变更及政府行为导致乙方部分或全部不能履行本合同项下主要义务，而这种变化和影响又不以甲方的意志为转移，甲方和乙方双方应尽力就继续履行本合同进行协商，若不能达成一致，则一方可向另一方发出终止意向通知。

## 20.4   协商一致终止

在合作期内，由各方协商一致可提前终止本合同，此种情形下的终止及对应终止补偿金的计算问题等，由各方届时协商一致。

## 20.5   期满终止

合同期满，双方未续签本合同。

## 20.6   终止意向通知和终止通知

（1）  终止意向通知

按照第 21.1 或 21.2 或 21.3 条发出的终止应向另一方发送终止意向通知。在终止意向通知发出之后，双方应在三十（30）天内协商避免本合同终止的措施。

如果乙方和甲方就将要采取的措施达成一致意见，或者乙方或甲方(视情况而定)在三十（30）天的协商期或双方可能同意的更长的时间内纠正了违约事件，终止意向通知即自动失效。

（2）  终止通知

在协商期届满之时，如果

1)  双方未达成一致；

2)  导致发出终止意向通知的违约事件未得到纠正。

则发出终止意向通知的一方可以向另一方就此发出终止通知，本合同在终止通知送达对方之日终止。

## 20.7   甲方的权利

（1）  对本项目的权利

1)  在项目合作期内，如果乙方发生 21.1 所述事件，甲方发出终止意向通知之后，甲方或其指定机构有权，但在任何情况下无义务替代乙方接管项目的工作，以使项目继续进行或完成任何必要的修整以保证项目

继续进行。

2)  任何情况下，甲方选择继续本项目不应被视为服务权的转让或承担乙方作为本项目服务权人的义务。

3)  在甲方或其指定机构承担项目工作期间，甲方无义务向乙方支付任何服务费，直至乙方按照本合同接替或承担项目工作。

4)  甲方应有权在任何时候退出项目工作，在此情况下乙方应全面负责项目工作，直到任何一方发出终止通知。

## 20.8   终止的后果

本合同终止后，双方在本合同项下不再有进一步的义务，但到期应付的款项除外；本合同的终止不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其他条款的效力。

## 20.9   继续有效

第二十一条的规定在本合同终止后应仍然有效。

# 第九章 协调和争议的解决

## 第二十一条 项目协调委员会

## 21.1   项目协调委员会

本合同生效后三十(30)天之内，双方应成立一个由三(3)名甲方代表和三(3)名乙方代表组成的项目协调委员会。任何一方均可在通知另一方后更换项目协调委员会成员。该委员会的所有决定均应得到委员会全体成员的一致通过。

## 21.2   协调事项

项目协调委员会应负责按照第 23.1 条的约定解决本合同下或与本合同引起的终止履行有关的争议。协调事项包括但不限于：

（1）  协调双方在本项目的工作方面的计划和程序；

（2）  在发生不可抗力影响项目工作时讨论应采取的步骤；

（3）  影响本项目安全的事项；

（4）  为解决本合同项下的争议聘请财务专家和专家小组，协助解决争议；

（5）  其他双方同意的事项。

## 第二十二条 争议的解决

## 22.1   协商

因解释或履行本合同过程中产生的任何争议由项目协调委员会进行协商解 决。项目协调委员会的一致决议对双方均有约束力。项目协调委员会在二十（20）天内无法协商解决，则应适用第 23.2 条的规定。

## 22.2   争议解决

如果争议未能根据第23.1 条解决，双方均有权将争议提交项目所在地有管辖权的人民法院解决。

## 22.3   争议解决期间的继续履行

在争议提交项目协调委员会或法院解决期间，各方应继续履行其在本合同项下的各项义务并继续享有其在本合同项下的所有权利，而不影响以后根据上述裁决进行最终调整。

## 22.4   继续有效

第二十三条规定的争议解决条款在本合同终止后继续有效。

# 第十章 合同转让

## 第二十三条 合同的转让

## 23.1   甲方的转让

（1）  甲方可将本合同下的全部或部分权利或义务转让给喀喇沁旗人民政府指定的政府机构或部门。

## 23.2   乙方的转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得转让、出租、质押或提供其他担保其在本合同或与本项目有关的合同项下的权利和权益。

# 第十一章 其它

## 第二十四条 解释规则

## 24.1   合同文件构成及优先顺序

（1）  本合同包括的附件，每一份附件都应被视为本合同的一部分。

（2）  政府采购文件为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力；（3）  在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、  补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

本合同构成双方对项目的完全理解，取代双方以前所有的有关项目的书面和口头陈述、合同或安排。

双方约定合同文件的地位和优先顺序如下：本合同及附件；谈判备忘录；招标文件（含补充通知及澄清答疑文件）；乙方的投标文件等。

## 24.2   修改

（1）  未经双方书面同意，不对本合同进行重大修改或变更。

（2）  本合同任何修改、补充或变更必须经双方协商一致并签字盖章后方具有法律约束力。如果根据届时有效的相关法律或法规的规定而需要政府有关部门审查批准的，则自政府有关部门审查批准之日起对甲乙双方产生约束力。

（3）  本合同履行期间，双方可根据届时有效的相关法律或法规的规定，对本合同的某一部分进行修改、补充或变更；双方确认的对本合同的有效的修改、补充或变更的书面文件或书面材料，均与本合同具有同等法律效力。如其内容与本合同存在冲突或矛盾的部分，以修改、补充或变更的内容为准。

（4）  如果本合同的任何条款不合法、无效或不能执行，则

1)  并不影响其他条款的效力和执行；

2)  双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效并可执行；修改或更改应尽可能平衡双方之间的利益。

## 第二十五条 保密条款

1. 乙方对甲方提供的资料负有保密义务，未经甲方同意，不得向项目无关单位和个人提供有关资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

2. 甲方有义务保护乙方的知识产权，未经乙方同意，甲方对其交付的成果文件、资料不得向第三方转让或用于本合同以外的项目。如发生以上情况，乙方有权索赔。

3. 任何一方或其员工、顾问获得的所有项目相关的材料和文件（不论是财务、技术或其他方面），未经另一方书面同意，在项目合作期内及合作期结束后的五（5）年期间不得向第三方透露或公开。

4. 除外情形：

（1）  在签署项目合同同时或之前，一方已经通过合法渠道获取的有关信息；

（2）  在一方披露之前，已经公开或能够从公开领域获取的有关信息；

（3）  一方事先取得另一方同意或经另一方授权而公开的信息；

（4）  为本项目实施需要，甲方向相关政府部门或监管主体或顾问机构等提供的相关文件和信息；

（5）  为本项目实施需要，乙方向金融机构进行融资时提供的相关文件和信息；

（6）  根据法律、法规及相关监管要求必须披露的文件或信息。

## 第二十六条  税费

（1）  乙方应依照法律缴纳相应税金；

（2）  此项目发生的与本合同执行有关的一切税费由双方按照规定承担。

## 第二十七条 其他条款

## 27.1   信息变更

如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

## 27.2   日常事务代表

（3）  在本项目合作期内，双方应各自指派一名日常事务代表，代表各方与对方进行日常事务的联系和沟通。

（4）  各方应将自己的日常事务代表书面通知对方，若需变更，则应提前三十（30）天将继任人书面通知对方，否则视为未变更。

## 27.3   通知

（1）  本合同项下的通知应以中文书写，并通过特快专递、邮寄或传真方式按下述地址送至或发至各方：

甲方：赤峰和美工贸园管理办公室

地址：

邮编：

收件人：

传真：

乙方：

地址：

邮编：

收件人：

传真：

（2）  下述情况应视为已送达：

l 若采用专人递交或邮寄方式（挂号、要求回执），在送寄至上述地址时；

l 如采用传真形式，在准确发送至上述传真号码，并收到对方的确认函时。

l 如果一方的地址或收件人更改时，应在新地址或新收件人启用五（5）日前以上述通知方式通知另一方，否则应仍以原地址和收件人为准。

## 27.4   适用法律

本合同适用中国法律。

## 27.5   合同文字

本合同以中文书就。本合同由双方各自法定代表人或正式授权的代表在其签名下注明的日期签署。双方愿受本合同的法律约束。

## 第二十八条 合同展期

在以下情形发生时，合同双方可协商对合同期限进行适当的延长：

（1）因政府财政预算的调整，使得相应的支付能力受到影响；

（2）乙方在合作期内履约记录良好，在符合届时适用法律规定的前提下，双方协商一致同意展期的。

当本项目合同期满后，若甲方有意继续以政府购买服务的方式继续本项目，且乙方在合同期限内履约记录良好的，在不违反届时法律法规规定的情形下，其享有同等条件下的优先权。

## 第二十九条 合同生效

（1）本合同订立时间：2026 年**月**日

（2）本合同订立地点：赤峰市新城区应昌街西段赤峰和美工贸园管理办公室。

（3）本合同在甲乙双方盖章并由双方法定代表人或授权代表人签字或盖章后生效。

（4）本合同一式十二份，双方各执六份。各份合同书具有同等法律效力。

# [签署页] （本页无正文）

甲方：赤峰和美工贸园管理办公室（盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2026 年**月**日

乙方：（盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2026 年**月**日

附件1 考核办法（暂行）

为保证政设施标准化养护项目服务协议的履行，加强市政设施、园林绿化养护的管理工作，规范养护作业行为，根据相关政策、规范及标准，制定本考核办法。

## （一）考核原则

一是坚持客观公正、注重实效、量化分值、兑现奖惩的原则；二是坚持执法保障作业的原则；三是坚持限时整改、扣分上限、多干有偿的原则；

## （二）考核主体

检查考核主体为赤峰和美工贸园管理办公室，成立考核组对承接主体进行考核。

（三）考核对象

考核对象为赤峰和美工贸园机场路、薰衣草公园市政基础设施标准化养护的承接主体。

## （ 四）考核时间和范围

考核时间：正常作业时间内

考核单位对考核对象提供的服务内容进行考核，即对道路“墙到墙 ”分界内市政基础设施的日常管理、养护维修、设施值守等和园林绿化养护工作进行考核。

赤峰和美工贸园机场路、薰衣草公园市政基础设施签订合同后 1 个月为接养期，此期间承接主体对市政设施进行维修，考核单位正常进行考核，考核分数不作为付费依据。

经第三方机构评定养护范围内需列入中修及大修的市

政设施，经属地相关部门确认后，不进行日常养护及零星维修工作的不纳入考核范围，不支付养护经费；进行日常养护及零星维修工作的内容纳入考核范围，根据考核结果支付养护经费。

## （五）考核方式及要求

1、负责日常考核，考核采取周反馈、月计分的考核方式。

2、考核发现问题后，考核方以信息化方式明确通知被考核方，在规定时间内（以推送记载时间为起始时间，下同）整改完毕的，不予扣分；未整改完毕的，填写《考核确认单》，经考核人员与被考核方现场负责人签字确认后，扣除相应分值，并保留扣分项影像证据。

3、考核结果按本月考核扣分累计计分。

4、考核时间以自然合同月为本月考核计分时间段。考核单位考核月结束5日前，将考核结果经被考核单位书面确认。

5、对扣分有争议的问题，双方提供有效证据，经书面审核，审核的结果作为最终的考核成绩。因被考核方主张错误导致争议的，就争议事项两倍扣分。

6、赤峰和美工贸园管理办公室不定期组织全面评估，评估结果用于完善考核办法。

（六）考核结果应用

1.考核总分为 1000 分。每月考核得分大于等于 950 分时，不予扣款；当考核得分 800-950 分之间时，每扣一分扣款 1000元。

2. 每月考核小于 800 分时，确定为不合格，可暂扣当期

服务费不予支付。待整改后，考评总分大于等于 800 分，扣除不合格月份应扣罚的金额后，将剩余服务费延至下一期一并支付。

3.考核平均分连续二次或每年累计三次不合格，赤峰和美工贸园管理办公室有权提前终止合同。

4、因工作不力或配合不力的，被赤峰和美工贸园管理办公室书面通报批评的，每发生一次当月考核额外扣款20000元；因工作不力或配合不力引发群体性事件或环保事件的，一次性扣款 50000元。上述扣款从当月服务费中扣除。

（七）其他项目（节假日及重大活动备勤保障）类型考核

1.考核方式

（1）考核采用按单个项目跟踪考核的方式， 由考核单位按照百分制进行考核。

（2）按照考核评分标准内各项细目进行评分，确需扣分的，填写《考核确认单》，经考核人员与被考核方现场负责人签字确认后，扣除相应分值，并保留扣分项影像证据。

(3)每个项目完成后，统计考核结果。

2.考核结果应用

（1）满分为 100 分，合格分数为 80 分。

（2）考核得分大于等于 90 分时，不予扣款；考核得分80-90 分之间时，每扣一分扣除项目服务费的 1%。

（3）考核小于 80 分时，确定为不合格，可暂扣当期项目服务费不予支付。待整改后，考评总分大于等于 80 分，扣除项目应扣款后，支付剩余款项。

## （八）考核评分标准

## 1.维修养护作业

（1）制度、资料及安全管理 制度管理（50 分）

| 项目名称 | 考核内容 | 扣分标准 | 修复要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制全年养护工作 方案 （10 分） | 无工作方案 | 3 | 及时制定并补充工作方案 |
|  | 无设施整体养护目标 | 4 |  |
|  | 未按照协议要求缺少相关内容 | 3 |  |
| 建立养护责任制和 考核制度 （10 分） | 落实责任，并有效执行 | 未建立的每项扣 10 分，未执行或未落实的一次扣 5 分。 | 按照业主要求 及相关规定及 时改正 |
| 建立有效的质量管 理体系和考核制度 （10 分） | 落实责任，并有效落实 |  | 按照业主要求 及相关规定及 时改正 |
| 建立完备的计划管理体系 （10 分） | 落实责任，并有效落实 | 未建立的每项扣 10 分，未执行或未落实的一次扣 5 分。 | 按照业主要求 及相关规定及 时改正 |
| 建立巡查管理规章制度和工作流程 （10 分） | 落实责任，并有效落实 | 未建立的每项扣 10 分，未执行或未落实的一次扣 5 分。 | 按照业主要求 及相关规定及 时改正 |

资料管理（50 分）

| 项目名称 | 考核内容 | 扣分标准 | 修复要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础资料管理（30 分） | 园林绿化、路灯、排水管道、交通设施等市政基础设施台账，并建立电子数据库 | 缺一项扣2分 | 及时建立并存档 |
|  | 建立竣工资料等工程资料台账 |  |  |
|  | 市政设施养护、材料检验、实验等资料 |  |  |

| 项目名称 | 考核内容 | 扣分标准 | 修复要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 穿跨越监管资料（10 分） | 组织机构合理，制度健全，人员到位 | 有一处不 合格扣2 分 | 按照业主要求及相关规定及时改正 |
|  | 在施地下穿越工程监管台帐更新及时，监管月报准确详实 |  |  |
|  | 审查“ 四项方案 ”，安全监管协议报备及时 |  |  |
|  | 落实监管工作方案，填写监管巡查记录，按时报送监管工作月报，收集、整理、分析第三方监测数据，发现问题及时处置、上报 |  |  |
|  | 及时处置穿越工程设施引起的设施隐患问题 |  |  |
|  | 及时发现、制止违规穿越工程，按程序处理上报 |  |  |
| 新改建接养市政设施资料（10 分） | 建立设施台帐，专人负责，台帐基础数据全面完整、详实准确、规范完整 | 有一处不 合格扣2 分 | 按照业主要求及相关规定及时改正 |
|  | 台帐数据真实、可靠、依据充分 |  |  |
|  | 报送台帐更新季报、年报及时 |  |  |
|  | 对拟接养或拟变更管养单位的设施提出整修和接养意见，符合规范和养护实际 |  |  |

安全制度建设及管理（100 分）

| 项目名称 | 考核内容 | 扣分标准 | 修复要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全管理制度建设（30 分） | 制定生产安全事故及调查处理报告制度；建立事故档案，发生事故及时报告。 | 有一处不合格扣 1 分，如有整改不及时情况加重处罚；发生一次轻微的工伤责任事故 | 按照业主要 求及相关规 定及时制定 并落实 |
|  | 制定安全检查制度； 明确定期、日常、专项安全检查时间；检查记录清晰，资料齐全、闭合管理。 |  |  |

| 项目名称 | 考核内容 | 扣分标准 | 修复要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 制定各类现场应急处置方案； 有针对性的开展应急培训、演练；按要求配备应急队伍和物资。 | 扣 10 分，出 现重大责任 伤亡事故扣 20 分。 |  |
|  | 制定安全技术交底制度； 逐级交底记录清晰、真实，内容可行。 |  |  |
| 组织制度建设（ 30分） | 建立安全管理机构； 明确各级安全管理人员职责及责任人； 逐级签订安全生产责任书。 | 有一处不合 格扣 1 分，如 有整改不及 时情况加重 处罚；发生一 次轻微的工 伤责任事故 扣 10 分，出 现重大责任 伤亡事故扣 20 分。 | 按照业主要 求及相关规 定及时制定 并落实 |
|  | 安全管理人员持“三类人员 ”考核培训合格证书上岗，证书有效并与对应岗位人员身份相符；配备专（兼）职安全员； 特种作业人员持有效资格证书上岗；全员劳动用工登记；施工现场从事危险作业的人员应办理意外伤害保险；为单位职工缴纳工伤保险。 |  |  |
|  | 制定教育培训制度和计划；明确项目经理、管理人员、安全专（兼）职人员、特殊工种、转岗、新进场从业人员安全教育培训学时、内容、方法等要求，并按要求开展教育培训；培训时间、培训内容、参加培训人员记录清晰。 |  |  |
| 经费保障（40 分） | 制定安全生产费用管理制度。制定安全生产费用使用计划，根据批准计划落实到位。建立安全生产费用管理台帐。 | 无制定扣 30 分，未执行扣 除 20 分 | 及时建立并执行 |

（2）养护作业

园林绿化（400 分）

| 指标名称（分） | 指标要求 | 指标要求扣分方法 | 修复要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、植物养护（280 分） |  |  |  |

| 整体效果40 分 | 1.树林、树丛群落结构合理，植株疏密得当，孤道数树形完美，树冠饱满，行道数规格整齐，一致，绿篱直线处平直，曲线处弧度圆润。 2.花卉缺株倒伏的花苗≤3%，基本无枯枝、残花。 3.草坪修剪后无残留草屑，剪口无焦枯、撕裂现象。 4.地被植株规格一致，无死株现象。 5.水生植物景观效果美观，无残花败叶漂浮。 | 每项不合格扣 1分 | 3 日内修复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灌溉与排水 30 分 | 排灌要求暴雨后花卉及其他植株2小时内无积水，植株未出现失水萎蔫和沥涝现象。 水生植物暴雨后4小时恢复常水位。 | 每发现一处不合格扣 1 分 | 及时发现及时处理 |
| 中耕除草16 分 | 1. 根据树木花草生长状况及时除草； 2.草坪应及时清除杂草，保持草坪纯度。 | 树堰或草坪未及时除杂草扣 1 分 | 按要求， 在规定时 间内完成 各项任务 |
| 修剪 40 分 | 1.根据树木生长特性、生长阶段、生态习性选择适当的时期和方法进行修剪。 2.根据花卉种类和生长习性适时摘心、除芽。 3.根据草坪种类、季节、生长状况及时修剪。一次修剪高度不宜超过草高的 1/3。 | 未及时修剪，发现一处扣 1 分 | 按要求，在规定时间内完成各项任务 |
| 病害防治40 分 | 基本无有害生物危害状。 1.树木枝叶受害率≤8%，树干受害率≤5%。 2.花卉植株受害率≤5%。 3.草坪受害度应符合。GB/T18247.7要求。 4.地被受害率≤10%，无影响景观杂草。 5.水生植物无有害生物危害装，无 | 受害率不符合要求每发现一处不合格扣2 分，影响景观杂草每处扣 1 分。 | 及时发现及时处理 |

|  | 杂草。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施肥 20 分 | 1.应根据树木生长需要和土壤肥力情况，合理进行施肥。 2.根据不同种类花卉的生长期和开花期进行施肥。 3.应根据草坪草种类、生长状况、土壤状况确定施肥种类和施肥量。 4.水生植物施肥应点状埋于根系周围淤泥中。 | 植物生长颓弱未施肥扣 1 分； | 及时发现及时处理 |
| 植物补植40 分 | 1.栽植成活率≥95%，保存率≥98%； 2.死亡树木及时补植。 | 1.未达到指标，每降低 1%扣 1分； 2.未按期处理的每一处扣 1 分。 | 及时补 植，保证成活率 |
| 生长势 24分 | 1.树木枝叶生长茂盛，观花、观果树种正常开花结果彩色树种季相特征明显，无枯枝。 2.花卉植株生长健壮，花型美观，花色鲜艳。 3.草坪、地被生长茂盛 4.水生植物生长健壮，叶色正常，枯死植株≤5% | 植物生长状况不良好，每处扣 1分 | 及时处理 |
| 植物防护30 分 | 树木防护，汛期应进行加固或修剪，寒冷天气应采取搭设风障、主干涂白、裹纸加绕草绳、根基部位培土堆等防寒措施，高温天气采取遮阴、缠草绳等降温措施 | 1.未采取防寒防盐措施，导致植物冻伤或死亡 的，扣 1-2 分； 2.未及时清理可燃物导致火灾、发生火灾上报不及时或烧死树木扣 1-3 分； 3.发生人为烧荒现象，视严重程度进行扣 1-5分。 | 及时做好防护措施 |

| 二、绿地管理（120 分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿地清洁20 分 | 绿地内无垃圾、废弃物。 | 未按规定进行清洁，绿地不洁，有垃圾、废弃物，一条路扣 1 分 | 及时发现及时处理 |
| 附属设施40 分 | 1. 园林绿地中的建筑及构筑物应保持外观整洁，构建和各项设施完好无损；室内陈设合理，清洁；应消除结构和设施的隐患。 2. 铺装面、侧石、台阶应保持平整无积水，损坏部分及时修补。 3. 假山、叠石应保证完整、稳固、安全，假山四周及石缝不得有影响安全和景观的杂草、杂物。 4. 娱乐健身设施应明确使用要求。 5. 给水、排水设施应保持管道通 畅，无污染；防汛、消防设施良好。 6. 输配电、照明系统应定期检测，保持常年完整，运转正常。 7. 园凳、园椅整洁美观，无损坏。 8. 广播及监控设施应完整无损、运行正常。 9. 其他设施应外观整洁，构件完整，公园清洁。 | 未按规定进行维护保养扣 1 分，存在安全隐患发现一处扣 1 分。 | 及时发现及时处理 |
| 景观水体20 分 | 水面清洁，水位正常，确保安全提示标志明显，位置合理，水景设施及水系循环、动力及排灌设施完好，运行正常。 | 未按规定进行维护保养扣 1 分 | 及时发现及时处理 |
| 技术档案20 分 | 1.应有年度及月度管理计划。 2.绿地基本情况，包含绿地面积、种类、规格、数量等情况。 3.绿地养护过程的动态情况资料 4.养护管理技术措施 | 有一处不合格扣1 分 | 按要求及时提供 |
| 安全保护20 分 | 1.安全活动（会议），每月至少二次，有会议纪要； 2.作业现场记录齐全，按照文明施 | 1、2、3、4 项有一处不合格扣 1分； | 按规定落 实要求进 行安全生 |

|  | 工规范设置； 3.作业人员上路应着标志服； 4.电器、燃料、农药、消防器材符合要求并存放合理； 5.无工伤事故。 | 5 项有 1 次小的工伤事故扣3分；重大伤亡事故扣 10 分，并同时执行有关安全规 定。 | 产 |
| --- | --- | --- | --- |

②路灯（140 分）

| 项目名称 | 考核内容 | 扣分标准 | 修复要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 亮灯率 40 分 | 城市主干路亮灯率不低于 100%，次干道及支路亮灯率不低于 95%。 | 亮灯率低 一个百分 点扣 1 分 | 5 个工作日内 |
| 维修路灯安全管理 20 分 | 安全设施拦护、警示标志使用情况，特殊高空作业持证上岗，安全技术交底、个人防护用具佩戴 | 安全管理 不到位，每 发现一处 扣 1 分 | 立即处理 |
| 亮灯时间20 分 | 通过两种方式保证亮灯时间 1.根据当地日出日落时间采用光照度控制开关灯 2.根据当地日出日落时间，自动化控制开关灯 | 未按照规定时间亮灯，没发现一次扣 1 分 | 5 个工作日内 |
| 漏电保护器 8 分 | 应定期巡视，定期检测，损坏及时更换 | 检测失效扣 2 分 | 立即更换 |
| 专用变压器日常 巡视及定期维修 20 分 | 定期巡视变压器上无搭落的树枝、金属等杂物。 声音是否异常，有无噪声及异响 | 无巡视记 录，每次扣 1 分 变压器出 现漏电等 不安全因 素，每次扣 2 分，如果 造成安全 事故，扣 5 分 | 立即处理 |

| 项目名称 | 考核内容 | 扣分标准 | 修复要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯杆灯具的日常维修 20 分 | 灯具保持整洁，部件完整、运行安全、安埋稳固、接地可靠有效 | 灯具灯杆 有损坏，发 现一处扣 1 分 | 立即处理 |
| 管理资料 12 分 | 安全技术交底、人员持证上岗、维修记录、安全设施验收合格资料、巡查记录齐全 | 资料不全，发现一处扣 1 分 | 按要求进行整改 |

③排水（160 分）

| 项目名称 | 考核内容 | 扣分标准 | 修复要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道养护巡查20分 | 根据巡查制定排水管线清掏计划，排水管线清掏后，允许积泥深度小于管径的 1/5 | 发现后未在规定时间内及时修复扣 1 分 | 5 日完成 |
| 检查井盖、雨水井定期维护20 分 | 维护后的雨、污水井盖标识清晰，井盖的标识必须与管道的属性一致。发现井盖缺失或损坏后，必须及时安放护栏和警示标志，并应在 24 小时之内修复 | 发现未维护一处扣 1 分 | 井盖缺失 24 小时内 修复，其余 2 个工作日 内修复完 成 |
| 日常抽查施工过程中作业质量60分 | 制定管道清掏计划，管道按计划定期清掏后积泥深度小于管径的 1/5；每年雨季来临之前清淘雨水口及连接管 | 未制定清掏计划和未清掏雨水口及连接管，发现一处扣 1 分（在雨 季来之前） | 5 个工作日完成 |
| 资料管理 20 分 | 维修方案、维修计划、维修过程记录、竣工资料、安全内业资料等 | 资料不全每发现一处扣 1 分 | 立即整改 |
| 安全管理 40 分 | 下井作业前对井下作业内容、环境等方进行风险评估，根据风险评估的结果制定相应的控制措施；下井作业人员进行安全教育，熟悉现场环境和作业安全要求，经考核合格；作业 | 安全管理不到 位，每发现一 处扣 1 分 | 立即整改 |

| 项目名称 | 考核内容 | 扣分标准 | 修复要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严格遵守“先通风、再检测、后作业 ”的原则。未经通风和检测合格，任何人员不得进入作业。作业时采取相应的安全防护措施，防止中毒窒息等事故发生 |  |  |

## 2.其它类项目

（1）节假日及重大活动备勤保障（100 分）

| 项目名称 | 考核内容 | 扣分标准 | 修复要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节假日及重 大活动备勤 保障 | 制定保障方案，成立保障领导小组，并报政府相关部门备案 20 分 | 有一项不合格扣 5 分 | 及时按照 业主要求制定 |
|  | 组建保障备勤队伍，保障备勤设备、物资落实到位 40 分 |  | 及时组建 队伍，落 实设备物资 |
|  | 按时报送保障信息40分 |  | 及时上报信息 |

注：甲方可根据相关法律、项目实际情况等对绩效考核指标等进行调整或修改。

# 附件2 赤峰和美工贸园机场路、薰衣草公园市政基础设施养护费汇总表

| 项目 |  | 范围 | 单价（元） | 设施量 | 单位 | 费用（万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园林绿化 |  |  |  |  | 平方米 |  |
| 路灯 | 控制箱 |  |  |  | 个 |  |
|  | 变压器 |  |  |  | 个 |  |
|  | 路灯 |  |  |  | 盏 |  |
| 排水 |  |  |  |  | 千米 |  |
| 绿化 | 控制箱 |  |  |  | 个 |  |
|  | 变压器 |  |  |  | 个 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |