乌海市矿区道路环卫保洁抑尘项目

（第二期）实施方案

乌海市交通运输局

二〇二六年三月

目    录

第1章  编制原则和依据	1

一、编制原则	1

二、编制依据	1

第2章  项目概况	4

一、项目名称	4

二、项目地点	4

三、项目服务内容	4

四、采购单位	4

五、项目采购方式	4

六、项目合作模式	4

七、项目预算	4

八、服务期限	5

九、项目投资主体	5

十、项目运营主体	5

十一、项目服务范围	5

第3章作业标准及质量要求	10

一、作业内容	10

二、作业频次要求	11

三、作业质量标准	13

四、作业规范要求	13

第4章  人员和机械配置要求	24

一、人员配置及待遇要求	24

二、材料、设备等物资最低配置要求	25

第5章  项目采购预算	26

一、项目采购预算	26

二、服务费测算说明	26

三、服务费用筹集	28

第6章  考核方案	29

一、考核体系	29

二、考核原则	29

三、考核方式及方法	29

四、考核结果的计算	30

五、考核结果运用及奖惩机制	31

六、考核细则	31

- 第1章  编制原则和依据

  - 一、编制原则

本项目实施应依法合规、公开透明，严格执行国家法律法规、规章和政策，项目的开展应遵循“公平、公正、公开、诚实信用、公共利益优先”的原则。

风险可控、收益对等。项目实施应综合考虑政府和市场风险管理能力等要素，遵循“风险分配优化、收益对等、风险可控”的原则，在政府和企业之间合理地分配项目风险，明确各方的权利和义务，为项目实施提供保障。

边界清晰、程序简化。本方案应明确政府和企业之间的权利和义务边界，明确项目采购需求、采购方式、服务费定价机制、考核机制等边界条件。在符合法律法规的前提下，尽量简化程序、提高决策效率。

  - 二、编制依据

1.《中华人民共和国环境保护法》；

2.《中华人民共和国水污染防治法》；

3.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

4.《中华人民共和国大气污染防治法》；

5.《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号）；

6.《中国21世纪初可持续发展行动纲要》；

7.《全国生态环境保护纲要》（国发〔2000〕38号）；

8.《中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）；

9.《“十四五”循环经济发展规划》（发改环资〔2021〕969号）；

10.《“十四五”环境健康工作规划》（环办法规〔2022〕17号）；

11.《内蒙古自治区生态环境保护条例》（2025年3月1日起施行）；

12.《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》（内政办发〔2021〕51号）；

13.《内蒙古自治区人民政府关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系具体措施的通知》（内政发〔2021〕9号）；

14.《乌海及周边地区生态环境综合治理实施方案》（内政发〔2020〕26号）；

15.《乌海市生态环境综合治理三年行动方案》（乌海政发〔2021〕11号）；

16.《乌海市矿区环境综合治理条例》（乌海市人大常委会，2022年6月2日）；

17.《乌海市委市人民政府关于印发〈美丽乌海生态环境提质行动方案〉的通知》（乌党发〔2023〕9号）；

18.《乌海市委 市人民政府关于印发〈统筹“五区一河”治理推进美丽乌海建设三年行动方案〉的通知》（乌党发〔2025〕5号）；

19.《乌海市交通运输局关于印发〈乌海市道路扬尘污染常态化治理实施方案〉的通知》（乌交〔2025〕110号）；

20.《内蒙古自治区交通运输厅关于印发〈内蒙古自治区国省干线公路清雪除冰工作指南〉的通知》（内交公路函〔2025〕1931号）。

21.《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）。

22.《公路养护工程量清单及计量规则》(JTG/T5620-2025)。

23.《内蒙古自治区公路养护工程预算定额》(2019)。

24.《公路工程养护预算编制导则》。

25.《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018)。

26.交通运输部《公路工程预算定额》(JTG/T3832-2018）

- 第2章  项目概况

  - 一、项目名称

乌海市矿区道路环卫保洁抑尘项目（第二期）。

  - 二、项目地点

乌海市。

  - 三、项目服务内容

乌海市矿区道路包含总长180.145公里，总面积165.77万平方米，涉及机械+人工清扫保洁、路面洒水降尘、道路沿线护栏（总长度126.372公里）、标志牌（共902块）等沿线交通安全设施的维修和清洗、绿化带污物捡拾、清雪除冰应急保障、路面标线施划、路面灌缝（总长度164370米）及路面局部病害的修补等作业。

  - 四、采购单位

采购单位：乌海市交通运输局。

  - 五、项目采购方式

项目采购方式：公开招标。

  - 六、项目合作模式

项目合作模式：政府购买服务。中标供应商与市交通运输局、三区政府签订五方合同。

  - 七、项目预算

项目采购预算：2798.32万元/年（具体金额以中标金额为准）。

  - 八、服务期限

项目服务期限为3年（2026年5月6日－2029年5月5日）。

  - 九、项目投资主体

本项目所需的车辆等作业、管理设备等由中标供应商100%提供。

  - 十、项目运营主体

中标后，由中标供应商负责本项目的运营服务管理。

  - 十一、项目服务范围

本项目服务涵盖乌海市180.145公里矿区道路，明细如下：

表1乌海市矿区道路明细表

| 序号 | 道路名称 | 清扫等级 | 道路等级 | 里程 （公里） | 路面宽度 （米） | 面积 （平方米） | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  | 180.145 |  | 1657657.8 |  |
|  | 海勃湾区小计 |  |  | 66.975 |  | 566952.8 |  |
| 1 | 运煤线至摩尔沟道路 | 重点 | 三级 | 7.622 | 11.4 | 86890.8 | 公共道路 |
| 2 | 恒实煤矿至黄河集团道路 | 重点 | 三级 | 0.75 | 8.5 | 6375 | 公共道路 |
| 3 | 运煤线至恒实煤矿道路 | 重点 | 三级 | 3.8 | 8.5 | 32300 | 公共道路 |
| 4 | 恒实煤矿至蒙西鑫源煤矿道路 | 一般 | 三级 | 3.883 | 7 | 27181 | 公共道路 |
| 5 | 运煤线至岳佳煤焦化道路 | 重点 | 三级 | 1.712 | 10.5 | 17976 | 公共道路 |
| 6 | 德晟三矿至棋丰煤矿道路 | 一般 | 三级 | 2.853 | 7 | 19971 | 公共道路 |
| 7 | 京海电厂至重载连接线 | 重点 | 三级 | 3.622 | 7 | 25354 | 公共道路 |
| 8 | Y004至友谊精煤道路 | 重点 | 三级 | 1.054 | 7 | 7378 | 公共道路 |
| 9 | 神隆煤矿至德晟二矿道路 | 一般 | 三级 | 2.723 | 10.5 | 28591.5 | 公共道路 |
| 10 | Y004至德晟二矿道路 | 一般 | 三级 | 0.76 | 7 | 5320 | 公共道路 |
| 11 | 卡布其旧址至包钢矿业道路 | 一般 | 四级 | 2.55 | 7 | 17850 | 公共道路 |
| 12 | 包钢矿业至平沟煤矿道路 | 一般 | 三级 | 0.57 | 7 | 3990 | 公共道路 |
| 13 | 平沟煤矿至天宇集团道路 | 重点 | 三级 | 2.753 | 10.5 | 28906.5 | 公共道路 |
| 14 | 岩画路至大华伟业道路 | 一般 | 三级 | 1.125 | 7 | 7875 | 企业连接线 |
| 15 | 岩画路（运煤线至岩画博物馆）道路十字路东侧、广纳洗煤东门道路 | 重点 | 三级 | 2.65 | 7 | 18550 | 公共道路 |
| 16 | 岩画路（运煤线至岩画博物馆）道路十字路西侧、德胜一矿道路 | 一般 | 三级 | 2.15 | 7 | 15050 | 公共道路 |
| 17 | 凯源煤化至骆驼山洗煤厂道路 | 一般 | 三级 | 1.6 | 7 | 11200 | 公共道路 |
| 18 | Y002（卡布其－骆驼山矿区）道路、三丰煤焦化至公铁立交 | 一般 | 三级 | 13.195 | 9 | 118755 | 公共道路 |
| 19 | 三丰煤焦化至夭斯图煤道路 | 一般 | 三级 | 1.83 | 9 | 16470 | 公共道路 |
| 20 | 骆驼山加油站至天众煤业道路 | 重点 | 四级 | 0.685 | 9 | 6165 | 公共道路 |
| 21 | 天众煤业至夭斯图道路 | 一般 | 四级 | 0.65 | 7 | 4550 | 公共道路 |
| 22 | S217-海勃湾铅矿道路 | 重点 | 三级 | 1.188 | 8 | 9504 | 公共道路 |
| 23 | Y004（海勃湾卡布其至铅矿）道路 | 一般 | 三级 | 7.25 | 7 | 50750 | 公共道路 |
|  | 海南区小计 |  |  | 86.25 |  | 793900 |  |
| 24 | 神华路天矿周边矿区路（公乌素桥洞—五岔路口） | 一般 | 四级 | 1.8 | 7 | 12600 | 公共道路 |
| 25 | 神华路天矿周边矿区路（五岔路口—冠宁） | 一般 | 四级 | 2.4 | 3 | 7200 | 公共道路 |
| 26 | 神华路天矿周边矿区路（五岔路口—拉僧庙镇海电交界处） | 一般 | 四级 | 2.1 | 7 | 14700 | 公共道路 |
| 27 | 海电运煤专线 | 重点 | 三级 | 3 | 8 | 24000 | 公共道路 |
| 28 | 公乌素109旧线2#井大桥-棋盘井路口 | 一般 | 四级 | 4.2 | 16 | 67200 | 公共道路 |
| 29 | 公乌素109旧线－神华公乌素矿 | 一般 | 四级 | 1.2 | 7 | 8400 | 企业连接线 |
| 30 | X166-隆源 | 一般 | 四级 | 2 | 8 | 16000 | 公共道路 |
| 31 | 公乌素利民路－神华路天矿 | 一般 | 四级 | 1.5 | 7 | 10500 | 企业连接线 |
| 32 | 西来峰矿区道路（中联化工－运煤专线公共道路部分） | 一般 | 四级 | 1 | 7 | 7000 | 公共道路 |
| 33 | 西来峰矿区道路（中联化工－运煤专线连接线部分） | 一般 | 四级 | 0.7 | 7 | 4900 | 企业连接线 |
| 34 | 运煤专线－中科宝成煤矿 | 一般 | 四级 | 0.8 | 7 | 5600 | 企业连接线 |
| 35 | 西来峰园区道路 | 重点 | 二级 | 3 | 16 | 48000 | 公共道路 |
| 36 | 运煤专线—神华君正煤矿（骆驼山矿区道路） | 一般 | 四级 | 3.9 | 7 | 27300 | 企业连接线 |
| 37 | 运煤专线－天誉煤矿、长富煤矿、裕隆利胜煤矿 | 一般 | 四级 | 3.5 | 7 | 24500 | 企业连接线 |
| 38 | 华宜洗煤厂（海南东环路－运煤专线）－华资洗煤厂（运煤专线－华资洗煤厂东门）天誉煤矿、广纳煤矿（公共道路部分） | 一般 | 四级 | 1.4 | 7 | 9800 | 公共道路 |
| 39 | 华宜洗煤厂（海南东环路－运煤专线）－华资洗煤厂（运煤专线－华资洗煤厂东门）天誉煤矿、广纳煤矿（连接线部分） | 一般 | 四级 | 3 | 7 | 21000 | 企业连接线 |
| 40 | 棋千线（华资洗煤厂路口－黑龙贵收费站） | 重点 | 二级 | 5.9 | 10 | 59000 | 公共道路 |
| 41 | 广纳矿区道路 | 一般 | 四级 | 8 | 12 | 96000 | 公共道路 |
| 42 | 海电路口-渡口浮桥 | 一般 | 二级 | 2.5 | 12 | 30000 | 公共道路 |
| 43 | S217-赛马水泥厂 | 一般 | 三级 | 1.5 | 9 | 13500 | 企业连接线 |
| 44 | S217-锦宇矿业 | 一般 | 三级 | 4 | 8 | 32000 | 企业连接线 |
| 45 | 棋千线-万晨选煤 | 一般 | 二级 | 0.5 | 10 | 5000 | 企业连接线 |
| 46 | 棋千线－勇创洗煤厂 | 重点 | 四级 | 1.5 | 7 | 10500 | 企业连接线 |
| 47 | 棋千线-双星选煤3厂 | 重点 | 三级 | 0.95 | 10 | 9500 | 企业连接线 |
| 48 | S217老石旦路口-蒙西石灰石矿 | 一般 | 四级 | 2 | 7 | 14000 | 企业连接线 |
| 49 | S217—老石旦园区 | 一般 | 四级 | 5.1 | 7 | 35700 | 公共道路 |
| 50 | S217—海惠线 | 一般 | 二级 | 1.9 | 16 | 30400 | 公共道路 |
| 51 | 西水重载公路-西卓子山水泥厂 | 一般 | 四级 | 0.6 | 7 | 4200 | 企业连接线 |
| 52 | 西来峰园区-棋盘井（乌化） | 一般 | 四级 | 2.6 | 8 | 20800 | 公共道路 |
| 53 | 西水矿区路（西水—重载公路） | 重点 | 四级 | 4.3 | 8 | 34400 | 公共道路 |
| 54 | 西水矿区路—海惠线（如意俊安南门） | 重点 | 四级 | 2 | 12 | 24000 | 公共道路 |
| 55 | 拉僧庙镇—公乌素109国道 | 一般 | 三级 | 3.5 | 10 | 35000 | 公共道路 |
| 56 | X166-罗贝图 | 一般 | 三级 | 3.9 | 8 | 31200 | 公共道路 |
|  | 乌达区小计 |  |  | 26.92 |  | 296805 |  |
| 57 | 运煤大道 | 重点 | 三级 | 21.68 | 10.5 | 227640 | 公共道路 |
| 58 | 美方焦化至运煤大道段 | 一般 | 四级 | 0.3 | 12 | 3600 | 企业连接线 |
| 59 | 蓝益电厂至运煤大道段 | 一般 | 四级 | 0.18 | 5 | 900 | 企业连接线 |
| 60 | 恒宇化工至运煤大道段 | 一般 | 四级 | 0.18 | 7 | 1260 | 企业连接线 |
| 61 | 煤哆哆至运煤大道段 | 一般 | 四级 | 0.1 | 24 | 2400 | 企业连接线 |
| 62 | 君正渣台至运煤大道段 | 重点 | 四级 | 0.1 | 7 | 700 | 企业连接线 |
| 63 | 五虎山井田南采空区至运煤大道段 | 一般 | 四级 | 0.24 | 30 | 7200 | 企业连接线 |
| 64 | 华银一矿至运煤大道段 | 一般 | 四级 | 0.1 | 18 | 1800 | 企业连接线 |
| 65 | 运煤大道至五虎山洗煤厂段 | 重点 | 四级 | 0.13 | 24 | 3120 | 企业连接线 |
| 66 | 运煤大道至建安矿段 | 一般 | 四级 | 0.02 | 7 | 140 | 企业连接线 |
| 67 | 运煤大道至黄白茨矿西门段 | 一般 | 四级 | 0.15 | 8 | 1200 | 企业连接线 |
| 68 | 运煤大道至苏海图采空区段 | 重点 | 四级 | 0.61 | 6 | 3660 | 企业连接线 |
| 69 | 运煤大道至中远亨丰段 | 重点 | 四级 | 0.15 | 10.5 | 1575 | 企业连接线 |
| 70 | 运煤大道至小铁帽子采空区段 | 一般 | 四级 | 1.2 | 24 | 28800 | 企业连接线 |
| 71 | 运煤大道至凯洪洗煤厂段 | 一般 | 四级 | 0.35 | 8 | 2800 | 企业连接线 |
| 72 | 运煤大道至守聪浮选段 | 重点 | 四级 | 1.43 | 7 | 10010 | 企业连接线 |

- 第3章  作业标准及质量要求

## 一、作业内容

（一）道路人工清扫保洁、机械化清扫保洁；

（二）道路洒水抑尘；

（三）道路沿线护栏、标志牌等沿线交通安全设施维修、清洗；

（四）冬季清雪除冰应急保障、雨季路面积水泥沙清理，秋季路面树叶清扫等工作；

（五）道路沿线绿化带、路基坡脚10米范围内垃圾捡拾等工作；

（六）开展道路日常巡察（包含日间巡察和夜间巡察），每年开展1次技术状况自动化检测；

1.日间巡查：路基、路面、桥面系及其他工程设施、交通安全设施、机电设施、绿化与环境保护设施等是否完好整洁、使用正常，是否存在影响安全的病害、缺损及其他异常情况，路侧是否存在遮挡标志和安全视距的植物和设施等；

2.夜间巡查：标志、标线和轮廓标等的夜间视认性是否满足使用要求，照明设施是否齐全完好、工作正常。

（七）重大社会事务性活动、迎检、突发事件、应急事件的处置；

（八）其他环境卫生保障工作；

（九）路面标线施划、路面灌缝及路面局部病害的修补。

## 二、作业频次要求

（一）道路人工清扫保洁、机械化清扫保洁

1.道路保洁采用“机械化作业为主，人工作业为辅”的作业模式，机械化作业率100%。

2.根据矿区道路等级、企业生产状况、道路周边环境等因素，将矿区道路清扫等级分为重点路段（70.59公里）和一般路段（109.56公里）。

重点路段每日机械化清扫不少于5遍（双向），每2公里安排1名保洁人员负责人工辅助清理边沟、路肩及护栏下方煤灰、浮土。

一般路段每日机械化清扫不少于2遍（双向），每4公里安排1名保洁人员负责人工辅助清理边沟、路肩及护栏下方煤灰、浮土。

3.全天作业时间不少于8小时，结合企业货物运输实际，适当提早或延长作业时间，直至完成保洁作业。

（二）道路洒水抑尘

每年4月15日至10月15日期间，每日开展全部路段机械化洒水抑尘1遍；高温、扬尘等特殊天气，重大活动及重大节假日，视情况酌情另行增加洒水抑尘次数。气温低于0℃时严禁洒水。

（三）道路沿线护栏、标志牌等沿线交通安全设施维修、清洗

1.每月开展1次道路沿线护栏、标志牌等沿线设施专项巡查和集中维修，确保护栏、标志牌完好。

2.护栏、标志牌及展板等沿线设施每月清洗1次。

3.强化雨后沿线护栏、标志牌等沿线设施清洗，雨后开展1次沿线护栏、标志牌等沿线设施专项清洗。

（四）冬季清雪除冰应急保障、雨季路面积水泥沙清理；

1.预计每年中雪及以上强度降雪频次为5次，自降雪结束后48小时内，完成行车道路面清雪除冰，确保道路畅通。

2.预计每年中雨及以上强度降雨频次为5次，自降雨结束后72小时内，对矿区道路积水路段及过水路面完成积水抽排和淤泥完成清理作业。

（五）道路沿线绿化带、路基坡脚10米范围内垃圾捡拾等工作；

每月开展2次道路沿线绿化带、路基坡脚10米范围内垃圾人工集中捡拾。

（六）开展道路日常巡查，每年开展1次技术状况自动化检测；

1.每日至少开展1次道路日间巡察，每月至少开展1次道路夜间巡察；

2.灾害天气应加大日常巡察频率，具体频率按交通运输主管部门要求执行。

3.每年至少开展1次技术状况自动化检测，检测工作应当在每年11月底前完成。

（七）路面标线施划、路面灌缝及路面局部病害的日常维修。

每年开展1次全线路面标线施划、路面集中灌缝（总长度164370米），道路日常巡查中发现局部病害和构件缺损可能迅速发展或影响安全时要及时开展日常维修。

## 三、作业质量标准

（一）路面清扫保洁。道路整体感观应清洁，路面应呈本色，不应有积存浮土、泥沙、矿渣、积水、白色垃圾、树叶等污物。

（二）路面洒水。路面应湿润，不应出现水流，路面见潮不见水。

（三）交通安全设施。表面清洁，作业后应与原色相一致，确保902块标志牌清晰醒目、126.372公里护栏无明显污渍。

（四）冬季除雪及雨后路面清理。自降雪结束后48小时内，对矿区道路积雪路段完成除雪作业。自降雨结束后72小时内，对矿区道路积水（过水）路段及路面淤泥完成清理作业。

（五）道路沿线垃圾捡拾。道路沿线绿化带、路基坡脚10米范围内无明显白色垃圾；

## 四、作业规范要求

（一）道路清扫保洁人员作业规范

1.作业时须佩戴上岗证、穿工作服，保持着装干净、整洁，文明在岗。

2.归拢的垃圾靠边打堆，及时清运，不漏收。

3.清扫道路时不得将垃圾扫入路肩及绿地、绿化带内。

4.清扫道路时须小心清扫，不得漏扫、甩扫，控制扬尘。

5.按照规定时间巡回保洁，用小扫把、捡拾夹等工具及时清除路面及道路沿线绿化带、路基坡脚10米范围内白色垃圾；

6.人工作业时要注意安全，道路有大面积垃圾需要集中清扫时，要在距清扫点来车方向100米处设置专职人员负责引导交通，并设置醒目的警示牌。

（二）道路清扫机械作业规范

1.各类作业车辆要统一编号，定期清洗，保持标志清晰、齐全，车体无污物，无灰垢。

2.清扫车辆车速应<15km/h；扫刷应与地面呈接触状态，并应有喷雾压尘；刷盘倾斜角度、副发动机转速和除尘系统应符合车辆正常清扫作业时的性能要求。

3.清扫作业前应检查车辆性能，加足水，并根据路面状况调整好机扫车侧刷和吸口。清扫作业时做到喷雾清扫不扬尘，不漏土。禁止侧刷、吸口不落地空跑。

4.清扫时注意观察路面清扫质量和路面障碍情况，对机扫车不能清除的大件垃圾或硬物，驾驶员应及时下车清除，确保清扫质量和设备不受损坏。

5.清扫完毕，应检查车辆内垃圾是否卸清，并做好车辆保洁和维护，保持车容整洁，性能良好。

6.作业时须亮警示灯，夜间作业时还须开启示宽灯。

7.当遇五级（含）以上大风天气时，可暂停人工清扫和机械清洗作业。

8.当出现道路环境突发事件时，应按照道路环境突发事件应急预案进行作业。

9.道路清扫保洁作业设备应配有安全警示灯具、标志。

10.清扫保洁作业应尽量减少对矿区正常生活的影响，机械作业尽量避开交通高峰时段，作业车辆不影响交通。

（三）洒水降尘机械作业规范

1.洒水降尘作业时，水要喷射成雾状、喷洒均匀，达到路面见潮见湿不见水流的效果。

2.路面洒水覆盖宽度应适宜。应洒尽洒，不得漏洒、花洒、丢段。白天在人流、车流量较大的道路进行作业时，应采取前冲45°朝下或后冲45°朝下方式洒水。

3.路面作业时，洒水车车速：25km/h~30km/h；高压冲洗车车速：5km/h~10km/h。并应注意调整高度和水压，不得以冲代洒，不得溅污、扰民，不得倒车洒水。

4.宜根据作业路段宽度、车辆作业宽度、道路交通条件，采取沿道路两侧、中央隔离带或中央黄线两侧适当位置与车行线相同方向行车洒水作业。

5.清扫保洁作业时宜采用再生水。结冰期清扫保洁作业用水宜添加环保型防冻材料。

6.各类环卫车辆作业时必须严格遵守交通规则。高压冲洗车、机扫车、洒水车、洗扫车车尾应有反光标志（或加贴反光膜），作业时亮警示灯；水车、高压冲洗车、清洗清扫车需在规定取水口取水。

7.作业车辆临时停靠必须紧贴路边，停车时不得影响其他车辆通行，不得倒车洒水。

（四）冬季除雪作业规范

1.除雪作业时限要求

中标供应商应当按照“随下随清、循环作业、重点处置”的原则，确保在最短的时间内完成清雪除冰保通作业。遇有风吹雪、雨夹雪、连续降雪等特殊情形可视情增加清雪除冰作业时限。

（1）小雪时（0.1毫米—2.4毫米）。降雪停止后，8小时内应清理出双向各1条车道，12小时内清理出全部车道。

（2）中雪时（2.5毫米—4.9毫米）。降雪停止后，12小时内应清理出双向各1条车道，24小时清理出全部车道。

（3）大雪时（5.0毫米—9.9毫米）。降雪停止后，24小时内应清理出双向各1条车道，36小时内清理出全部车道。

（4）暴雪时（10毫米—19.9毫米）。降雪停止后，36小时内应清理出双向各1条车道，48小时清理出全部车道；

2.除雪作业方式

按照“提前预防、统一指挥、反应迅速、清运并举”的原则全面推行机械为主、人工为辅、雪中清扫、边清边运的作业方式，通过“扫、撒、运、清、净”等作业流程，规范道路清雪除冰应急处置程序。除雪工作应抓住最佳时机，根据降雪量、时间和气温等因素进行科学组织和安排，争取用最少作业次数，达到最好的除雪效果。降雪初期，通过吹、扫等方式巡回除雪，并提前在易结冰路段撒布融雪剂、防滑料等，避免积雪板结。根据降雪情况可采用“单机除雪、梯队除雪、联合除雪”三种模式，具体作业技术要点如下：

（1）使用推雪铲进行铲雪作业时，从中向边、从有防撞墙及警示设施边向无相关设施边依次清除。

（2）雪铲方向偏向硬路肩，铲刀角度宜为30度，行驶速度宜控制在20km/h-50km/h，当飞雪影响司机视线时，可适当减速。铲刀尽量贴近路面而不压紧路面，以防铲刃过度磨损或损坏路面标线，铲雪过后撒布融雪剂。

（3）单机除雪作业时宜由执法车配合装载机开路，巡查车压道。

（4）单向多车道道路采用梯队除雪作业时，同时除雪作业车辆前后车距保持适当距离，左右除雪车横向搭接50cm。宜两台除雪车跟随一台装载机为一组，梯次作业，车速视降雪厚度控制在20-40Km/h，且保持匀速。

（5）针对结冰路段采用联合除雪作业方式，推荐采用破冰机打冰、平地机跟进、清扫车和装载机联合压阵、融雪车收尾的连环作业方式进行打冰除雪作业。具体设备配置可由中标供应商根据实际情况灵活安排。

（6）在交通量较大的路段，除雪除冰作业现场设立安全标志，并有专人指挥，在保障安全的前提下采取见缝插针式作业，最大限度利用空间、时间，提升除雪效果。

（7）桥面积冰、积雪宜采用人工配合机械的方式及时清除，推广使用非氯有机融雪剂等环保型融雪剂，杜绝撒盐。冰雪及时清出桥面，不得堆放于防撞墙内侧。不能及时清除桥面积冰、积雪的桥梁，应撒铺防滑材料，增强桥面抗滑能力。处于弯道、陡坡路段的桥梁应设置积冰、积雪警示或预告标志，减速慢行，保障安全。

（8）十字路口、道路转弯处等易存积雪积冰区域及道路侧石周边积雪，由机械和人工配合进行清底敛边作业，雪后3日内清理完毕。

（9）对出现道路结冰的，组织专业除冰车或人员进行除冰，雪后3日内所有余冰清理完毕。

3.除雪应急物资储备

按照“机械除雪为主、撒布融雪剂（防滑料）和人工除雪为辅”的原则，按照管养里程每50—70km应配置一个除雪组，不足的应按照50—70km一个除雪组配置，超出应按管养里程折算除雪组配置，并通过统筹调整人员、机械数量配置，与社会三方力量协议租赁等形式，保证满足作业要求。除雪组要定期核查装备物资储备点位、数量、形式，并根据易积雪结冰路段清单，统筹多种因素，形成储备中心、预置点位、机动队伍多层级应急力量架构。

（1）融雪剂、防滑料。矿区道路清雪除冰作业单位实物储备融雪剂、防滑料等物资原则上不得少于7天用量，协议储备不少于10天用量。具体参考量为每百公里储备融雪剂宜不少于70吨，防滑料宜大于15立方米。

（2）基本除雪设备。每个除雪组宜不低于储备3台除雪铲车和2台滚刷，2台融雪剂撒布车（10立方米以上）或2台小型自卸车。实际管养里程不足或超出100公里的，可按照实际管养里程进行折算，宜向上取整配备相应机械。

除雪铲车、滚刷、撒布机每车宜配2人（含司机），用于撒布融雪剂的小型自卸汽车每车配3人（含司机）。除雪铲车为除雪铲、综合除雪车、平地机等，装载机不计入除雪铲车。

破冰车、抛雪机等其他机械设备根据需要自行储备配置。

（五）雨季路面积水泥沙清理作业规范

1.强化应急响应能力

（1）分析研判降雨预警信息。中标供应商要安排专人负责与当地气象部门保持密切联系，及时获取降雨预警信息，包括降雨开始时间、持续时长、降雨量、降雨强度等关键内容。组织相关人员对获取的降雨预警信息进行分析研判，结合矿区道路的地势、排水系统状况以及过往雨后积水和淤泥情况，评估不同区域可能受到的影响程度，确定重点防范路段和区域。

（2）合理调配机械。提前对所有需要用到的机械进行全面检查和维护，包括铲车、洗扫车、抽水泵、洒水车、垃圾清运车、深度清扫车、吸污车、干扫车、挖掘机等。检查机械的性能、零部件是否完好，进行必要的保养和维修，确保机械在作业时能够正常运行。根据各路段的预计作业量和重点防范区域，合理调配机械资源，将机械提前停放在便于快速到达作业现场的位置。对于预计积水和淤泥严重的区域，提前将足够数量的铲车、抽水泵等机械停放在附近合适地点，以便在降雨后能迅速投入使用。准备好充足的机械作业所需物资，如抽水泵的水管、高压水车的水源等。确保物资的数量能够满足整个清扫保洁工作的需求，避免因物资短缺影响作业进度。

2.优化作业流程

（1）积水抽排。雨后第一天要完成积水桥洞抽排任务，确保道路通畅。如S217赛马水泥厂桥洞、Y004下穿海拉铁路桥洞、Y002下穿海拉铁路桥洞等有积水的桥洞，需通过抽水泵等设备进行抽水作业，使路面恢复到可正常通行且不影响后续清淤工作的状态。

（2）淤泥清理。对道路上的淤泥进行全面清理，达到路面无淤泥残留的标准。不同路段根据实际情况采用不同的清淤方式，如铲车清淤、人工辅助清理、翻斗车运泥等，确保将淤泥从路面清除并妥善处理，避免淤泥干燥后形成扬尘污染源。

（3）路面冲洗。使用高压水车、洗扫车等设备对路面进行冲洗和清扫，去除路面上的积尘、杂物，使路面恢复整洁。

（4）抑尘处理。通过洒水、加大清扫频次等方式，有效抑制道路扬尘，减少扬尘对周边环境的污染。

（5）沟通协调。中标供应商要加强与公安交管、交通、能源等主管部门及矿区生产企业的沟通协调，告知降雨后的清扫保洁计划，争取相关单位的支持和配合。对需要暂时封闭交通开展清理的路段，协调公安交管部门封闭道路，协调能源部门及周边企业调整运输作业时间，避免影响清扫保洁工作；对受灾严重、工作量大的路段，协调周边企业共同开展路面清理工作。道路养护单位要建立有效的内部沟通机制，各小组之间、小组与负责人之间要保持密切联系。可以通过工作群、对讲机等方式及时传达信息，协调作业进度。例如积水抽排完成抽排任务后，及时进行下一步淤泥清理作业，确保各工作环节衔接顺畅。

（六）重点时段作业要求

1.中标供应商要加强重大活动、节假日、极端天气等重点时段环境保障工作的组织、调度、协调与实施工作，建立和完善环境保障机制和工作联系机制，保证信息畅通，做到信息共享。统一协调各有关部门做好环境保障工作。

2.加强部门协同与合作，坚持属地为主，实行分级响应，充分发挥部门优势，切实做到保障有力。

3.根据保障任务，结合辖区具体情况，以三区政府、环卫公司为基础，成立应急保障队伍。各保障单位应组织节日应急保障队伍（以正常工作人员的10%配备），负责环境卫生应急保障、突击整治工作，保持车辆及设备状况良好，在环卫设备设施上从优配置，保证应对突发情况。

4.增加保洁作业人员、清运车辆及技术人员配备，增加白天洒水车或高压洗路车值班作业，确保节日保障效果；

5.各责任单位领导要带头值班、带班，保证通讯设施畅通，做好全程合理调度与机动应急处理。

6.普扫完成后，进入全天候动态保洁阶段。机扫车全天候于主干道上作业；保洁人员不间断满覆盖作业；清运车辆高频率转运，保持随产随清；

（七）大雾天气环卫应急保障作业

1.建立预警机制，提前掌握天气预报信息，做好安全防范与应急的各项准备工作。

2.清扫保洁作业时间段内出现大雾天气，应暂停清扫保洁作业。

3.垃圾运输作业时间段内出现大雾天气，应停止垃圾运输作业，待雾散后，再组织抢运。

4.环卫工人应着反光标志服上岗，严禁在机动车道上作业；雾散后，在机动车道上作业应采取安全防护措施（设置安全警示牌、配备专人疏导车辆维护作业现场安全）。

5.发生各类事故后，一般事故清场以道路责任单位为主，组织人员、车辆设备、工具30分钟到达现场处置；重大事故清场，服从上级部门调度，道路责任单位，协同处置，并派专人现场指挥调度。

（八）档案资料管理规范

1.业务台账

应按照环境卫生统计报表制度要求的格式和内容，建立环卫作业道路业务台账，做好分级管理。

2.作业记录

应根据不同作业方式的要求，对所对应的作业道路进行作业顺序和作业人员的编排。分为机械作业运行记录和人工作业运行记录。记录应包括作业人员、作业时间、作业车辆、作业路段、作业情况、作业里程、行驶里程，以及作业用油及用水等物料消耗情况、道路环境突发事件与处理措施等信息，记录应完整、清晰、及时、准确。

3.智慧环卫管理系统

承担机械清扫、机械保洁、机械清洗和机械压尘任务的作业车辆，应安装卫星定位系统，保存项目期内全部电子轨迹记录。智慧矿区道路环卫管理系统实现车辆位置实时展示、车辆历史行驶轨迹回顾、电子围栏管理、车载重量实时检测、低速作业里程自统计等功能。

# 第4章  人员和机械配置要求

## 一、人员配置及待遇要求

（一）人员配置要求

| 序号 | 岗位 | 数量（人） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 |
| 2 | 运营经理 | 3 |
| 3 | 车队队长 | 3 |
| 4 | 保洁队长 | 3 |
| 5 | 管理人员 | 9 |
| 6 | 驾驶员 | 50 |
| 7 | 清扫保洁人员 | 62 |
| 8 | 维修人员 | 6 |
| 9 | 清运辅助员工 | 10 |
| 10 | 合计 | 147 |

（二）人员待遇要求

1.人员工资：不低于乌海市2026年最低工资标准（2380元/月）。

2.社保及保险：中标供应商必须按照《中华人民共和国劳动法》和乌海市人力资源和社会保障局相关规定为所有员工缴纳“五险”，并购买雇主责任险（保费不低于900元/人/年，保额不低于100万元）。

3.其他福利待遇：

（1）过节费：不低于350元/人/年（覆盖环卫工人节、五一劳动节、春节、中秋节）；

（2）津贴：防暑津贴和取暖费合计不低于450元/人/年；

（3）劳保工具费：不低于250元/人/年；

（4）环卫服装：每人至少1套棉服冬装，2套春秋装，1套夏装，1顶帽子，1双雨靴（服装费不低于500元/人/年）。

## 二、材料、设备等物资最低配置要求

| 序号 | 材料、设备等物资 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理车辆 | 1 |
| 2 | 巡检车 | 3 |
| 3 | 无人机 | 3 |
| 4 | 停车场地（处） | 3 |
| 5 | 安全警示车辆 | 6 |
| 6 | 16T以上吸附式清扫车 | 22 |
| 7 | 18T以上道路污染清除车（深度保洁车） | 3 |
| 8 | 12T以上洒水车 | 9 |
| 9 | 高空作业车 | 1 |
| 10 | 50轮式装载机 | 3 |
| 11 | 依维柯 | 6 |
| 12 | 密闭式自卸运输车 | 3 |
| 13 | 融雪剂撒布机 | 6 |
| 14 | 雪铲 | 6 |
| 15 | 雪滚 | 9 |

- 主要设备基本参数要求

- 吸附式清扫车

| 序号 | 项目名称 |  | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部尺寸参数 （mm） | 长×宽×高（mm） | ≧7500X2400X2900 |
|  |  | 轴距（mm） | ≧4500 |
| 2 | 质量 参数(kg) | 最大总质量（kg） | 18000 |
|  |  | 整备质量（kg） | ≧10000 |
| 3 | 发动机 | 主发动机功率（kw） | ≧169 |
|  |  | 副发动机功率（kw） | ≧119 |
| 4 | 其他参数 | 垃圾箱容积（m3） | ≧9立方米 |
|  |  | 清扫宽度 （mm) | ≧3300 |
|  |  | 清扫速度（km/h） | 3～20 |

- 洒水车

| 序号 | 项目名称 |  | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部尺寸参数 （mm） | 长×宽×高（mm） | ≧7500X2400X2900 |
|  |  | 轴距（mm） | ≧3900 |
| 2 | 质量 参数(kg) | 最大总质量（kg） | 16000 |
|  |  | 整备质量（kg） | ≧6500 |
| 3 | 发动机 | 发动机功率（kw） | ≧132 |
| 4 | 水罐体容积（m3） |  | ≧10 |
| 5 | 其他参数 | 洒水流量（L/min） | 500-1000 |
|  |  | 洒水宽度（m） | ≧12 |
|  |  | 洒水速度（km/h） | 0-20 |

- 道路污染清除车

| 序号 | 项目名称 |  | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部尺寸参数 （mm） | 长×宽×高（mm） | ≥10000×2550×3100 |
|  |  | 轴距（mm） | ≧4500 |
| 2 | 质量 参数(kg) | 最大总质量（kg） | 18000-25000 |
|  |  | 整备质量（kg） | ≥17500 |
| 3 | 发动机 | 主发动机功率（kw） | ≧290 |
| 4 | 其他参数 | 垃圾箱容积（m3） | ≧8 |
|  |  | 水箱容积（m3） | ≧7 |
|  |  | 清扫宽度 （mm) | 2500-2800 |
|  |  | 清扫速度（km/h） | 0-10 |
|  |  | 作业温度（℃） | -15℃环境作业后路面不结冰 |

# 第5章  考核方案

## 一、考核体系

三区交通局负责辖区内矿区道路环卫保洁的具体考核工作。考核工作必须客观、公正、科学、全面，现场检查人员不少于2人。考核工作采用考核扣分+考核扣除服务费用两种方式综合开展，考核人员严格按照“四不两直”方式组织实施，即“不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场”，采取查看现场、查阅资料等方式进行，重点突出现场检查考核。

## 二、考核原则

（一）常态巡检。考核小组采用日常巡查、月度考核、工程量核定和重大活动迎检、重点区域考核手段实施质量检查。

（二）依据可靠。检查考核中存在的问题必须有据可循、实事求是。

（三）公平公正。严格按照作业标准和考核办法中明确的服务要求和扣罚标准进行扣罚，杜绝重复计算或者同样的问题扣罚尺度不一等情况，确保考核结果的公平公正。

## 三、考核方式及方法

考核工作每月组织一次，三区交通局组织人员按照作业规范和标准，以日常巡查为基础，结合月度考核、有关部门督查、社会评价、投诉举报案件受理和处置、重大事项保障、工程量核定等工作情况，对保洁作业实行全面考核。考核工作应当在每月月底前完成，次月5日前将考核结果上报市交通运输局。考核组人员当日查出的如为同一处、同一时间段、同一个问题，不作重复扣分。

日常巡查应建立巡查台账，将存在问题反馈作业单位并下发整改告知书，作为月度考核的基础资料。检查人员对工作中发现的问题应实地拍照，做好现场检查记录，留有影像资料。三区交通局每月组织一次质量检查综合考核，必要时要求作业单位陪同检查，遇重大活动期间，应主动联系市级部门共同检查考核。

## 四、考核结果的计算

考核工作按照《乌海市矿区道路环卫保洁考核表》进行，分为考核评分和考核扣款两部分。根据试行情况，适时对评分标准相关条款进行修改完善。

（一）月度考核扣分计算方式。考核扣分满分为100分，三区将本辖区内发现的问题进行考核扣分，将考核结果报市交通运输局汇总。市交通运输局将各区考核扣分汇总后作为月度考核扣分。最终考核得分=100-月度考核扣分。

（二）月度考核扣款计算方式。

考核扣款分为2部分，分别是扣分扣款和直接扣款，分别计算叠加执行：

1.扣分扣款，根据考核得分采用“全额累进制”计算，计算方法如下：得分95分（含95分）以上不扣除服务费；得分在90分（含90分）－95分之间，服务费扣除按2000元/分计算；得分在80分（含80分）－90分之间，服务费扣除按4000元/分计算；得分在70分（含70分）－80分之间，服务费扣除按6000元/分计算；得分在60分（不含60分）－70分之间，服务费扣除按8000元/分计算；得分60分以下（含60分）扣款320000元封顶，考核结果评定为不合格。连续三个月或一个合同周期内累计五个月考核不合格，终止合同。

算例：作业单位月度考核得85.5分，扣款金额为：（100-85.5）分×4000元/分=58000元；作业单位月度考核得75.1分，扣款金额为：（100-75.1）分×6000元/分=149400元。

2.直接扣款。根据《乌海市矿区道路环卫保洁考核表》第32-37项考核标准，直接扣除当月相应金额的服务费。

## 五、考核表

## 另附。

## 《乌海市矿区道路环卫保洁考核表》

| 序号 | 项目 | 考核标准 | 扣分原因 | 扣分/扣款标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规范化管理 | 制定详细、科学、合理、执行性强的相关规章制度，未制定一项计0.5分。 |  | 0.5分/项 |  |
| 2 |  | 制定相关规章不切合实际、无执行性，发现一项记0.2分。 |  | 0.2分/项 |  |
| 3 |  | 建立健全安全生产管理制度和落实安全生产责任制，有年度安全作业工作方案和定期培训记录；有完整的作业记录和检查记录台账，违反此规定的每次每项计0.5分。 |  | 0.5分/项 |  |
| 4 |  | 为符合条件的员工购买“五险”，所聘用的员工工资不得低于乌海市当年最低工资标准，违反每发现1人次计0.5分。 |  | 0.5分/次 |  |
| 5 |  | 及时上报数据、资料以及相关材料，未按规定时间及要求上报的，每次记0.5分。 |  | 0.5分/次 |  |
| 6 | 人工道路清扫保洁 | 路面堆积浮土、煤渣、石灰、垃圾等，公路沿线垃圾未及时清理的，5米以下的计0.1分，累计连续长度超过100米的计1分。 |  | 0.1分/次 |  |
| 7 |  | 道路两侧边沟浮土、煤渣、石灰、垃圾堆积未及时清理的，5米以下的计0.1分，累计连续长度超过100米的计1分； |  | 0.1分/次 |  |
| 8 |  | 路缘石、护栏底周围清扫不干净，有积尘、煤渣等，5米以下的计0.1分，累计连续长度超过100米的计1分。 |  | 0.1分/次 |  |
| 9 |  | 道路沿线绿化带、路基坡脚10米范围内垃圾未及时清理的，发现一处计0.1分。 |  | 0.1分/次 |  |
| 10 | 环卫机械作业考核 | 未按照第3章《作业标准及质量要求》关于机械化清扫保洁、机械化清扫保洁要求的作业频次开展清扫保洁和洒水的，每发现1个段路计0.5分。 |  | 0.5分/次 |  |
| 11 |  | 清扫作业不得扬尘、漏土。禁止侧刷、吸口不落地空跑，违反此规定发现一次记0.2分。 |  | 0.2分/次 |  |
| 12 |  | 机扫车清扫作业时车速≤15km/h；洒水车车速≤30km/h；高压冲洗车车速5km/h~10km/h，违反此规定每次计0.2分。 |  | 0.2分/次 |  |
| 13 |  | 在条件允许的情况下每天冲洗环卫车辆、垃圾中转设备一次，并保持外观整洁，违反规定每次计0.1分。 |  | 0.1分/次 |  |
| 14 |  | 在规定时间内完不成清运作业的，每处计0.1分。 |  | 0.1分/次 |  |
| 15 |  | 清运驾驶员不按操作规程作业，造成一定环境污染影响的；清运车辆有乱倒、乱卸、乱抛垃圾的，每处计0.5分。 |  | 0.5分/次 |  |
| 16 |  | 发现道路沿线护栏、标志牌等沿线交通安全设施等破损、脏污的，每处计0.1分。 |  | 0.1分/次 |  |
| 17 |  | 清运车辆车容车貌干净整洁，实行密闭运输，无撒、拖、挂和“跑冒滴漏”现象；车辆行驶必须遵守交通规则；车辆必须按规定停放，不得妨碍交通安全，行驶车速不得超过路段规定的时速。违反此规定，每次计0.1分。 |  | 0.1分/次 |  |
| 18 |  | 车辆无档案或行车和维修养护记录不完善的每台车每项计0.2分；车辆未进行定期保养的每台车计0.2分； |  | 0.2分/次 |  |
| 19 |  | 机械清扫车机洒水车在作业周期内应当保证完好率和利用率不小于90%，未达到每次计1分。（机械设备完好率 =〔考核当月的完好台日数/考核当月日历台日数〕×100%；机械利用率=〔考核当月实际作业台日数/考核当月日历台日数〕×100%） |  | 1分/次 |  |
| 20 | 文明安全作业 | 作业车辆每日上路前必须完成安全检查，严禁“带病上路”，避免造成交通拥堵或交通事故。违反此规定，每次计0.5分。 |  | 0.5分/次 |  |
| 21 |  | 严格遵守交通规则，环卫作业车辆尽量避开交通高峰时段作业。严禁闯红灯、逆向行驶、超速行驶、酒后驾驶、无证驾驶，违反此规定，每次记1分。 |  | 1分/次 |  |
| 22 |  | 机械化作业车辆（清扫车、洒水车、垃圾运输车）车容车貌干净整洁，车体无破损、无锈蚀、无污物、无灰垢、无油污，无乱贴乱挂现象；必须喷涂内部编号和标识；车辆必须悬挂车牌，车尾有放大车牌，有反光标志，作业时开启警示灯。车辆行驶必须遵守交通规则，作业时速不得超过规定的标准。违反此规定，每次计0.2分。 |  | 0.2分/次 |  |
| 23 |  | 清扫保洁环卫人员（含机扫车司机、随车的辅助清扫人员）上班时间着环卫服，干净整洁，穿戴规范、作业时佩戴必要的防护用具等。违反此规定，每人每次计0.1分。 |  | 0.1分/次 |  |
| 24 |  | 环卫人员在凌晨、晚间、夜间、雾天、雨雪天气等作业时必须穿反光标志服（反光马甲、反光背心等），穿戴规范整洁；在机动车道和非机动车道作业时必须设置安全警示标志（执行《道路交通标志和标线第4部分 作业区（GB 5768.4-2017）》）。违反此规定，每人每次计0.2分。 |  | 0.2分/次 |  |
| 25 |  | 环卫人员上班时间不得与他人闲聊，上班期间不得无故缺岗、串岗、离岗、久坐、聚众闲聊，非工作人员不得顶班作业；上班期间不得因个人原因与行人及相关人员发生争执和肢体冲突等，每人每次计0.1分。 |  | 0.1分/次 |  |
| 26 |  | 清扫作业时要随扫随收，及时清理，把垃圾运至指定收集点，不得乱倒；发现一处计0.2分。 |  | 0.2分/次 |  |
| 27 |  | 收集作业完成后，要及时清理保洁场地，车走地净。违规每次每处计0.2分。 |  | 0.2分/次 |  |
| 28 | 清扫保洁服务时限与工程量 | 机械清扫：每年4月1日至10月31日每日上午7:30开始作业；11月1日至次年3月31日每日上午8:00开始作业。全天作业时间不少于8小时。重点路段每日机械化清扫不少于5遍（双向），一般路段每日机械化清扫不少于2遍（双向）。违反此规定，每次每路段计0.2分。 |  | 0.2分/次 |  |
| 29 |  | 人工清扫：每年4月1日至10月31日每日上午7:30开始作业；每年11月1日至次年3月31日每日8:00开始作业。每日作业不少于1次。重点路段每2公里安排1名保洁人员，一般路段每4公里安排1名保洁人员。违反此规定，每次每段路计0.1分。 |  | 0.1分/次 |  |
| 30 | 其他 | 提供虚假佐证材料，发现1处扣1分。 |  | 1分/次 |  |
| 31 |  | 对考核人员进行诽谤、辱（谩）骂、人身攻击、恶意投诉等行为的个人，影响检查考核人员正常工作的一经查实，计1分/次。 |  | 1分/次 |  |
| 32 | 扣除当月服务费（不计分） | 社会监督及投诉举报案件受理和处置。对于社会舆论、媒体曝光和出现重大投诉案件的，扣除当月服务费2-5万元/次，不计分。 |  | 2-5万元/次 |  |
| 33 |  | 道路、桥梁出现较大面积积水或降雪，未在“作业质量标准”规定的时限内完成抽排积水或积雪清理并恢复交通的，扣除当月服务费2-5万元/次，不计分。 |  | 2-5万元/次 |  |
| 34 |  | 由于作业单位原因，造成一般安全事故以上，扣除当月服务费2-5万元/次，不计分。 |  | 2-5万元/次 |  |
| 35 |  | 市、区大型活动及突发事件不听从指挥调派、落实不力的、因工作不到位被新闻媒体曝光、市区两级领导点名或通报批评、重大活动保障、市级以上检查失职的，扣除当月服务费1-2万元/次，不计分。 |  | 1-2万元/次 |  |
| 36 |  | 未完成市、区所布置的任务，未按要求整改落实的，或落实上级相关文件不力的扣除当月服务费1-2万元/次，不计分。 |  | 1-2万元/次 |  |
| 37 |  | 未严格落实大气污染防治工作要求，未按要求配置机械化作业车辆的，因工作不力造成上级部门通报批评的，扣除当月服务费1万元/次，不计分。 |  | 1万元/次 |  |
| 合计扣分（汇总1-31项扣分） |  |  |  |  |  |
| 合计扣款（汇总32-37项扣款） |  |  |  |  |  |

| 考核单位签字盖章： | 作业单位签字盖章： |
| --- | --- |