附件2作业设计（部分）：

第三章 设计原则和依据

3.1.项目设计原则

(1)坚持生态优先。植被恢复活动不可对生态系统形成不可逆的不利影响。以恢复植被为准则，从实际出发，尊重自然规律，坚持以保护生态效益为主的原则；

(2)坚持因地制宜、适地适树。依据当地的气候、土壤、地形和水文条件，确定适宜发展的林种和树种。选择生物学特性与当地立地条件相适应的乡土树种或优良外来树种，确保树木能够正常生长、发育，并充分发挥其生态功能和经济价值；

(3)遵循植被生长的自然规律，根据造林目标和树种，选择造林方式、造林方法;

(4)坚持合理布局，突出重点，分步实施。

3.2.法律法规

(1)《中华人民共和国土地管理法》（ 2019 年修正）；

(2)《中华人民共和国森林法》（ 2019 修订）；

(3)《中华人民共和国草原法》（ 2021 修正）；

(4)《中华人民共和国环境保护法》（ 2014 修订）；

(5)《中华人民共和国水土保持法》（ 2010 修订）；

(6)《中华人民共和国森林法实施条例》（ 2018 修订）；

(7)《内蒙古自治区基本草原保护条例》（ 2021 修订）；

(8)《内蒙古自治区森林管理条例》（ 1986 年）；

(9)《内蒙古自治区草原管理条例实施细则》（ 2023 年）。

3.3.相关技术标准和规范

(1)《森林抚育规程》（GB/T15781-2015）；

(2)《森林资源规划设计调查技术规程》（GB/T26424-2010）；

(3)《造林技术规程》（GB/T15776-2023）；

(4)《退化林修复技术规程》（GB/T44351-2024）；

(5)《造林作业设计规程》（LY/T1607-2024）；

(6)《草地资源调查技术规程》（NYT2998-2016）；

(7)《低效林改造技术规程》（LY/T1690-2017）；

(8)《退化防护林修复技术规程》（LY/T3179-2020）；

(9)《防护林体系规划技术规程》（LY/T2827-2017）；

(10)《有机肥》（NY525-2021）；

(11)《主要造林树种苗木质量分级》（DB15T374-2023）；

(12)《内蒙古自治区造林技术规程》（DB15/T389-2021）。

3.4.相关专题研究成果、主要资料和数据来源等

(1)《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕 19 号）；

(2)《内蒙古自治区人民政府办公厅关于科学绿化的实施意见》 （内政办发〔2021〕83 号）；

(3)《国家林业和草原局关于统筹国土绿化空间优化乔灌草配置的通知》（林生发〔2024〕77 号）；

(4)《黄河流域生态保护和修复廊道建设技术指南》（2024 年）

(5)《内蒙古自治区黄河流域生态保护和高质量发展规划》

(6)《关于下达2026年标志性工程建设任务的通知》；

(7)临河区2023 年度国土三调变更成果库；

(8)临河区2023 年度森林草原湿地荒漠调查监测数据库。

第五章 建设布局及内容

5.1.项目建设布局

项目建设总面积为211.71亩，共涉及3个村，划分为7个小班。其中，富河村3个小班、128亩，新河村3个小班、69.29亩，黄河村1个小班、14.42亩。本项目乔木林新造林区域，现地为无立木林地，经实地勘查确认无现存树木，符合新造林地类要求。

5.2.项目建设内容

项目建设总面积为211.71亩，根据项目区的地形地貌特征，全部为植苗造林。其中富河村128.00亩、黄河村14.42亩，全部营造杜梨砧木（嫁接早酥红梨）经济林。新河村69.29亩，全部营造沙枣防护林。详见表 5.2-1。

表 5.2-1项目建设规模布局表             单位：亩

| 建设地点 | 村 | 小班号 | 沙枣 | 杜梨 | 合计（亩） | 造林方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （亩） | （亩） |  |  |
| 临河区 | 总计 |  | 69.29 | 142.42 | 211.71 |  |
| 双河镇 | 富河村 | 小计 | 69.29 | 128.00 | 197.29 |  |
|  |  | 1 |  | 22.71 | 22.71 | 植苗 |
|  |  | 2 |  | 33.36 | 33.36 | 植苗 |
|  |  | 3 |  | 71.93 | 71.93 | 植苗 |
|  | 新河村 | 小计 | 69.29 | 14.42 | 83.71 |  |
|  |  | 4 | 1.88 |  | 1.88 | 植苗 |
|  |  | 5 | 49.87 |  | 49.87 | 植苗 |
|  |  | 6 | 17.54 |  | 17.54 | 植苗 |
|  | 黄河村 | 7 |  | 14.42 | 14.42 | 植苗 |

- 第六章 作业设计

  - 6.1立地类型划分

经过外业调查，根据项目区地形地势、海拔、坡度、坡向、坡位、土壤类型、土层厚度、主要植被等因子的特点，项目区7个作业小班有1个立地类型，具体立地特征详见表 6.1-1。

表 6.1-1立地类型一览表

| 立地类型 | 地貌 | 土壤类型 | 土层厚度 | 植物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低湿盐化滩地 | 平原 | 盐化草甸土 | 120-150㎝ | 盐爪爪、猪毛蒿、芨芨草、虎尾草、红柳等 |

  - 6.2树种、林种设计

项目区地处河套平原，生态区位重要，生态脆弱，林种分为经济林和防护林。根据造林地立地条件及树种的生态学特性，本着因地制宜、适地适树的原则，选择树种沙枣、杜梨作为树种。

  - 6.3种苗

    - 6.3.1质量要求

苗木等级二级以上。

工程所需种苗的生产和经营实行“三证一签”制度，必须具备：苗木生产许可证、质量检验合格证、植物检疫合格证和苗木产地标签。杜绝不合格种苗和来源不明的种苗。项目区所需苗木规格情况详见表 6.3-1。

表 6.3-1苗木质量规格表

| 树种 | 苗木类型 | 等级 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙枣 | 杯苗 | Ⅱ级以上 | 1-2年生，杯苗 |
| 杜梨 | 土球苗 | Ⅱ级以上 | 2年苗，地径2cm |

  - 6.4盐碱地改良

根据对项目区部分小班土壤进行土壤检测，检测结果显示，临河区项目区土壤检测含盐量为8.1-8.3g/kg ，PH 值为8.8-8.9。检测结果显示，项目区土壤盐碱化为中度盐碱，为确保造林成活率，植苗前需进行盐碱地改良作业。

本项目采取盐碱地改良方式为局部改良，根据项目区立地和植被现状，为确保原生植被不被破坏。“0.4kg / 穴石膏 + 3kg / 穴腐熟有机肥” 的局部脱盐方案，可使植树穴内土壤全盐量降至 5g/kg 以下，满足苗木生长需求。

    - 6.4.1施肥、脱盐种类及用量

- 防护林施肥采取按穴施有机肥及石膏，施肥 1 次，腐熟有机肥：3公斤/穴、石膏（农业用石膏）：0.4公斤/穴

- 经济林施肥：采取按穴施有机肥及石膏，施肥 1 次，腐熟有机肥：5公斤/穴、石膏（农业用石膏）：1公斤/穴

- 施肥技术（分层施入）

- 底层（10cm深左右）：将一半有机肥与挖出的底土混合回填；中层（根区）：将石膏和剩余有机肥，与挖出表土充分混合拌匀，填入树穴中部；上层（覆盖层）：用素土回填。

  - 6.5整地

    - 6.5.1防护林、经济林整地

保证造林的成活率和林分的整体效果。

- 防护林、经济林采取机械穴状整地。

- 防护林、经济林整地规格为：直径80cm，深80cm。

- 整地时间：2026年4月。

- 整地方式：机械整地。

- 整地技术要求：植树穴呈品字形排列，挖掘时表土心土分放，栽植时表土回填穴底。

- 整地图式：乔木穴状整地纵断面、平面图。详见图 6.4-1：

图 6.4-1穴状整地模式图

    - 6.5.2林地清理

清理枯死木、濒死木、病腐木、风折木及1cm以上粗枝桠、胸径（树桩）20CM以内死木，装车外运处理。

  - 6.6栽植

    - 6.6.1裸根苗栽植

裸根苗栽植时先回填种植土 20cm，将苗木直立于定植穴内，分层填土分层踏实，灌木裸根苗埋土深度高于原土痕 3－5cm，栽后立即浇水，待水渗透后覆土，并在基部培土保墒，未栽植苗木集中堆放在背风阴凉处，用遮荫网覆盖并定时喷水，防止日晒风吹使苗木过多损失水分而降低成活率。

    - 6.6.2土球苗栽植

苗木保护：栽植前保留土球完整性，避免土球松散、破损，若土球包扎物为非降解材料（如塑料布），需及时拆除，确保根系透气。

定植操作：穴底先铺 10cm 厚改良土并整平，将带土球苗木放置于穴中心扶正，每穴 1 株，调整深浅（土球上表面与地表平齐）；分层填入改良土，围绕土球周边轻轻压实，避免直接按压土球导致散球。

浇水缓苗：定植后立即浇足定根水，待水分下渗后补填少量土壤，确保土球与周边土壤无空隙；后续根据土壤墒情适时补水，促进根系恢复。

防反盐处理：同裸根苗栽植要求，植树沟低于原土面并覆盖沟面，以防反盐。

杜梨砧木嫁接早酥红梨的时间在第二年春季3月下旬至4月上旬（枝接）。将杜梨砧木在距地面10至15厘米处剪断，选取健壮的红梨枝条削成1.5至2厘米长的楔形接穗，保留2至3个饱满芽；在砧木切面中心垂直劈开相应深度，将接穗插入并对准形成层，用塑料条绑紧封严，接穗顶端涂蜡防水分蒸发。嫁接成活后，及时抹除砧木上的萌蘖以集中养分，约15至20天，新梢长至20至30厘米时松绑解带，待新梢长至30厘米以上时立支柱防风折。

  - 6.7造林时间

2026年4月-6月。

  - 6.8造林模式

    - 6.8.1模式一

- 清理枯死木+土壤改良+整地+栽植+灌溉+围封

- 树种：杜梨

- 配置方式：2m×4m，按品字形排列

- 整地方法：机械穴状

- 施肥：施肥 1 次，腐熟有机肥：5公斤/穴

- 土地改良：石膏（农业用石膏）：1公斤/穴

- 栽植方式：坐水栽植

- 初植密度：84穴/亩，1株/穴

- 栽植季节：4-6月

该造林模式适用于双河镇富河村的1-3小班、黄河村的7小班，模式图详见图 6.8-1

图 6.8-1种植模式图

    - 6.8.2模式二

整地+土壤改良+栽植+灌溉+围封

- 树种：沙枣

- 配置方式：2m×4m，按品字形排列

- 整地方法：机械穴状

- 施肥：施肥 1 次，腐熟有机肥：3公斤/穴

- 土地改良：石膏（农业用石膏）：0.4公斤/穴

- 栽植方式：坐水栽植

- 初植密度：84穴/亩，1株/穴

- 栽植季节：4-6月

该造林模式适用于双河镇新河村的4-6小班；模式图详见图 6.8-2

图 6.8-2种植模式图

  - 6.9补植

    - 6.9.1补植原则

在秋季或第二年早春对枯死苗木进行补植。

    - 6.9.2补植树种

补植树种为原造林树种，规格同原有造林苗木规格。

    - 6.9.3补植技术措施

补植技术措施同原有造林技术措施。

  - 6.10抚育管理

    - 6.10.1灌溉

采用滴灌进行浇水，苗木栽植，三年共浇水15次。

栽植当年（第1年）：共灌溉6次，其中包含坐水栽植1次，以保障苗木初期成活与根系稳固；

栽植后（第2年）：共灌溉5次，重点满足苗木生长旺盛期的水分需求；

栽植后（第3年）：共灌溉4次，逐步优化灌溉频率，促进苗木木质化与抗性提升。

实际灌溉时间需根据当年气候条件、土壤墒情及苗木生长状况动态调整，确保水分供给精准适配。

灌溉水源由建设单位牵头与地方水利部门沟通协调，完成灌溉用水的指标分配、取水许可及调度管理等相关事宜，保障项目灌溉水源稳定可靠。

    - 6.10.2围封

为更好地实施草原生态保护修复治理项目，保障生态修复项目区建设成果，需对所有项目区进行围栏封育，以防止周边牲畜进入采食牧草，破坏项目区建设。

      - 6.10.2.1规格要求

（1）材料及规格

网片选用镀锌钢丝网片，经线 ∮2.5 毫米，纬线上下 2 根为钢丝 ∮2.8 毫米、 中间为镀锌冷拔丝 ∮2.8 毫米，网片规格为 8 目 ×120cm 宽 ×30m 长，重 122.5 公斤。安装网片时网片绑紧崩实，做到坚固平稳、整齐，最上层用刺丝封顶，规格 2.5×2.0 毫米（主线×刺长）。立柱选用角钢立柱，规格为 50×50×5×2200 毫米，每隔 10 米设置一根立柱，埋深 70 厘米，每隔 100 米设中柱一根，埋深 70 厘米。 中柱用 6 毫米热轧等边角钢立柱，规格为70×70×6×2200 毫米和 6毫米的热轧等边角钢顶柱，规格为 70×70×6×2200 毫米。 中柱设立单顶，顶柱配地锚。拐角处设立双顶，地锚 50×50×5×400毫米，每根顶柱配 2 个地锚。 中柱、立柱、顶柱不得有焊接点。网围栏标准采用钢结构+ 网片+单层刺丝。

- 图 6.10-1 围栏架设示意图

（2）施工流程

围栏安装： 固定门柱、拐角柱和受力中立柱，展开网片→ 固定起始端→专用张紧器固定→夹紧纬线→实施张紧→绑扎固定网片→移至下一个网片段施工。

（3）施工方法

——铺设网片：从中间柱的一端开始，沿围栏线路铺放编结网。将编结网铺在围栏内侧，将网格较紧的一端朝向立柱，起始端留 5 厘米-8 厘米编结网；编结网的一端剪去一根经线，将编结网竖起，把每一根纬线线端在起始中间柱上绑扎牢固；继续铺放围栏网，直到下一个中间柱，将编结网竖起并初步固定；若需将两部分编结网连接在一起，可使用围栏线绞结器接头。

——张紧器固定：埋设临时作业立柱，安装张紧器张紧围栏，各纬线张紧力为 700N-900N ，整片围栏受力要均匀。

——实施张紧：将围栏另一端相对中间柱的位置除去一根经线， 自中纬线分别向上向下将每根纬线分别绕中间柱绞紧。

——固定网片：将编结网自边纬线向中间逐一绑扎在线上。 ——门的安装：预先将围栏门留好，门要用支撑杆予以加固，用门柱理入环与门连接，加网前将门柱及受力柱固定好。

    - 6.10.3防治

定期检查苗木生长状况，一旦发现病虫害迹象，立即采取针对性措施进行防治，如喷洒生物农药或采用物理防治方法。同时，及时清理苗木周围的落叶、杂草等，减少病虫害滋生的环境。对于已发生病虫害的苗木，要进行隔离处理，防止病虫害扩散。

    - 6.10.4护林防火

为切实做好我区护林防火工作，有效遏制森林火灾发生，保护生态环境和人民生命财产安全，结合实际情况，设立警示牌，制定如下实施方案：

重点防火期

- 入冬季节（12月）为森林防火紧要期宣传发动培训阶段。

- 春节前后（1-2月）为森林防火重点时期宣传防范教育阶段。

- 清明节前后（3-5月）为森林防火关键期警示宣传教育阶段，是传统上山祭祀、农事生产用火高发期。

- 高温、干旱期：夏秋防火（6-11月）为森林防火特殊期预防教育阶段。高温、干旱期重点时段采取特殊措施加强安全用火、安全扑火的宣传。

    - 6.10.5保障措施

造林前预留防火隔离带，切断火源，护林员要负责防火瞭望。

  - 6.11建立档案

人工造林按照林地的最小单位（小班）建立档案，要连续记载经营管理活动的完整资料，从外业调查、作业设计、施工准备、整地、造林、抚育、管护、补植补播、林木生长情况、成活率、保存率调查统计等各个环节，边实施边整理归档，做到资料完善详细。

  - 6.12检查验收

2026年9月进行成活率自查验收，3年后进行各项指标验收。

栽植：人工造乔木当年苗木成活率达到 70%（含）以上为合格；成活率69%-41%时应进行补植；成活率＜40%时应重新造林。

验收标准：人工造乔木林三年成活率≥85%，三年保存率≥80%。

- 第七章  配套工程

根据当地水文地质条件，本次设计新打深40m水源井3眼，井泵，发电机3组。

  - 7.1打井

采用机械打井，井深40m。井内径300㎜，井壁管材料为壁厚6㎜钢管，单井出水量30m³/h。成井后按《地下水监测站建设技术规范 SL360-2006》洗井并进行抽水试验。成井后井管高出地面0.5米，筑1×1=1平方米的永久性井台保护井口并竖立警示标志。

  - 7.2滴灌系统

浇水系统管材采用给水PE管材，主管（硬管De75）走向、长度根据地块确定。

苗木采用稳流器的给水方式，按苗木行距安装旁通阀铺设支管（硬管∅20mm）接稳流器，并按株距铺设滴头引入到树穴处，对每棵树进行精确灌水。

- 第八章  工程量

  - 8.1工程量测算

根据项目区现状及工程建设标准，确定巴彦淖尔市临河区黄河北岸绿色生态廊道工程项目由造林总面积211.71 亩、7个作业小班组成。详见表 8.1-1

表 8.1-1工程量清单表

| 编号 | 项目 | 单位 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整地 |  |  |  |
| 1.1 | 乔木机械穴状整地 | 穴 | 直径80cm，深80cm | 17784 |
| 1.2 | 清理枯死木 | 株 | 胸径20CM以内，外运运距 5km | 3500 |
| 2 | 肥料 |  |  |  |
| 2.1 | 石膏（农业用石膏） | kg | 经济林1kg/穴，防护林0.4kg/穴 | 14291 |
| 2.2 | 商用腐熟有机肥 | kg | 防护林3kg/穴，经济林5kg/穴 | 77277 |
| 2.3 | 人工施肥 | 穴 |  | 17784 |
| 3 | 苗木 |  |  |  |
| 3.1 | 沙枣 | 株 | 1-2年杯苗，1株/穴 | 5820 |
| 3.2 | 杜梨 | 株 | 2年苗，地径2cm，带土球 | 11963 |
| 3.3 | 早酥红梨接穗 | 株 | 3芽/株 | 11963 |
| 4 | 植苗 |  |  |  |
| 4.1 | 乔木栽植 | 穴 | 苗木栽植费 | 17784 |
| 4.2 | 早酥红梨接穗 | 株 | 3芽/株 | 11963 |
| 5 | 抚育 | 亩 | 1、三年15次（不含水费） 2、病虫害防治3年 3、防火警示牌、防火巡护人员，3年 4、乔木补植 | 211.71 |
| 6 | 滴灌系统 | 亩 | 1、单管井200PVC，潜水泵40米，3眼 2、柴油发电机，3组 3、防护林及经济林铺设，主管 De75，支管De20mm，接稳流器 | 211.71 |
| 7 | 围封 |  |  |  |
| 7.1 | 围栏 | 米 | 网围栏，高1.4米，最上层用刺丝封顶 | 5964 |
| 7.2 | 大门 | 套 | 网围栏大门，每套2扇，高1.4米 | 10.00 |

  - 8.2苗木需求量

根据项目建设规模和相关造林标准，乔木造林株行距为2m×4m，沙枣植苗一穴1株，杜梨植苗一穴1株，每亩植苗84穴，初植需苗量总计含损耗5%。

沙枣植苗一穴1株，每亩植苗84穴；项目区初植共需沙枣苗木6309株，包括初植5820株、补植损耗489株（补植和损耗需苗量按初植的 5%）。

杜梨植苗一穴1株，每亩植苗84穴；项目区初植共需杜梨苗木12968株，包括初植11963株、补植损耗1005株（补植和损耗需苗量按初植的 5%）。详见表 8.2-1。

表 8.2-1需苗木量表                单位：株

| 作业区 | 树种 | 面积 （亩） | 初植密度 （穴/亩） | 初植需苗量 | 补植需苗量 （含5%损耗） | 总需苗量 （株） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临河区总计 |  | 211.71 |  | 17784 | 1494 | 19277 |
| 双河镇 | 沙枣 | 69.29 | 84 | 5820 | 489 | 6309 |
|  | 杜梨 | 142.42 | 84 | 11963 | 1005 | 12968 |

  - 8.3施肥需求量

本项目针对不同植被类型实施土壤改良措施。防护林每穴施用有机肥3公斤、石膏0.4公斤；经济林每穴施用有机肥5公斤、石膏1公斤，均施肥一次。详见表 8.3-1

| 类型 | 肥料 | 施肥量 （kg） | 数量 | 单位 | 需肥量 （kg） | 总需肥量 （kg） | 总石膏量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乔木施肥 | 石膏（农业用石膏） | 0.4 | 5820 | 穴 | 2328 | 77277.48 | 14291.42 |
|  | 植苗商用腐熟有机肥 | 3 | 5820 | 穴 | 17461 |  |  |
| 经济林施肥 | 石膏（农业用石膏） | 1 | 11963 | 穴 | 11963 |  |  |
|  | 植苗商用腐熟有机肥 | 5 | 11963 | 穴 | 59816 |  |  |